**О выполнении муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» в 2017 году и ходе ее выполнения в 2018 году**

Постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 13 февраля 2015 № 81 была утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа).

Всего на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области 10 гидротехнических сооружений, право муниципальной собственности оформлено на 7 ГТС, 3 являются бесхозяиновыми

(ГТС пруда на р.Ключевка у д.Стайки (в стадии оформления);

ГТС пруда на р.Усия возле д.Гаристово,

ГТС пруда на р.Усия возле д.Богородицкое (находится на балансе СПК «Мир»).

В рамках реализации программы в 2016 году осуществлен капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на ручье без названия у д.Высокое Ельнинского района Смоленской области.

В 2017 году в рамках реализации Программы был осуществлен капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Казаринка у д.Данино Ельнинского района Смоленской области. Стоимость работ по проекту составляла 3 225 945 руб. (в бюджете муниципального района на софинансирование выполнения работ было предусмотрено 262 200 руб.) В результате проведения аукциона цена контракта была снижена участником аукциона (ЗАО «Смоленская строительная компания») до 2 000 085,74 руб. (федеральный бюджет – 1 619 269,41 руб., областной бюджет – 220 809,47 руб., местный бюджет – 160 006,86 руб.). Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию. Стоимость оказания услуг по строительному контролю за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Казаринка у д.Данино Ельнинского района Смоленской области» составила 70 500 руб. (федеральный бюджет - 57076,82 руб., областной бюджет - 7783,20 руб., местный бюджет - 5639,98 руб.). Подрядчиком являлось ООО «ГОРСТРОЙНАДЗОР». Всего в 2017 году в рамках реализации Программы освоено 2 070 585,74 руб. (в т.ч. местный бюджет - 165 646,84 руб., федеральный бюджет - 1 676 346,23 руб., областной бюджет – 228 592,67 руб.).

На 2018 год в местном бюджете на реализацию программы предусмотрено 100,0 тыс. руб. (предполагается софинансирование проведения проектно-изыскательских работ, разработки проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Гастижа Рождественского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области – заявка о предоставлении субсидии в размере 90% была направлена в адрес Департамента Смоленской области по природным ресурсам 16.03.2017г.). По состоянию на 10.04.2018 решение о предоставлении субсидии Департаментом Смоленской области по природным ресурсам не принято.