АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  23 марта 2021  № 197

г. Ельня

Об утверждении муниципальной программы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 21.10.2013 № 615 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ельнинского района Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 31.10.2014 № 729, 25.12.2014 № 852), Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2021-2023 годы».

2.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области В.И. Юркова.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области 				Н.Д. Мищенков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области

От «23» марта  2021 №197

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Газификация населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2021-2023 годы»

г. Ельня

2021 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Газификация населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2021-2023 годы»

| Администратор муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; Финансовое управление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня газификации Ельнинского района Смоленской области |
| Целевые показателя реализации муниципальной программы | 1. Разработка проектно-сметной документации для строительства газопроводов общей протяжённостью – 0,42 км, в том числе: -в 2021 году – 0,17 км: -распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов по ул. Красноармейская 68,70,72 г. Ельня Ельнинского района Смоленской области-0,12км.; -распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в г. Ельня ул. Пролетарская 30,32,34 Ельнинского района Смоленской области – 0,05 км. В 2022году – 0,25 км: -распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в г. Ельня ул. Вокзальная д.16,18,20 Ельнинского района Смоленской области –0,25 км. 2. Строительство газопроводов общей протяжённостью – 22,14 км, в том числе: -в 2021 году – 9,5 км: -межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области-20,0 км (3этап-около 6км); -распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 4,43 км. (1 этап- около 1.5км.); -газопровод низкого давления в д. Ярославль Ельнинского района Смоленской области – 3,5 км (1этап- около 2 км.). -в 2022 году 10,96км: -газопровод низкого давления д. Мойтево Ельнинского района Смоленской области-2,06 км; -распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в г. Ельня ул. Пролетарская 30,32,34 Ельнинского района Смоленской области –0,05 км.; -распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов по ул. Красноармейская 68,70,72 г. Ельня Ельнинского района Смоленской области -0,12км; -межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области-20,0 км (4этап –окончание, около 5,73 км); -распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 4,43 км (2 этап- около1.5км.); -газопровод низкого давления в д. Ярославль Ельнинского района Смоленской области – 3,5 км (2этап-окончание около 1,5км). -в 2023 году – 1,68 км: -распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в г. Ельня ул. Вокзальная д.16,18,20 Ельнинского района Смоленской области – 0,25 км; -распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 4,43 км (3 этап-окончание, около 1,43км). |
| Сроки (этапы) реализации Программы | Программа реализуется с 2021 по 2023г. Разбивка на этапы не предусмотрена. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | источник финансирования; 2021 г. тыс. руб.; 2022 г. тыс. руб.; 2023 г. тыс. руб.. общий объём финансирования; 7204,0; 0,0; 0,0. средства областного бюджета; 7204,0; 0,0; 0,0. средства местного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение уровня жизни населения, развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры Ельнинского района за счёт строительства 22,14 км сетей газоснабжения. |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

За период с 2018 по 2020 год, количество домовладений, подключенных к природному газу по муниципальному району составило 54, по итогам реализации программы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2021-2023 годы» к концу 2023 года появится возможность подключить 217 домовладений.

| года | Базовые значения |  |  | Планируемые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| количество домовладений подключенных природному газу | 27 | 16 | 11 | х | 147 | 83 |

Общее количество потребителей природного газа по Ельнинскому району по данным Ельнинской газовой службы ОАО "Газпром газораспределение Смоленск" составляет 5000 абонентов.

Одним из приоритетных направлений успешного функционирования энергетической и инженерной инфраструктуры района является развитие системы газоснабжения.

Основной целью разработки муниципальной программы ««Газификация населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2021-2023 годы» является повышение уровня газификации Ельнинского района.

Итогами реализации муниципальной программы станет:

Улучшение уровня жизни населения, развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры Ельнинского района за счёт строительства 22,14 км сетей газоснабжения, что позволит снабдить природным газом 230 домовладений на территории Ельнинского района Смоленской области.

По итогам реализации ранее действующей долгосрочной программы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2017-2020годы» была разработана проектно сметная документация для строительства газопровода д. Мойтево Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области-2,06 км. Также построено 0,6 км газопровода низкого давления в д. Ходыкино Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области.

В рамках Смоленской областной программы Газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительным организациями разработана проектно сметная документация для строительства межпоселковых газопроводов, общей протяженностью 27,93 из них:

- газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области протяженностью 20 км;

- распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области, протяженностью 4,43 км;

- газопровод низкого давления в дер. Ярославль Ельнинского района Смоленской области, 3,5км;

В I квартале 2019года начато строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области -20км. За 2019год построено 0,9км., за 9 месяцев 2020года построено 7,37км., окончание строительства газопровода планируется в IV квартале 2022г.

Развитие газификации в Ельнинском районе позволит снабдить самым дешевым энергоносителем и объекты социальной сферы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритетные направления региональной государственной политики в сфере реализации муниципальной программы сформулированы с учётом целей и задач, поставленных в документах регионального и областного уровней:

- Региональная целевая программа «Развитие газификации Смоленской области» на 2017-2021годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2017 № 422 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 28.02.2019 № 83 от 28.02.2020 № 89, от 26.11.2020 № 732);

- Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2021 год», утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 03.09.2020г. № 547 (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 26.12.2020 №843).

Цель Программы- повышение уровня газификации Ельнинского района.

Целевые показатели Программы представлены в Приложении №1.

Исходя из ресурсных возможностей бюджетов сельских поселений и бюджета Ельнинского района, приоритетным направлением финансовой поддержки является газификация сельских поселений Ельнинского района Смоленской области.

В целях улучшения уровня жизни населения района, развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в Ельнинском районе предполагается выполнение мероприятий Программы до конца 2023 года, в том числе:

1. Разработка проектно-сметной документации для строительства газопроводов общей протяжённостью – 0,42 км, в том числе:

-в 2021 году – 0,17 км:

-распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов по ул. Красноармейская 68,70,72 г. Ельня Ельнинского района Смоленской области-0,12км.;

-распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в г. Ельня ул. Пролетарская 30,32,34 Ельнинского района Смоленской области – 0,05 км.

В 2022году – 0,25 км:

-распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в г. Ельня ул. Вокзальная д.16,18,20 Ельнинского района Смоленской области –0,25 км.

2. Строительство газопроводов общей протяжённостью – 22,14 км, в том числе:

-в 2021 году – 9,5 км:

-межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области-20,0 км (3этап-около 6км);

-распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 4,43 км. (1 этап- около 1.5км.);

-газопровод низкого давления в д. Ярославль Ельнинского района Смоленской области – 3,5 км (1этап- около 2 км.).

-в 2022 году 10,96км:

-газопровод низкого давления д. Мойтево Ельнинского района Смоленской области-2,06 км;

-распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в г. Ельня ул. Пролетарская 30,32,34 Ельнинского района Смоленской области –0,05 км.;

-распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов по ул. Красноармейская 68,70,72 г. Ельня Ельнинского района Смоленской области -0,12км;

-межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области-20,0 км (4этап –окончание, около 5,73 км);

-распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 4,43 км (2 этап- около1.5км.);

-газопровод низкого давления в д. Ярославль Ельнинского района Смоленской области – 3,5 км (2этап-окончание около 1,5км).

-в 2023 году – 1,68 км:

-распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в г. Ельня ул. Вокзальная д.16,18,20 Ельнинского района Смоленской области – 0,25 км;

-распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 4,43 км (3 этап-окончание, около 1,43км).

Срок реализации Программы охватывает период 2020 – 2023гг. Мероприятия и целевые показатели, предусмотренные программой, рассчитаны с разбивкой по годам.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы является улучшение уровня жизни населения, развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры Ельнинского района за счёт строительства 22,14 км сетей газоснабжения, из них 16,41 км. в сельской местности и 5,73 км. в городском поселении, что в целом позволит к 2023 году снабдить около 230 домовладений более дешевым источником тепла.

3. Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия программы:

- Основное мероприятие - предпроектные и проектные работы, включает в себя:

Топографо-геодезические работы по межеванию земельных участков

Инженерно-геологические изыскания

Составление проектно-сметной документации

Экспертизу проектно-сметной документации.

Выполнение данных работ направлено на создание условий для гарантированного газоснабжения и проведения газификации населенных пунктов района.

- Основное мероприятие - строительно-монтажные работы, включает в себя закупку материалов и строительство газопроводов.

Строительство газопроводов высокого и низкого давления в населенных пунктах Ельнинского района Смоленской области, направлено на создание источников газоснабжения в населенных пунктах района для осуществления газификации потребителей всех категорий.

Более подробно основные мероприятия муниципальной программы отражены в Приложении №2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Реализация мероприятий Программы возможна за счет средств областного и местного бюджетов.

На 2021год финансирование муниципальной программы составит:

Предпроектные и проектные работы —0,0тыс. рублей;

Выполнение строительно-монтажных работ – 7204,0 тыс. рублей.

Прогнозный общий объем финансирования Программы в 2021-2023 годах составит -7204,0 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2021 год – 7204,0 тыс. рублей, из них:

-средства областного бюджета-7204,0 тыс. руб.

-средства местного бюджета-0,0 тыс. руб.

2022 год - 0,0 тыс. рублей, из них:

-средства областного бюджета-0,0 тыс. руб.

-средства местного бюджета-0,0 тыс. руб.

2023 год – 0,0 тыс. рублей, из них:

-средства областного бюджета-0,0 тыс. руб.

-средства местного бюджета-0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат корректировке и ежегодному уточнению при формировании и утверждении бюджетов на очередной финансовый год с учетом индексов – дефляторов цен на соответствующий календарный год и норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающий средства на реализацию Программы.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Сведения об основных мерах нормативно-правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2021-2023 годы» изложены в Приложении №3.

- Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Администрации Смоленской области от 03.09.2020 №547 «Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2021 год» (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 26.12.2020 №843).

- Постановление Администрации Смоленской области от 29.06.2017 №422 «Об утверждении региональной целевой программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области» на 2017-2021годы» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 28.02.2019 № 83, от 28.02.2020 № 89, от 26.11.2020 № 732).

6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Применение мер муниципального регулирования муниципальной программой не предусмотрено.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Газификация сельских населённых пунктов

муниципального образования «Ельнинский район»

Смоленской области на 2021-2023 годы»

Целевые показатели

реализации муниципальной программы «Газификация сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам |  | Планируемые значения показателей (на период реализации решения Ельнинского районного Совета депутатов о местном бюджете) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель: Повышение уровня газификации Ельнинского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предпроектные и проектные работы | шт/км | 1/3,5 | 1/4,43 | 2/0,17 | 1/0,25 | х |
| 2. | Строительство газопроводов | шт/км | 1/0,9 | 1/7,37 | 3/9,5 | 6/10,96 | 2/1,68 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Газификация сельских населённых пунктов

муниципального образования «Ельнинский район»

Смоленской области на 2021-2023 годы»

План реализации муниципальной программы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2021-2023 годы»

|  | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. руб.) |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Повышение уровня газификации Ельнинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предпроектные и проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Топографо-геодезические работы по межеванию земельных участков |  | областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Инженерно-геологические изыскания |  | областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Составление проектно-сметной документации |  | областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Экспертиза |  | областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы |  |  | областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Работы |  | областной бюджет | 2904 | 2904 | х | х | 9,5 | 8,73 | 1,43 |
|  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х | 2,23 | 0,25 |
| 2.2. | Материалы |  | областной бюджет | 4300 | 4300 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы |  |  | областной бюджет | 7204,0 | 7204,0 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе |  |  | областной бюджет | 7204,0 | 7204,0 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Газификация сельских населённых пунктов

муниципального образования «Ельнинский район»

Смоленской области на 2021-2023 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2021-2023 годы»

| № п/п | Вид нормативно - правового документа | Основные положения нормативно - правового документа | Ожидаемые сроки принятия нормативно - правового документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) | Настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации и направлен на обеспечение удовлетворения потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов. Положения настоящего Федерального закона основываются на положениях Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми вопросы, касающиеся федеральных энергетических систем, правовых основ единого рынка, основ ценовой политики, безопасности Российской Федерации, относятся к предметам ведения Российской Федерации. | действующий |
| 2. | Градостроительный кодекс Российской Федерации. | Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планировании, градостроительного зонирования и планировки территории | действующий |
| 3. | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». | Устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления. | действующий |
| 4. | Постановление Администрации Смоленской области от 03.09.2020 №547 «Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2021 год». | В 2021 году специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа позволит направить на расширение региональной системы газоснабжения Смоленской области (проектирование, строительство газораспределительных систем, сооружений и объектов). Спецнадбавка к тарифу устанавливается по согласованию с органами исполнительной власти региона исключительно для финансирования программ газификации. Объекты газоснабжения, построенные на эти средства, учитываются на балансе газораспределительных организаций. Они же несут все расходы, связанные с их эксплуатацией. | действующий |
| 5. | Постановление Администрации Смоленской области от 29.06.2017 №422 «Об утверждении региональной целевой программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области» на 2017-2021годы». | В ходе ее реализации ожидается: - объем (прирост) потребления природного газа - 360,0 млн. м3; - протяженность (строительство) газопроводов-отводов - 35,1 км; - количество (строительство) газораспределительных станций - 1 единица; - протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов - 471,7 км; - протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов - 247,7 км; - газификация потребителей сетевым природным газом - 30000 единиц домовладений (квартир), в том числе в сельской местности - 10000 единиц; - уровень газификации населения природным газом - 72,19%, в том числе в сельской местности - 44,34%; - перевод котельных на природный газ - 5 единиц | действующий |