# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26.03.2024  №167

г. Ельня

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 06.06.2016 № 603

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 28.09.2022 № 629 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области и муниципальном образовании Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 01.02.2023 № 67), Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 06.06.2016 № 603 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 24.11.2016 № 1140, от 14.12.2016 № 1217, от 15.02.2018 № 136, от 28.02.2019 № 137, от 06.08.2019 № 489, от 30.12.2019 № 731, от 11.03.2020 № 110, от 01.04.2021 № 220, от 15.09.2021 № 572, от 11.02.2022 № 93, от 09.09.2022 № 551, от 03.04.2023 № 205, от 30.06.2023 № 441) (далее – Программа), изложив Программу в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ельнинского района» Смоленской области Д.В. Михалутина.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области		                       Н.Д. Мищенков

# Приложение

# к постановлению Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район»

Смоленской области

от «____»_______2024 №____

Муниципальная программа

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»

Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

На сегодняшний день содержание и развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями рыночной экономики, а также потребностями населения в автомобильных перевозках является одной из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

В последние несколько лет на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области проводятся работы по ремонту улично-дорожной сети. В несколько раз возросло количество автомобилей. Увеличение количества автотранспортных средств у жителей города, отсутствие специальных стоянок автотранспортных средств в значительной степени негативно сказалось на состоянии улично-дорожной сети   г. Ельни. Решение этих проблем требует значительных материальных затрат.

Целью Муниципальной программы является совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

Целевые показатели реализации Муниципальной программы:

- снижение аварийности на дорогах;

- улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области;

- обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям.

Реализация мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой, позволит:

- создать условия для приведения автомобильных дорог общего пользования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания граждан;

- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние г. Ельни;

- увеличить число жителей, удовлетворенных благоустройством г. Ельни;

- увеличить количество уже выполненных работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Схема программных мероприятий

муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»

| N п/п | Наименования объектов | Виды работ | Протяженность объекта, км | Объем финансирования, всего, руб. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средства Дорожного фонда Смоленской области | бюджет муниципального образования |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 год (план) |
| 1 | г. Ельня, ул. Смоленский большак | ремонт | 1,6 | 17 000 000,00 | 16 982 999,17 | 17 000,83 |
| 2 | г. Ельня, ул. Гвардейская (от ул. Советской до ул. Пролетарской) | ремонт | 0,26 | 2 591 500,00 | 2 588 908,37 | 2 591,63 |
| 3 | Строительный контроль (ул. Смоленский большак в г. Ельня) | Строительный контроль |  | 363 821,00 | 363 457,16 | 363,84 |
| 4 | Строительный контроль (ул. Гвардейская (от ул. Советской до ул. Пролетарской в г. Ельня) | Строительный контроль |  | 64 700,00 | 64 635,30 | 64,70 |
|  | Итого | - | 1,86 | 20 020 021,00 | 20 000 000,00 | 20 021,00 |
| 2020 год (факт) |
| 1. | Автомобильная дорога по ул. Смоленской большак в г. Ельня | ремонт | 1,6 | 15 118 545,96 | 15 103 427,41 | 15 118,55 |
| 2. | Укрепление обочин по ул. Смоленский большак в г. Ельня | ремонт | 2,0 | 818 858,00 | 818 039,10 | 818,90 |
| 3. | Автомобильная дорога по ул. Гвардейской (от ул. Советской до ул. Пролетарской) в г. Ельня | ремонт | 0,26 | 1 730 936,60 | 1 729 205,58 | 1 731,02 |
| 4. | Ремонт тротуаров по ул. Гвардейская, г. Ельни Смоленской области | ремонт | 0,257 | 1 151 194,00 | 1 150 042,75 | 1 151,25 |
| 5. | Строительный контроль за ремонтом по ул. Смоленский большак в г. Ельня | строительный контроль | - | 147 111,00 | 146 963,15 | 147,85 |
| 6. | Строительный контроль за ремонтом по ул. Гвардейской (от ул. Советской до ул. Пролетарской) в г. Ельня | строительный контроль | - | 23 000,00 | 22 977,00 | 23,00 |
| 7. | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом тротуаров по ул. Гвардейская, г. Ельни Смоленской области | строительный контроль | - | 9 985,00 | 9 975,01 | 9,99 |
| 8. | Оказание услуг по строительному контролю за укреплением обочин по ул. Смоленский большак г. Ельни Смоленской области | строительный контроль | - | 19 100,0 | 19 080,90 | 19,10 |
|  | Итого | - | 4,117 | 19 018 730,56 | 18 999 710,90 | 19 019,66 |
| 2021 год (план) |
| 1. | г. Ельня, ул. Гвардейская (от ул. Пролетарской до пер. Кирпично-Заводского) | ремонт | 0,41 | 8 308 860,00 | 8 300 551,14 | 8 308,86 |
| 2. | г. Ельня, ул. Кировская (от Пролетарской до ул. Ленина) | ремонт | 0,38 | 2 249 338,80 | 2 247 089,46 | 2 249,34 |
| 3. | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог по ул. Кировской (от ул. Пролетарской до ул. Ленина) в г. Ельне Смоленской области и ул. Гвардейской (от ул. Пролетарской до пер. Кирпично-Заводского), г. Ельня Смоленской области | строительный контроль | - | 190 123,00 | 189 932,88 | 190,13 |
| 4 | г. Ельня, ул. Энгельса | ремонт | 0,27 | 2 444 414,40 | 2 441 969,98 | 2 444,42 |
| 5 | Ремонт ул. Рославльская (от ГТС до ул. Митрофаненкова), г. Ельня Смоленской области | ремонт | 0,58 | 6 633 026,98 | 6 626 393,95 | 6 633,03 |
| 6 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров по ул. Энгельса и ул. Рославльская (от ГТС до ул. Митрофаненкова), г. Ельня Смоленской области | строительный контроль | - | 194 256,85 | 194 062,59 | 194,25 |
|  | Итого | - | 2,01 | 20 020 020,03 | 20 000 000,00 | 20 020,03 |
| 2021 год (факт) |
| 1. | г. Ельня, ул. Гвардейская (от ул. Пролетарской до пер. Кирпично-Заводского) | ремонт | 0,78 | 7 794 166,52 | 7 786 372,35 | 7 794,17 |
| 2. | г. Ельня, ул. Кировская (от Пролетарской до ул. Ленина) | ремонт | 0,38 | 1 953 447,63 | 1 951 494,18 | 1 953,45 |
| 3. | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог по ул. Кировской (от ул. Пролетарской до ул. Ленина) в г. Ельне Смоленской области и ул. Гвардейской (от ул. Пролетарской до пер. Кирпично-Заводского), г. Ельня Смоленской области | строительный контроль | - | 130 234,00 | 130 103,77 | 130,23 |
| 4 | г. Ельня, ул. Энгельса | ремонт | 0,27 | 2 444 389,40 | 2 441 945,01 | 2 444,39 |
| 5 | Ремонт ул. Рославльская (от ГТС до ул. Митрофаненкова), г. Ельня Смоленской области | ремонт | 0,58 | 4 503 752,01 | 4 499 248,26 | 4 503,75 |
| 6 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров по ул. Энгельса и ул. Рославльская (от ГТС до ул. Митрофаненкова), г. Ельня Смоленской области | строительный контроль | - | 90 000,00 | 89 910,00 | 90,00 |
|  | Итого |  | 2,01 | 16 915 989,56 | 16 899 073,57 | 16 915,99 |
| 2022 год (план) |
| 1 | г. Ельня, ул. Зыкова | ремонт | 0,69 | 6 500 979,00 | 6 494 160,13 | 6 818,87 |
| 2 | г. Ельня, ул. Энгельса (от Пролетарской до ул. Интернациональная) | ремонт | 0,18 | 3 150 000,00 | 3 146 695,97 | 3 304,03 |
| 3 | г. Ельня, мкр. Кутузовский | ремонт | 0,5 | 6 450 568,83 | 6 443 802,84 | 6 765,99 |
| 4 | г. Ельня, ул. Рославльское шоссе (от железнодорожного переезда до поворота на городское кладбище) | ремонт | 0,25 | 700 000,00 | 699 265,77 | 734,23 |
| 5 | г. Ельня, ул. Кировская (от Генерала Калинина до ул. Набережной) | ремонт | 0,125 | 800 000,00 | 799 160,88 | 839,12 |
| 6 | г. Ельня, ул. Первомайская (от ул. Пролетарская до ул. Ленина) | ремонт | 0,36 | 2 000 000,00 | 1 997 902,20 | 2 097,80 |
| 7 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог | строительный контроль | - | 419 452,17 | 419 012,21 | 439,96 |
|  | Итого |  | 2,105 | 20 021 000,00 | 20 000 000,00 | 21 000,00 |
| 2022 (факт) |
| 1 | г. Ельня, ул. Зыкова | ремонт | 0,690 | 8 406 938,40 | 8 398 120,37 | 8 818,03 |
| 2 | г. Ельня, ул. Энгельса (от Пролетарской до ул. Интернациональная) | ремонт | 0,180 | 2 939 595,60 | 2 936 512,26 | 3 083,34 |
| 3 | г. Ельня, мкр. Кутузовский | ремонт | 0,500 | 5 890 867,20 | 5 884 688,28 | 6 178,92 |
| 4 | г. Ельня, ул. Рославльское шоссе (от железнодорожного переезда до поворота на городское кладбище) | ремонт | 0,250 | 571 108,80 | 570 509,76 | 599,04 |
| 5 | г. Ельня, ул. Кировская (ремонт тротуара от Генерала Калинина до ул. Набережной, протяженностью 0,09) | ремонт | 0,09 | 717 362,36 | 716 609,92 | 752,44 |
| 6 | г. Ельня, ул. Первомайская ( ремонт тротуара от ул. Интернациональной до ул. Ленина) | ремонт | 0,161 | 839 199,37 | 838 319,14 | 880,23 |
| 7 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров | строительный контроль | - | 220 500,11 | 220 268,82 | 231,29 |
|  | Итого |  | 1,78 | 19 585 571,84 | 19 565 028,57 | 20 543,27 |
| 2023 год (план) ГВС |
| 1 | г. Ельня, ул. Митрофаненкова и ул. Калужский большак | ремонт | 0,730 | 6 317 608,80 | 6 311 290,88 | 6 317,92 |
| 2 | г. Ельня, ул. Октябрьская и ул. 2-ой Октябрьской | ремонт | 1,100 | 7 328 276,40 | 7 320 947,77 | 7 328,63 |
| 3 | г. Ельня, мкр. Кутузовский | ремонт | 0,330 | 4 313 092,38 | 4 308 779,07 | 4 313,31 |
| 4 | г. Ельня, ул. Энгельса | ремонт | 0,200 | 1 270 064,40 | 1 268 794,27 | 1 270,13 |
| 5 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров | строительный контроль | - | 463 804,09 | 463 340,26 | 463,83 |
|  | Итого | - | 2,360 | 20 020 021,00 | 20 000 000,00 | 20 021,00 |
| 2023 год (факт) ГВС |
| 1 | г. Ельня, ул. Митрофаненкова и ул. Калужский большак | ремонт | 0,730 | 6 317 608,80 | 6 311 290,88 | 6 317,92 |
| 2 | г. Ельня, ул. Октябрьская и ул. 2-ой Октябрьской | ремонт | 1,100 | 7 328 276,40 | 7 320 947,77 | 7 328,63 |
| 3 | г. Ельня, мкр. Кутузовский | ремонт | 0,330 | 4 313 092,38 | 4 308 779,06 | 4 313,32 |
| 4 | г. Ельня, ул. Энгельса | ремонт | 0,200 | 1 154 586,00 | 1 153 431,36 | 1 154,64 |
| 5 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров | строительный контроль | - | 439 095,53 | 438 656,42 | 439,11 |
|  | Итого: | - | 2,360 | 19 552 659,11 | 19 533 105,49 | 19 553,62 |
| 2023 год (факт) УДС |
| 1 | г. Ельня, пер. Казубского, ул. Казубского | ремонт | 1,066 | 8 998 194,00 | 8 989 188,66 | 9 005,34 |
| 2 | г. Ельня, ул. Ленина | ремонт | 1,000 | 6 388 145,00 | 6 381 751,78 | 6 393,22 |
| 3 | г. Ельня, ул. Первомайская | ремонт | 0,610 | 4 792 819,91 | 4 787 993,36 | 4 796,55 |
| 4 | г. Ельня, ул. Энгельса | ремонт | 0,480 | 8 019 226,80 | 8 011 201,21 | 8 025,59 |
| 5 | г. Ельня, ул. Социалистическая | ремонт | 0,519 | 4 417 303,20 | 4 412 882,44 | 4 420,76 |
| 6 | г. Ельня, ул. Калинина | ремонт | 0,240 | 1 102 994,51 | 1 101 890,65 | 1 103,86 |
| 7 | г. Ельня, ул. Красноармейская | ремонт | 0,360 | 1 231 745,55 | 1 230 512,83 | 1 232,72 |
| 8 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров | строительный контроль | - | 551 908,03 | 551 355,90 | 552,13 |
| 9 | г. Ельня, ул. Гвардейская | Проектирование | 1 | 738 542,20 | 737 803,08 | 739,12 |
|  | Итого | - | 4,275 | 36 240 849,20 | 36 204 579,91 | 36 269,29 |
| 2024 год (план) ГВС |
| 1 | г. Ельня, ул. Глинки, ул. 1-я Октябрьская, пер. Октябрьский | ремонт | 1,065 | 10 544 407,20 | 10 533 862,28 | 10 544,92 |
| 2 | г. Ельня, пер. Ленина, | ремонт | 0,331 | 3 732 197,29 | 3 728 464,91 | 3 732,38 |
| 3 | г. Ельня, ул. Казубского (от дома 1 до 14 и до ул. Рославльская) | ремонт | 0,430 | 5 743 416,51 | 5 737 672,81 | 5 743,70 |
| 4 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров | строительный контроль | - | - | -- |  |
|  | Итого | - | 1,826 | 20 020 021,00 | 20 000 000,00 | 20 021,00 |
| 2024 год (план) УДС |
|  | г. Ельня, ул. Гвардейская | капитальный ремонт | 0,288 | 18 612 012,03 | 18 593 400,01 | 18 612,02 |
|  | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров | - | - | 437 987,97 | 406 599,99 | 31 387,98 |
|  | Итого: | - | 0,288 | 19 050 000,00 | 19 000 000,00 | 50 000,00 |
| 2025 год (план) ГВС |
| 1 | г. Ельня, ул. Советская (от ул. Энгельса до ул. Кировской) | ремонт | 0,500 | 5 500 000,00 | 5 494 499,73 | 5 500,27 |
| 2 | г. Ельня, мкр. Кутузовский | ремонт | 0,430 | 5 000 000,00 | 4 994 999,76 | 5 000,24 |
| 3 | г. Ельня, ул. Первомайская (от перекрестка с ул. Интернациональная до перекрестка с ул. Пролетарская) | ремонт | 0,180 | 2 000 000,00 | 1 997 999,90 | 2 000,10 |
| 4 | г. Ельня, ул. Рославльское шоссе | ремонт | 1,0 | 7 100 000,00 | 7 092 899,65 | 7 100,35 |
| 5 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров | строительный контроль | - | 420 021,00 | 419 600,96 | 420,04 |
|  | Итого | - | 2,110 | 20 020 021,00 | 20 000 000,00 | 20 021,00 |

2026 год (план) ГВС

| 1 | г. Ельня, ул. 8- Марта | ремонт | 0,850 | 9 600 000,00 | 9 590 399,53 | 9 600,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | г. Ельня, ул. Говорова (до д. Подгорное) | ремонт | 0,689 | 7 500 000,00 | 7 492 499,63 | 7 500,37 |
| 3 | г. Ельня, пер. Кировский | ремонт | 0,250 | 2 500 000,00 | 2 497 499,88 | 2 500,12 |
| 4 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров | строительный контроль | - | 420 021,00 | 419 600,96 | 420,04 |
|  | ИТОГО: | - | 1,789 | 20 020 021,00 | 20 000 000,00 | 20 021,00 |

Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период (этапы) реализации | этап I: 2016-2018 этап II: 2019-2023 этап III: 2024-2026 |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1,2-й годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 237 903,2 тыс. рублей, из них: 2018-2023 год (всего) – 158 793,2 тыс. рублей; 2024 год (всего) – 39 070,0 тыс. рублей, из них: -средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; -средства областного бюджета – 39 000,0 тыс. рублей; -средства местного бюджета – 70,0 тыс. рублей; -средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей; 2025 год (всего) – 20 020,0 тыс. рублей, из них: -средства федерального бюджета 0 тыс. рублей; -средства областного бюджета – 20 000,0 тыс. рублей; -средства местного бюджета – 20,0 тыс. рублей; -средства бюджета поселений – 0 тыс. рублей; -средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей 2026 год (всего) – 20 020,0 тыс. рублей, из них: -средства федерального бюджета 0 тыс. рублей; -средства областного бюджета – 20 000,0 тыс. рублей; -средства местного бюджета – 20,0 тыс. рублей; -средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей |

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (2023 год) | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, км | 6,6 | 2,114 | 2,110 | 2,050 |

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан» |
|  | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | - |
| 1. | Создать условия для приведения автомобильных дорог общего пользования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания граждан; | Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области |

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы/ источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» (всего), в том числе: | 79 110,00 | 39 070,00 | 20 020,00 | 20 020,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 79 000,00 | 39 000,0 | 20 000,00 | 20 000,0 |
| бюджет Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области | 110,00 | 70,00 | 20,00 | 20,00 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приложение к паспорту муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» СВЕДЕНИЯ о показателях муниципальной программы |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области | Согласно локальных сметных расчетов |

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

### Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» не является частью регионального проекта

### Раздел 4. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

## «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»

| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| --- |
| Ответственный за выполнение регионального проекта | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | 2023 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2024 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, ед. | 14 | 6 | 5 | 3 |

### Раздел 5. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ОСВОБОЖДЕНИЙ И ИНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы не предусматривает.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан» | - |  |  |  |  |
| 1 | расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области в границах городов удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» | областной бюджет | 60 000,00 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  |  | бюджет Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | - | 60 060,00 | 20 020,00 | 20 020,00 | 20 020,00 |
| 2 | расходы бюджета области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | областной бюджет | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области | 50,00 | 50,00 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | - | 19 050,00 | 19 050,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 79 110,00 | 39 070,00 | 20 020,00 | 20 020,00 |
| областной бюджет | 79 000,00 | 39 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| бюджет Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области | 110,00 | 70,00 | 20,00 | 20,00 |