****

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от\_25.05.2023 № 307

г. Ельня

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области

В рамках реализации на территории Смоленской области Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Администрация Смоленской области, в соответствии с подпунктом «а» пункта 8 Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 № 2253, Постановлением Администрации Смоленской области от 30.03.2023 № 136 «Об утверждении региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области» на 2023-2027 годы», руководствуясь Постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 28.09.2022 № 629 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области и муниципальном образовании Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от01.02.2023 № 67) , и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Д.В. Михалутина.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области Н.Д. Мищенков

УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район»

Смоленской области

 от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2023 №\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»**

**Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется за счет печного отопления (дрова, уголь), либо индивидуального газового отопления.

Основным теплоснабжающим предприятием на объекты жилищно-коммунального хозяйства города, жилого фонда, объектов социально-культурного является Сафоновский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Западному военному округу ЖКС № 1 г. Смоленск.

Общее количество котельных в г. Ельня, снабжающих тепловой энергией жилищный фонд и социально-культурные объекты – 5шт, в том числе 4 котельных (находящиеся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»). Одна котельная находится в ведомственной собственности ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Западному военному округу ЖКС № 1 г. Смоленск.

Центральных тепловых пунктов (ЦТП) в зоне Ельнинского городского поселения имеется 2 шт. (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Западному военному округу ЖКС № 1 г. Смоленск).

Большая часть тепловых сетей имеет износ 60 и более процентов.

Необходимо проведение капитального ремонта с применением энергосберегающих, энергоэффективных материалов.

Тепловая сеть двухтрубная и четырехтрубная, выполнена подземной канальной, подземной бесканальной и надземной прокладкой. Утвержденный температурный график отпуска тепла при расчетной температуре наружного воздуха -26°С 95/70 °С, в летний период (сети ГВС) 65/50 °С.

Время работы тепловых сетей принимается в соответствии со СНиПом 23-01-99:

- продолжительность отопительного сезона Z = 215 дней;

- продолжительность летнего сезона Z = 150 дней.

На территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области разработана и утверждена схема теплоснабжения.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства» АИС «Реформа ЖКХ» с 01.09.2020 дополнена подсистемой по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее – Система МКА ЖКХ).

Оператором Смоленской области в Системе МКА ЖКХ является Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Пожарно-спасательный центр», которое круглосуточно осуществляет работу в Системе МКА ЖКХ.

Фиксация информации об авариях и инцидентах на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее также – объекты) муниципальных образований в Системе МКА ЖКХ осуществляется органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, едиными дежурными диспетчерскими службами соответствующих муниципальных образований, а также ресурсоснабжающими организациями.

Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей составляет 19845,0 м.

В системе водоснабжения города должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению.

Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%.

На расчётный период (в случаи оптимистического развития сценария):

1. провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2. разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3. разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

Муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий, из них:

- в сфере реализации «теплоснабжение»;

- в сфере реализации «водоснабжение».

|  |
| --- |
| **Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**ПАСПОРТмуниципальной программы**«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»****1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный муниципальной программы  | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Период (этапы) реализации | этап I: 2023 – 2025 годы |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1, 2-й годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 72 280,0 тыс. рублей, из них:2023-2025 год (всего) – 72 280,0 тыс. рублей;2023 год (всего) – 0,0 тыс. рублей, из них:2024 год (всего) – 72 280,0 тыс. рублей, из них:-средства федерального бюджета – 49 993,0 тыс. рублей;-средства областного бюджета – 22 274,0 тыс. рублей;-средства местного бюджета – 13,0 тыс. рублей;-средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей;2025 год (всего) – 0 тыс. рублей, из них:-средства федерального бюджета 0 тыс. рублей;-средства областного бюджета – 0 тыс. рублей;-средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;-средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей |

**2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025год |
| снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, % | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| увеличение замены инженерных сетей, км., из них:тепловых сетейводопроводных сетей | 0,0 | 2,1108,137 | 0,00,0 |
| увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, чел. | 0,0 | 195,0 | 0,0 |

**3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | Региинальный проект « Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области» на 2023-2027 годы |
|  | Ответственный исполнитель - Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
|  | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. капитального ремонта линейных объектов | увеличение замены инженерных сетей | снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
| **2.** | Ведомственный проект «Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области» |
|  | Отдел жилищно - коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| 1.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области | увеличение замены инженерных сетей | снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
|  | Ведомственный проект «Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области» |
|  | Отдел жилищно - коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| 1.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области | увеличение замены инженерных сетей | увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг |

**4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/ источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» (всего), в том числе: | 72 280,0 | 0,0 | 72 280,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 49 993,0 | 0,0 | 49 993,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 22 274,0 | 0,0 | 22 274,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту муниципальной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района

 Смоленской области»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | Согласно проектной документации и локально – сметных расчётов15,0 |
| 2. | увеличение замены инженерных сетей (тепловых сетей,водопроводных сетей) | 2,110 |
| 3. | увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | 195 |

**Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ**

«Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области»

Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение за реализацию ведомственного проекта | Отдел жилищно - коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой  | Муниципальная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» |

2. Значение результатов ведомственных проектов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025год |
| **«Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области»** | - | - | - |
| 1)снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, % | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
| 2)увеличение замены инженерных сетей, км., из них:тепловых сетей | 0,0 | 2,110 | 0,0 |
| 3)увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, чел. | 0,0 | 195 | 0,0 |
| **Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области»** | - | - | - |
| 1)снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, % | 0,0 | 6,7 | 0,0 |
| 2)увеличение замены инженерных сетей, км., из них:водопроводных сетей | 0,0 | 8,137 | 0,0 |
| 3)увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, чел. | 0,0 | 755 | 0,0 |

**Раздел 4. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

4.1. ПАСПОРТ

Ведомственного проекта

«Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области»

|  |
| --- |
| **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** |
| Ответственный за выполнение регионального проекта | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» |

**2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, показателя | Единици измерения | Значение показателя по годам |
| 2022 (прогноз) | плановый период (прогноз) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | «Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг  | человек | 0 |  0,0 | 195  |  0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 2 | Увеличение замены инженерных сетей | км | 0,0 |  0,0 |  2,110 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | % | - |  0,0 | 3,5  |  0,0 | 0,0  | 0,0  |

4.2. ПАСПОРТ

Ведомственного проекта

«Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области»

|  |
| --- |
| **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** |
| Ответственный за выполнение регионального проекта | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» |

**2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, показателя | Единици измерения | Значение показателя по годам |
| 2022 (прогноз) | плановый период (прогноз) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг  | человек | 0 |  0,0 | 755 |  0,0 | 0,0  | 0,0  |
| 2 | Увеличение замены инженерных сетей | км | 0,0 |  0,0 |  8,137 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | % | - |  0,0 | 6,7 |  0,0 | 0,0  | 0,0  |

**Раздел 5. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ОСВОБОЖДЕНИЙ И ИНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы не предусматривает.

**Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс. рублей |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ведомственный проект "Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области" |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Расходы на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | средства федерального бюджета | **10 430,0** | 0,0 | 10 430,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | **4 647,0** | 0,0 | 4 647,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | **3,0** | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по мероприятию:** | - | **15 080,0** | **0,0** | 15 080,0 | 0,0 |
| 2 | Ведомственный проект "Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Ельне Ельнинского района Смоленской области" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | средства федерального бюджета | **39 563,0** | 0,0 | 39 563,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | **17 627,0** | 0,0 | 17 627,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | **10,0** | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по мероприятию:** | **-** | **57 200,0** | **0,0** | **57 200,0** | **0,0** |
|  | **Итого по ведомственному проекту**  | **средства федерального бюджета** | **49 993,0** | **0,0** | **49 993,0** | **0,0** |
| **средства областного бюджета** | **22 274,0** | **0,0** | **22 274,0** | **0,0** |
| **средства местного бюджета** | **13,0** | **0,0** | **13,0** | **0,0** |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:**  | **72 280,0** | **0,0** | **72 280,0** | **0,0** |
| средства федерального бюджета | 49 993,0 | 0,0 | 49 993,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 22 274,0 | 0,0 | 22 274,0 | 0,0 |
|  | средства местного бюджета | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
|  | средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |