# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  14.12.2016 № 1217

г. Ельня

О продлении срока реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016 года» до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с областным законом от 30.09.2008 №108-з «О городах на территории Смоленской области, удостоенных почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках субсидии предоставляемой для софинансирования расходов бюджетов городских поселений  Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы, областным законом « Об областном бюджете на 2017г. и плановый период 2018 и 2019 годов», критериях отбора городских поселений Смоленской области для предоставления указанных субсидий, руководствуясь статьей 28 Устава Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

- Продлить срок реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016 год» до 2020года.

- Внести в муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016год утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 06.06.2016г. № 603 следующие изменения:

2.1. В паспорте муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016год» позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы составляет 100 002,001 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 99 991,997тыс. руб.; - средства местного бюджета– 10,004тыс. руб. |
| --- | --- |

2.2. В паспорте муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016год» позицию «Целевые показатели реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Целевые показатели реализации муниципальной программы | 1.Увеличение в 2016 году протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования на 5,590 км. 2. Увеличение в 2017 году протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования на 4,800 км. 3. Увеличение в 2018 году протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования на 3,83 км. 4. Увеличение в 2019 году протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования на 6,20 км. 5. Увеличение в 2020 году протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования на 4,320 км. |
| --- | --- |

2.3. В паспорте муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016год» позицию «Сроки (этапы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в пять этапов: I этап – 2016 год; II этап – 2017 год; III этап – 2018 год; IV этап – 2019год; V этап – 2020 год; |
| --- | --- |

2.4. Раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа по ремонту автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2017-2019 годы разработана в соответствии Постановлением Администрации Смоленской области от 25.02.2016 № 96 «Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2016 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы, на дорожную деятельность  в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов, критериях отбора городских поселений Смоленской области для предоставления указанных субсидий, областным законом от 30.09.2008г. №108-з «О городах на территории Смоленской области, удостоенных почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», областным законом « Об областном бюджете на 2017г. и плановый период 2018 и 2019 годов», статьей 28 Устава Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области. При разработке Программы учтены предложения жителей г. Ельни, рекомендации депутатов Совета депутатов Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, Ельнинского районного Совета депутатов, дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский».

Целями Муниципальной программы являются:

- Совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

- Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

Целевыми показателями муниципальной Программы являются:

Увеличение в 2016 году протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования на 5,590 км.

Увеличение в 2017 году протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования на 4,800 км.

Увеличение в 2018 году протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования на 4,330 км.

Увеличение в 2019 году протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования на 4,98 км.

Увеличение в 2020 году протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования на 4,32 км.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной Программы отражены в приложении №1.

Муниципальная программа рассчитана на 2016-2020 годы и реализуется в пять этапов:

I этап – 2016 год;

II этап – 2017 год;

III этап – 2018 год;

IV этап – 2019 год;

V этап – 2020год».

2.5. Раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

## 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы

На основе проведенного анализа улично-дорожной сети г. Ельни определены мероприятия по Программе до 2020 года.

- ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области.

Схема программных мероприятий сформирована в виде таблицы.

Схема программных мероприятий

| № п/п | Наименование объекта | Мощность, км. | Вид работ | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | 2016г. |
| 1. | Ремонт ул. Пролетарской и пер. Смоленский г. Ельня, Смоленская область | 2,300 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 15 225,019 | 15 223,496 | 1,523 |
| 2. | Ремонт проезжей части ул. Первомайской (от ул. Пролетарской до ул. Советской) с устройством тротуаров, г. Ельня, Смоленская область | 0,350 | Ремонт проезжей части с устройством тротуаров | 1 426,523 | 1 426,380 | 0,143 |
| 3. | Ремонт ул. Молодежная, г. Ельня, Смоленская область | 0,250 | Ремонт покрытия проезжей части ЩПС | 813,410 | 813,328 | 0,082 |
| 4. | Ремонт ул. Гусева, г. Ельня, Смоленская область | 0,140 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 548,576 | 548,519 | 0,057 |
| 5. | Ремонт ул. Дорогобужская, г. Ельня, Смоленская область | 1,200 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 1 298,842 | 1 298,712 | 0,130 |
| 6. | Ремонт ул. Смоленский большак, г. Ельня, Смоленская область | 1,350 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 689,631 | 689,562 | 0,069 |
|  | ИТОГО: | 5,590 |  | 20 002,001 | 19 999,997 | 2,004 |
|  | 2017г. |
| 1. | Ремонт ул. Дорогобужской, г. Ельня, Смоленская область | 2,150 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 2 000,000 | 1999,800 | 0,2 |
| 2. | Ремонт проезжей части ул. Энгельса (от ул. Пролетарской до ул. Советской) с устройством тротуаров, г. Ельня, Смоленская область | 0,350 | Ремонт проезжей части с устройством тротуаров | 10 000,000 | 9 999,000 | 1,0 |
| 3. | Ремонт ул. Дорогобужский большак ( с устройством тротуара), г. Ельня, Смоленская область | 1,100 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части с устройством тротуаров | 4 000,000 | 3 999,600 | 0,4 |
| 4. | Ремонт ул. Зеленая, г. Ельня, Смоленская область | 1,200 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 4 000,000 | 3 999,600 | 0,4 |
|  | ИТОГО: | 4,800 |  | 20 000,000 | 19 998,000 | 2,0 |
|  | 2018г. |
| 5. | Ремонт ул. Зыкова, г. Ельня, Смоленская область | 0,680 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 4 500,000 | 4 499,550 | 0,45 |
| 6. | Ремонт ул. Победы, г. Ельня, Смоленская область | 0,700 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 4 500,000 | 4 499,550 | 0,45 |
| 7. | Ремонт ул. Гвардейская (от ул. Калинина до ул. ул. Советской), г. Ельня, Смоленская область | 0,350 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 1 000,000 | 999,900 | 0,1 |
| 8. | Ремонт ул. Социалистическая, г. Ельня, Смоленская область | 0,650 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 3 000,000 | 2 999,700 | 0,3 |
| 9. | Ремонт пер. Строительный, г. Ельня, Смоленская область | 0,350 | Ремонт щебеночного покрытия | 500,000 | 499,950 | 0,05 |
| 10. | Ремонт ул. Казубского, г. Ельня, Смоленская область | 1,300 | Ремонт щебеночного покрытия | 4 000,000 | 3 999,600 | 0,4 |
| 11. | Ремонт пер. Казубского, г. Ельня, Смоленская область | 0,300 | Ремонт щебеночного покрытия | 2 500,000 | 2 499,750 | 0,25 |
|  | ИТОГО: | 4,330 |  | 20 000,000 | 19 998,000 | 2,00 |
|  | 2019г. |
| 12. | Ремонт ул. Советской (от ул. Энгельса до конца улицы), г. Ельня, Смоленская область | 1800 | Обустройство асфальтобетонным покрытием проезжей части | 5 000,00 | 4 999,500 | 0,5 |
| 13. | Ремонт пер. Советский, г. Ельня, Смоленская область | 0,700 | Обустройство асфальтобетонным покрытием проезжей части | 5 000,00 | 4 999,500 | 0,5 |
| 14. | Ремонт ул. Смоленская, г. Ельня, Смоленская область | 1,190 | Обустройство асфальтобетонным покрытием проезжей части | 5 000,00 | 4 999,500 | 0,5 |
| 15. | Ремонт ул. Гусева, г. Ельня, Смоленская область | 1,290 | Обустройство асфальтобетонным покрытием проезжей части | 5 000,00 | 4 999,500 | 0,5 |
|  | ИТОГО: | 4,980 |  | 20 000,000 | 19 998,000 | 2,0 |
|  | 2020г. |
| 16. | Ремонт ул. Октябрьская, г. Ельня, Смоленская область | 0,650 | Обустройство асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2 500,000 | 2 499,750 | 0,25 |
| 17. | Ремонт ул. 1-я Октябрьская, г. Ельня, Смоленская область | 0,350 | Обустройство асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2 500,000 | 2 499,750 | 0,25 |
| 18. | Ремонт ул. 2-я Октябрьская, г. Ельня, Смоленская область | 0,350 | Обустройство асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2 500,000 | 2 499,750 | 0,25 |
| 19. | Ремонт пер. Октябрьский, г. Ельня, Смоленская область | 0,120 | Обустройство асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2 500,000 | 2 499,750 | 0,25 |
| 20. | Ремонт ул. Глинки, г. Ельня, Смоленская область | 0,350 | Обустройство асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2 500,000 | 2 499,750 | 0,25 |
| 21. | Ремонт пер. Льнозаводской, г. Ельня, Смоленская область | 0,600 | Обустройство асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2 500,000 | 2 499,750 | 0,25 |
| 22. | Ремонт ул. Льнозаводской, г. Ельня, Смоленская область | 0,500 | Обустройство асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2 500,000 | 2 499,750 | 0,25 |
| 22. | Ремонт ул. Садовая, г. Ельня, Смоленская область | 0,500 | Ремонт щебеночного покрытия | 2 500,000 | 2 499,750 | 0,25 |
| 23. | Ремонт ул. Джержинского, г. Ельня, Смоленская область | 0,900 | Обустройство асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2 500,000 | 2 499,750 | 0,25 |
|  | ИТОГО: | 4,320 |  | 20 000,000 | 19 998,000 | 2,00 |
|  | ВСЕГО: | 24,020 | - | 100 002,001 | 99 991,997 | 8,0 |

2.6. Раздел .4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

## «4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Финансирование мероприятий муниципальной Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 80 000,000 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 79 992,000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 8 000,0тыс. рублей.

Средства областного бюджета предоставляются в бюджет Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области в форме субсидии.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

План реализации муниципальной Программы представлен в приложении №2.

2.7. Приложение №1 «Целевые показатели реализации муниципальной Программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1, к настоящему постановлению.

2.8. Приложение №2 «План реализации муниципальной Программы на 2016 год «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016год» изложить в новой редакции согласно Приложению 2, к настоящему постановлению.

2.9. Приложение №3 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016год» изложить в новой редакции согласно Приложению 3, к настоящему постановлению».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования – начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства В.И. Юркова.

Глава Администрации муниципального

образования «Ельнинский район»

Смоленской области 						           	  Н.Д. Мищенков

Приложение № 1

к постановлению  Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район»

Смоленской области

от 14.12.2016г. № 1217

Приложение № 1

Целевые показатели реализации муниципальной Программы  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей | Планируемые значения показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |
| 1. | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | км. | 4,400 | 6,700 | 5,590 | 4,800 | 4,330 | 4,980 | 4,320 |

Приложение № 2

к постановлению  Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район»

Смоленской области

от 14.12.2016г. № 1217

Приложение № 2

ПЛАН

реализации муниципальной Программы на 2016-2020 годы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования  «Ельнинский район» Смоленской области на 2016-2020 годы»

|  | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| Цели муниципальной программы: 1. Совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведение её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 3. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования ,км. | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | х | 24020 | х |  | х | х |  | 5,590 | 4,800 | 4,330 | 4,980 | 4,320 |
| 1.2. | Предоставление субсидии для софинансирования расходования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы» | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области х | областной бюджет | 99 991,997 | 19 999,997 | 19998,000 | 19998,000 | 19998,000 | 19998,000 |  | х | х | х |  |
|  |  |  | местный бюджет | 10,004 | 2,004 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | х | х | х |  |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | - | - | 100 002,001 | обл. бюджет: 19999,997 | обл. бюджет: 19998,000 | обл. бюджет: 19998,000 | обл. бюджет: 19998,000 | обл. бюджет: 19998,000 | 5,590 | 4,800 | 4,300 | 4,980 | 4,320 |
|  |  |  |  | мест. бюджет: 2,004 | мест. бюджет: 2,0 | мест. бюджет: 2,0 | мест. бюджет: 2,0 | мест. бюджет: 2,0 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению  Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район»

Смоленской области

от 14.12.2016г. № 1217

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области  на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы | Основные положения нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Смоленской области от 25.02.2016 №96 «Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2016 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы» | Регулирует отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог, в том числе на платной основе, и осуществлением дорожной деятельности в Российской Федерации. |  |
| 2. | Областной закон от 30.09.2008г. №108-з «О городах на территории Смоленской области, удостоенных почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» | Регулирует отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог, в том числе на платной основе, и осуществлением дорожной деятельности в Российской Федерации. |  |