# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22.08.2016 № 838

г. Ельня

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 21.10.2013 №615 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ельнинского района» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016-2020 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования – начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства В.И. Юркова.

Глава Администрации муниципального

образования «Ельнинский район»

Смоленской области 						           	  Н.Д. Мищенков

| Отп.1 экз. – в дело | Разослать: пр.,фин.упр.,отд.экон., |
| --- | --- |
| Исп. В.И. Юрков | ЖКиГХ |
| тел. 4-11-33 |  |
| 17.08.2016 г. |  |
| Разработчик: |  |
| В.В. Дамбровская |  |
| тел. 4-16-67 |  |
| 17.08.2016 г. |  |
| Визы: |  |
| Е. В. Глебова ______________ | «___»______ 2016 г. |
| В.И. Юрков ______________ | «___»______ 2016 г. |
| О. И. Новикова ______________ | «___»______ 2016 г. |
| С.В. Кизунова ______________ | «___»______ 2016 г. |
| Т.В. Орещенкова ______________ | «___»______ 2016 г. |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016-2020 годы»

2016 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016-2020 годы»

| Администратор муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |  |  |
| Цель муниципальной программы | Оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем жизнеобеспечения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния, а также повышения качества предоставления коммунальных услуг потребителям |  |  |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - надежность и бесперебойность работы систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставленных коммунальных услуг потребителям; - экономия коммунальных ресурсов |  |  |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2016- 2020 годы реализуется в 2 этапа: 1 этап 2016 -2018годы; 2 этап 2019-2020 годы |  |  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Муниципальной программы | 6792,6 | тыс. руб. |
|  | Из них: |  |  |
|  | средства областного бюджета - всего | 3610,0 | тыс. руб. |
|  | в том числе по годам: |  |  |
|  | 2016 год |  | тыс. руб. |
|  | 2017 год |  | тыс. руб. |
|  | 2018 год | 1425,0 | тыс. руб. |
|  | 2019 -2020 годы | 2185,0 | тыс. руб. |
|  | средства местного бюджета - всего | 3182,6 | тыс. руб. |
|  | в том числе по годам: |  |  |
|  | 2016 год |  | тыс. руб. |
|  | 2017 год | 744,6 | тыс. руб. |
|  | 2018 год | 1128,4 | тыс. руб. |
|  | 2019 -2020 годы | 1309,6 | тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться: - улучшения жилищных условий и качества жизни населения; - обеспечения бесперебойного снабжения потребителей водой; - бесперебойного отвода канализационных вод; - сокращения аварийности при предоставлении коммунальных услуг и тем самым сокращения потерь коммунальных ресурсов; - обеспечения выполнения мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; - экономии коммунальных ресурсов; - снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшения экологической ситуации |  |  |

- 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной Программы

Жилищно-коммунальное хозяйство – важная отрасль экономики Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (далее – поселение).

Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и холодной водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, являются основой социальной стабильности региона.

Существующая система электроснабжения и перспектива ее развития.

В настоящее время электроснабжение г. Ельня централизованное и осуществляется через понизительные подстанции филиала  ОАО» МРСК –центра» «Смоленскэнерго».

Схема внутреннего электроснабжения г. Ельня выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ.

В сети города просматриваются три типа конфигурации схем подключения отдельных групп подстанций:

1) двойная радиальная сеть от одного источника;

2) двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

3) замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

При наличии ряда достоинств, схема электроснабжения имеет некоторые недостатки:

- радиальное подключение понизительных подстанций по двухцепным ВЛ-110 кВ. Повреждение любого общего элемента двухцепных ВЛ может привести к нарушению электроснабжения;

- большая загрузка понизительных подстанций, принадлежащих ОАО «МРСК –центра» «Смоленскэнерго», отсутствие необходимых резервов на большинстве из них согласно выданных технических условий, что приводит к отказу ОАО «МРСК –центра» «Смоленскэнерго» во многих случаях в подключении дополнительной мощности к своим центрам питания;

- отсутствие в схеме локальных колец по сетям 35 и 110 кВ;

- невозможность расширения (увеличения мощности) открытых подстанций, расположенных в жилой застройке, в связи с близостью жилых домов и увеличением зон по шуму от подстанций;

- необходимость срочной прокладки (замены) многих питающих и распределительных ЛЭП 6-10 кВ со сроком службы более 25 лет.

Перспектива развития существующих объектов энергоснабжения.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат, численности обслуживающего персонала и внедрением автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, это позволит повысить эффективность работы аварийных служб, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов.

Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

Постепенный перевод городских распределительных сетей на повышенное напряжение (с 6 кВ до 10 кВ).

Второго рода мероприятия имеют организационный характер:

Оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

Оптимизация уровней напряжения в сети.

Перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых и общественных зданиях, помещениях, занятыми бюджетными организациями, рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии. Счетчики необходимо устанавливать на всех вводах в жилых и общественных зданиях, а также у всех субабонентов, питающихся от вводного распределительного устройства (ВРУ).

Важный момент – экономичная работа сети уличного освещения. Мероприятия, повышающие экономичность:

1. Ревизия существующих линий с перетяжкой проводов;

2. Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светодиодные;

3. Реконструкция существующих сетей с целью возможности включения режима «вечер-ночь» (горение светильников через один или пропусками);

4. Устройство единого центра управления режимами работы сети уличного освещения (включения и выключения);

5. Установка светочувствительных реле на дворовых светильниках уличного освещения (подключенных к внутридомовым системам)

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

Совершенствование технологических процессов.

Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

Существующая система теплоснабжения и перспектива ее развития.

Теплоснабжение г. Ельня осуществляется от 7 котельных, 2 из которых являются муниципальными. 6 котельных работают на газе, 1- на дровах. Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется   за счет печного отопления (дрова), либо индивидуального газового отопления. Основным теплоснабжающим предприятием для жилищно-коммунального сектора в городе является Сафоновский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», объединяющий 4 котельных города: пос. Льнозаводской с подключенной нагрузкой 1,4 Гкал/час, по ул. Глинки – 8,0 Гкал/час, по ул.Кировскеая,д.1 – 1,3 Гкал/час, по ул. Пролетарская, д.98 – 4,0 Гкал/час и   котельная ООО «НордЭнерго» Министерства обороны РФ с подключенной нагрузкой 57,2 Гкал/час.

Тепловые сети по состоянию на 01.01.2016 г., км

Таблица №1

| Протяженность тепловых сетей | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» |  |  |  | Кот. ООО «НордЭнерго» | Муниц. котельные |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 Смоленский б-к | Котельная №2 ул. Глинки | Котельная №3 ул.Кировс-кая,д.1 | Котельная №4 ул. Пролетарская, д.98 |  | ул. Энгельса д.5 | д. Высокое |  |
|  |  |  |  |  | мкн. Кутузовский |  |  |  |
| Всего внутри квартальные магистральные | 0,8 | 11,0 | 0,2 | 3,6 | 11,6 | 0,12 | 0,06 | 27,38 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ветхие | 0,2 | 1,7 |  | 0,6 |  | 0,02 |  | 2,52 |
| бесхозяйновые ные | 0,6 | 4,0 | 0,2 | 0,8 |  |  |  | 5,6 |

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения поселения являются тепловые сети. Основная причина этого – наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь, подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится более 80 процентов всех повреждений на системах теплоснабжения.

Из таблицы №1 видно, что протяженность тепловых сетей поселения составляет 27,38 км в двухтрубном исчислении, в том числе 2,52 км ветхие. 85 % трубопроводов теплоснабжения имеют срок эксплуатации более 25 лет. Эксплуатацию, содержание и ремонт тепловых сетей, осуществляют ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и ОАО «НордЭнерго».

Темпы замены ветхих тепловых сетей ежегодно увеличиваются, но этого недостаточно для снижения их уровня износа. В 2014 году заменено 0,04 км (или 1,6%) от общего количества ветхих тепловых сетей. В 2015 году этот показатель составил 0,100 км (4,0 %).

Износ тепловых сетей, увеличение повреждаемости теплопроводов до 5-6 и более повреждений на 10 км в год приводят к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на магистральных трубопроводах, как правило, приводят к длительным перерывам в подаче тепловой энергии целым жилым районам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.

Во исполнение требований Федерального закона «О теплоснабжении», Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (далее - Администрация) необходимо разработать и утвердить схемы теплоснабжения - документ, содержащий пред проектные материалы, по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для повышения надежности тепловой сети предусматривается реконструкция тепловых сетей от котельных (замена существующих стальных труб на пред изолированные трубопроводы, оборудованные ОДК).

Основными проблемами теплоснабжения являются:

- значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения;

- отсутствие возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок.

Системы централизованного водоснабжения и водоотведения являются важнейшими системами жизнеобеспечения населения, предназначенными для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, производства пищевой продукции и пожаротушения, приема от населения сточных вод и их очистки.

На территории поселения имеются 2 предприятия: МУП «Жилищник» и МУП «Водопроводно- канализационное хозяйство» которые обеспечивают забор, транспортировку и передачу питьевой воды потребителям, приём сточных вод с последующей передачей их на очистные сооружения.

Протяженность водопровода составляет 66,3 км, в том числе ветхие- 1,1 км.

Анализ работы систем централизованного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территориях поселения показал:

- износ основных сооружений систем централизованного водоснабжения и водоотведения составляет от 65 до 100 процентов;

- необходимость замены водопроводных сетей протяженностью 1,1 км, что составляет 20 процентов от их общей протяженности;

-  необходимость реконструкции сетей водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов относится также утверждение схем водоснабжения, водоотведения и ежегодная их актуализация.

Основными проблемами функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов систем;

- недостаточная степень техногенной надежности.

На территории поселения находится 439 многоквартирных жилых домов, общей площадью 162,8тыс. кв.м.

По срокам эксплуатации жилой фонд  распределяется следующим образом:

со сроком эксплуатации       1921г.-1945г. – 3 дома (0,7%);

1946г.-1970г.– 137домов (31,2%);

1971г.-1995г.– 279 домов (63,3%);

после 1995г. – 21 дома (4,8 %).

Несоответствие муниципального жилья требованиям нормативно-технической документации; ухудшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению; большое количество аварийно- восстановительных ремонтов элементов зданий и инженерных сетей жилых домов вместо планово-предупредительных ремонтов ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации программы необходимо решить следующие основные задачи:

приведение состояния муниципального жилья в соответствие с требованиями нормативно-технических документов;

улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

внедрение ресурсосберегающих технологий.

Особое внимание необходимо обратить на следующие проблемы состояния муниципального жилищного фонда:

- неудовлетворительное состояние крыш и кровель жилых домов   связано с нарушениями кровельного покрытия, что приводит к протечкам в жилые помещения домов, нарушению теплоизоляционного слоя кровли и деревянных конструкций, электропроводки и разрушению фасадов зданий. Нарушение теплоизоляции наблюдается на мягких кровлях, где в    результате протечек намокает утеплитель, происходит промерзание кровли в зимний период, что приводит к образованию конденсата и дополнительным протечкам в жилые помещения;

- неудовлетворительное состояние внутридомовых инженерных систем (центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, канализации) приводит к многочисленным потерям объемов теплоносителя и воды питьевого качества, нарушению температурно-влажностного режима в здании, снижению нормативных параметров предоставляемых коммунальных услуг. Из-за многочисленных утечек воды в подвалах подвергаются интенсивному износу конструктивные элементы здания, инженерные сети и оборудование.

Решение этих вопросов обусловлено большим количеством вынесенных судебных решений по искам жильцов поселения ввиду неудовлетворенности качеством предоставляемых услуг и самоустранением управляющих компаний от технического обслуживания и надлежащего содержания.

Решение проблем модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения является сложной, трудоемкой и дорогостоящей задачей.

Учитывая высокую степень изношенности основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, проведение ускоренной модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения крайне необходимо.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и направлена на снижение тарифной нагрузки.

Анализ существующего положения в ЖКХ характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отрасль. Она связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

Результатом реализации Программы будет модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры, следовательно, повышение качества предоставляемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории поселения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной Программы.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016-2020 годы разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Цель муниципальной Программы:

Оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем жизнеобеспечения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния, а также повышения качества предоставления коммунальных услуг потребителям

Целевыми показателями реализации муниципальной Программы являются:

- надежность и бесперебойность работы систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставленных коммунальных услуг потребителям;

- экономия коммунальных ресурсов

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться:

- улучшения жилищных условий и качества жизни населения;

- обеспечения бесперебойного снабжения потребителей водой;

- бесперебойного отвода канализационных вод;

- сокращения аварийности при предоставлении коммунальных услуг и тем самым сокращения потерь коммунальных ресурсов;

- обеспечения выполнения мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- экономии коммунальных ресурсов;

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической ситуации

Муниципальная программа рассчитана на 2016 -2020 годы и реализуется в 2 этапа:

1 этап 2016 -2018годы;

2 этап 2019-2020 годы

- 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы

Система водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод является одной из важнейших и решающих частей коммунальной инфраструктуры, оказывающей влияние на жизнедеятельность как отдельно взятого гражданина, так и экономики, и развития территории поселения в целом.

В настоящее время водоснабжение г. Ельни осуществляется за счет подземных вод Заволжского-Лебедянского водоносного горизонта. Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области, составляет 7,6 тыс. человек. В поселение два предприятия предоставляют услугу водоснабжения – Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» и Муниципальное унитарное предприятие «Жилищник».

Технические характеристики объектов водоснабжения Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области

Таблица №1

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по Ельнинскому городскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение объемов оказания услуг | тыс.куб.м. | 408,8 |
| 1.1. | Объем производства и товаров услуг | тыс.куб.м. | 408,8 |
| 1.2. | Объем воды отпущенной всем потребителям | тыс.куб.м. | 220,4 |
|  | в т.ч. - населению | тыс.куб.м. | 159,1 |
|  | бюджетные организации | тыс.куб.м. | 15,1 |
|  | прочие потребители | тыс.куб.м. | 46,2 |
| 2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |
| 2.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 |
| 2.2. | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, в том числе: | ед. | 96 |
|  | в местах водозабора | ед. | 96 |
|  | В точках водозабора наружной сети | ед. | 960 |
| 3. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 |
| 3.1. | Количество проб, соответствующих нормативам, в том числе: | ед. | 96 |
|  | В местах водозаборов |  | 96 |
|  | В точках водозабора наружной сети |  | 96 |
| 4. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час\день | 23,8 |
| 4.1. | Количество часов предоставления услуг | часов | 8696 |
| 5. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |
| 5.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км. | 0,32 |
| 5.2. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | ед. | 21 |
| 6. | Протяженность водопроводных сетей | км. | 66,3 |
| 6.1. | Протяженность водопроводных сетей нуждающихся в замене | км. | 25,7 |
| 6.2. | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | % | 38,8 |

Канализационное хозяйство в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод.

Технические характеристики объектов водоотведения Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области

- Таблица №2

| №п/п | - Наименование показателей | - ед. изм. | - всего по Ельнинскому городскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Обеспечение объемов оказания услуг |  |  |
| - 1.1. | - Объем производства товаров и услуг, в том числе | - тыс.куб.м | - 178,7 |
|  | - населению | - тыс.куб.м | - 149,8 |
|  | - Бюджетные организации | - тыс.куб.м | - 16,0 |
|  | - Прочие потребители | - тыс.куб.м | - 12,9 |
| - 2. | - Протяженность канализационных сетей | - км. | - 38,3 |
| - 2.1. | - Протяженность канализационных сетей нуждающихся в замене | - км. | - 7,8 |

- Перечень мероприятий по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области

- Таблица №3

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - ед. изм. | - кол-во | - Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Ремонт водопроводных сетей по ул. Зыкова | - м | - 675 | - 1033,8 |
| - 2 | - Ремонт водопроводных сетей по ул. Кировская | - м | - 361 | - 708,8 |
| - 3 | - Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей по ул. Строительная |  |  | - 400,0 |
| - 4 | - Строительство канализационной сети ул. Строительная | - м | - 410 | - 1500,0 |
| - 5 | - Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей по ул. Смоленская |  |  | - 400,0 |
| - 6 | - Строительство канализационной сети ул. Смоленская | - м | - 971 | - 2300,0 |
| - 7 | - Подключение канализационных сетей школы №2 к центральным сетям водоотведения | - м | - 300 | - 450,0 |
| - ИТОГО: |  |  |  | - 6792,6 |

- Теплоснабжение

- Теплоснабжение части города Ельни осуществляется централизованными котельными:

- - Сафоновского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 4 котельных (производительностью -14,7 Гкал/час), протяженность сетей 16,5 км.

- - одной котельной ООО «НордЭнерго», обслуживает жилой и нежилой фонд мкр. Кутузовский. Общая протяженность тепловых сетей, включая муниципальные тепловые составляет 27,6 км.

- В городе имеются 4,2 км тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации, которые имею технологическое подключение к котельным СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

- Газоснабжение

- Общая протяженность газовых сетей в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области составляет 119,8км. В Ельнинском городском поселении имеются сети высокого давления, среднего давления и низкого давление.

- Утилизация и переработка твердых бытовых отходов

- На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация утилизации и переработки бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.

- В настоящее время утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов от всех категорий потребителей осуществляется на полигоне (полное наименование полигона- Полигон захоронение твердых и бытовых отходов в близи д. Васильки Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области). Площадь полигона составляет 60 000кв.м.. Вместимость ОРО-618308,0 м3.

- Уличное освещение

- Электроснабжение Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области осуществляется централизованно.

- Собственниками электросетей являются:

- - филиал ПАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» , в ведении которой находится 1009,6 км сетей электроснабжения, в том числе:

- ВЛ 0,4кВ-763,3 км;

- ВЛ 10кВ-246,3

- ТП в количестве 274 шт.

- - в хозяйственном ведении МУП «Кутузовское» находятся сети электроснабжения протяженностью 3,38 км. и Понижающая станция 110/10 кВ «Ельня-1».

- Количество светильников на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области - 616шт.

- План реализации муниципальной Программы представлен в приложении №2 к Муниципальной программе.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Финансирование Программы предусматривает финансирование из осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области.

Реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг;

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно- коммунального хозяйства;

- сократить ежегодные потери ресурсов в инженерных системах.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 6792,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 3610,0тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 3182,6 тыс. рублей.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Финансирование программы из средств бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области будет осуществляться в пределах средств, утвержденных на ее реализацию в решении «О бюджете муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» на очередной финансовый год и плановый период.

- 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

В сфере реализации муниципальной программы действуют следующие основные нормативные правовые акты:

- Федеральный Закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы отражены в приложении №3.

- 6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной Программы не предусмотрено.

Приложение № 1

Целевые показатели

реализации муниципальной Программы  «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам |  | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Надежность и бесперебойность работы систем коммунальной инфраструктуры | %. | 86 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| 2. | Повышение качества предоставленных коммунальных услуг потребителям | % | 84 | 87 | 89 | 91 | 93 |
| 3 | Экономия коммунальных ресурсов | % | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

Приложение № 2

ПЛАН

реализации муниципальной Программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Надежность и бесперебойность работы систем коммунальной инфраструктуры. Основные мероприятия: Повышение качества предоставления коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводных сетей по ул. Зыкова г. Ельня | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | местный бюджет | 1033,8 | - | 344,6 | 344,6 | 344,6 | - | х | х | х | х | х |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей по ул. Кировская г. Ельня | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | местный бюджет | 708,8 | - | - | 708,8 | - | - | х | х | х | х | х |
| 3 | Изготовление проектно -сметной документации на строительство канализационной сети по ул. Строительная г. Ельня | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | местный бюджет | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | х | х | х | х | х |
| 4 | Строительство канализационной сети по ул. Строительная г. Ельня | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | всего | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 1425,0 |  |  | 1425,0 | - | - | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 75,0 |  |  | 75,0 | - | - | х | х | х | х | х |
| 5 | Изготовление проектно -сметной документации на строительство канализационной сети по ул. Смоленская г. Ельня | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | местный бюджет | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | х | х | х | х | х |
| 6 | Строительство канализационной сети по ул. Смоленская г. Ельня | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | всего | 2300,0 | -- |  | - | - |  | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 2185,0 | - | - | - | - | 2185,0 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 115,0 | - | - | - | - | 115,0 | х | х | х | х | х |
| 7 | Подключение канализационных сетей школы №2 к центральным сетям водоотведения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | всего | 450,0 | - | - |  | - | - | - | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 450,0 | - | - | - | 450,0 | - | - | х | х | х | х |
| Всего по Муниципальной программе |  |  | всего | 6792,6 | - | 744,6 | 2553,4 | 1194,6 | 2300,0 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 3610,0 | - | - | 1425,0 | - | 2185,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3182,6 | - | 744,6 | 1128,4 | 1194,6 | 115,0 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области  на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный Закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), устанавливаются законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством о техническом регулировании | действующий |
| 2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» | Настоящий документ определяет содержание схем водоснабжения и водоотведения поселений, разрабатываемых в целях обеспечения доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием центральных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий | действующий |
| 3 | Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Формирование единой системы правовых актов и обеспечение доступности правовых актов для населения. | действующий |
| 4 | Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» | Настоящие Правила определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг и требования к их формированию. | действующий |
| 5 | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, создает правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | действующий |