**О ходе подготовки образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году.**

Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере образования является приведение зданий ОО в соответствие с современными требованиями. Такими мероприятиями традиционно являются подготовка ОО к новому учебному году.

В соответствии с приказом отдела образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 05.05.2018 №80 утвержден план подготовки ОО к новому учебному году и отопительному сезону 2018-2019гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие  | Ответственные  | Сроки выполнения | Отметка об исполнении |
| 1 | Проведение акарицидной и дезинфекционной обработки в ОО | Руководители ОО | до 01.06.2017г. | исполнено |
| 2 | Установка пластиковых окон в библиотеке и туалете для лиц с ОВЗ в МБОУ Ельнинской СШ №1 им.М.И.Глинки | Руководители ОО | До 01.07.2018 | исполнено |
| 3 | Ремонт кровли столовой в МБОУ Ельнинской СШ №2 им.К.И.Ракутина | Руководители ОО | До 01.09.2018 | Ведутся работы |
| 4 | Ремонт кровли столовой в Фенинском филиале МБОУ Павловской СШ  | Руководители ОО | До 01.09.2018 | исполнено |
| 5 | Локальный ремонт кровли МБОУ Коробецкой СШ | Руководители ОО | До 01.09.2018 | исполнено |
| 6 | Ремонт входных козырьков здания Ельнинского Центра творчества | Руководители ОО | До 01.09.2018 | исполнено |
| 7 | Обработка огнезащитной краской деревянные панели в спортивном зале МБОУ Ельнинской СШ №2 им.К.И.Ракутина | Руководители ОО | До 01.09.2018 | исполнено |
| 8 | Перенос трубы отопления с эвакуационного выхода в МБОУ Ельнинской СШ №1 им.М.И.Глинки | Руководители ОО | До 01.09.2018 | исполнено |
| 9 | Ремонт системы отопления в столовой МБОУ Ельнинской СШ №3. | Руководители ОО | До 20.07.2018 | исполнено |
| 10 | Косметический ремонт помещений ОО | Руководители ОО | до 01.09.2018г | исполнено |
| 11 | Установка разгоночного насоса в системе отопления Ельнинского Центра творчества | Руководители ОО | До 23.08.2018 | исполнено |
| 12 | Обучение ответственных за пожарную безопасность | Руководители ОО | до 23.07.2018г. | исполнено |
| 13 | Обучение ответственных за тепло- и электрохозяйство, | Руководители ОО | до 01.09.2018г | исполнено |
| 14 | Поверка узла учета тепловой энергии Ельнинской ДЮСШ | Руководители ОО | До 30.09.2018г. | исполнено |
| 15 | Профилактические работы в котельных ОО | Руководители ОО | До 15.09.2018г | исполнено |
| 16 | Создание запаса топлива в филиале МБОУ Коробецкой средней школы в д.Высокое | Руководитель ОО | До 01.09.2018г. |  |
| 17 | Гидравлические испытания и промывка теплосетей | Руководители ОО | До 01.09.2018г. | исполнено |
| 18 | Утепление административных , хозяйственных и учебных помещений | Руководители ОО | До 15.09.2018г |  |

На основании распоряжения Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 22.06.2018г №310-р создана межведомственная комиссия для приемки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году. В состав комиссии вошли представители МЧС, МВД, отдела образования, отдела ЖКХ, органов соцзащиты. Председатель комиссии заместитель Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области М.А.Пысин

**25-27 июля 2018г. комиссия провела приемку 11 ОО, в том числе 5-ти школ,3-х детских садов, 3-х учреждений дополнительного образования. Все учреждения признаны готовыми к новому учебному году.**