**Информация**

**О выполнении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного-комплекса муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» в 2019 году**

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» выполнены следующие мероприятия:

**подпрограмма 1:**

- Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения – 600,0 тыс. руб. (местный бюджет).

**подпрограмма 2:**

- Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» – 6,3 тыс. руб. (местный бюджет);

- Приобретение и распространение в среде дошкольников и учеников начальных классов световозвращающих фликеров – 3,7 тыс. руб. (местный бюджет);

- Сезонное обследование муниципальных автобусных маршрутов (в т.ч. и школьных) – не предполагает финансирования;

- Рассмотрение материалов по устранению повреждений дорожных покрытий на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – не предполагает финансирования;

- Мониторинг выполнения работ по выявленным замечаниям – не предполагает финансирования.

**подпрограмма 3:**

- Капитальный ремонт (реконструкция), ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – осуществлен ремонт автодороги «Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново»-д.Максаки Ельнинского района Смоленской области – 96,5 тыс. руб. (дорожный фонд);

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка от снега) – 96,3 тыс. руб. (дорожный фонд).

Всего в 2019 году в рамках программы израсходовано средств дорожного фонда – 192,8 тыс. руб., экономия средств дорожного фонда на 01.01.2020 составила 975,8 тыс. руб., средства местного бюджета израсходованы в полном объеме – 610,0 тыс. руб.

Экономия средств дорожного фонда обусловлена следующим:

- размещался аукцион на ремонт автодороги «Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново»-д.Волково Ельнинского района Смоленской области – 192,6 тыс. руб. (дорожный фонд) – однако, аукцион не состоялся;

- в конце декабря 2019 года внесены изменения в бюджет района в части восстановления остатка средств дорожного фонда 2018 года – 780,7 тыс. руб.