**Информация**

**об освоении субсидии для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов в 2021 году**

В 2021 году Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» предоставлена субсидия в размере 20 000 000,00 рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, средства местного бюджета 20 020,03 рублей.

Согласно протокола заседания комиссии от 26 января 2021 года денежные средства были направлены на ремонт дорожной сети г. Ельни Смоленской области по следующим улицам:

- ул. Гвардейская (от ул. Пролетарской до пер. Кирпично-Заводского);

- ул. Кировская (от Пролетарской до ул. Ленина);

- ул. Энгельса;

- ул. Рославльская (от ГТС до ул. Митрофаненкова), г. Ельня Смоленской области, а также на проведение строительного контроля по этим улицам.

Отделом жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области была разработана аукционная документация по ремонту дорог и направлены заявки на проведение аукционов для заключения муниципальных контрактов, а именно:

ООО «КротСтройСервис» выполнили работы по ремонту автомобильной дороги ул. Гвардейская (от ул. Пролетарской до пер. Кирпично-заводского) на сумму 7 794 166,52 рублей, ремонт ул. Рославльская (от ГТС до ул. Митрофаненкова), г. Ельня Смоленской области на сумму 4 503 752,01 рублей.

ООО «Ельнинская ПМК» выполнили работы по ремонту тротуара по ул. Кировская (от ул. Пролетарской до ул. Ленина) на сумму 1 953 447,63 рублей, ремонт тротуара по ул. Энгельса на сумму 2 444 389,40 рублей.

Также заключены муниципальные контракты с ООО «Стройгвардия» по оказанию услуг по строительному контролю за ремонтом дорог по ул. Кировской (от ул. Пролетарской до ул. Ленина) в г. Ельне Смоленской области и ул. Гвардейской (от ул. Пролетарской до пер. Кирпично-Заводского), г. Ельня Смоленской области на сумму 130 234 рублей и на оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог по ул. Энгельса и ул. Рославльская (от ГТС до ул. Митрофаненкова), г. Ельня Смоленской области на сумму 90 000 рублей.

Денежные средства на ремонт дорожной сети израсходованы не в полном объеме (остаток 3 104 030,47 рублей).

Фактическое расходование денежных средств на ремонт дорожной сети г. Ельни и проведение строительного контроля приведено ниже.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов, в отношении которых проведены работы по дорожной деятельности в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области с использованием средств субсидий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городов, удостоенных почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в 2021 году**

| №  п/п | Наименование объекта | Вид работ | Срок выполнения работ | Объем финансирования,  рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | областной бюджет | местный бюджет |
|  | г. Ельня, ул. Гвардейская (от ул. Пролетарской до пер. Кирпично-Заводского) | Ремонт | 2021 | 7 794 166,52 | 7 786 372,35 | 7 794,17 |
|  | г. Ельня, ул. Кировская (от Пролетарской до ул. Ленина) | Ремонт | 2021 | 1 953 447,63 | 1 951 494,18 | 1 953,45 |
|  | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог по ул. Кировской (от ул. Пролетарской до ул. Ленина) в г. Ельне Смоленской области и ул. Гвардейской (от ул. Пролетарской до пер. Кирпично-Заводского), г. Ельня Смоленской области | Ремонт | 2021 | 130 234,00 | 130 103,77 | 130,23 |
|  | г. Ельня, ул. Энгельса | Ремонт | 2021 | 2 444 389,40 | 2 441 945,01 | 2 444,39 |
|  | Ремонт ул. Рославльская (от ГТС до ул. Митрофаненкова), г. Ельня Смоленской области | Ремонт | 2021 | 4 503 752,01 | 4 499 248,26 | 4 503,75 |
|  | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог по ул. Энгельса и ул. Рославльская (от ГТС до ул. Митрофаненкова), г. Ельня Смоленской области | Ремонт | 2021 | 90 000,00 | 89 910,00 | 90,00 |
| **ИТОГО** | | **-** | **-** | **16 915 989,56** | **16 899 073,57** | **16 915,99** |