Информация

о выполнении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год

В 2025 году Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области предоставлена субсидия для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов в размере 20 000 000,00 рублей из них, средства местного бюджета 21 000,00 рублей. Фактическое расходование денежных средств на ремонт дорожной сети г. Ельни и проведение строительного контроля приведено ниже:

| N п/п | Наименования объектов | Виды работ | Объем финансирования, всего, руб. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства Дорожного фонда Смоленской области | бюджет муниципального образования |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Предусмотрено на 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | г. Ельня, ул. Советская (от ул. Гвардейская до ул. Кировской), ремонт тротуара | ремонт, выполнялся подрядной организацией СОГБУ «Смоленскавтодор» | 2 212 877,87 | 2 210 664,88 | 2 212,99 |
| 2 | г. Ельня, ул. Пролетарская (от ул. Энгельса до ул. Гвардейская),ремонт тротуар | ремонт, выполнялся подрядной организацией ООО «партнер» | 3 997 764,34 | 3 993 766,38 | 3 997,96 |
| 3 | г. Ельня, ул. Ленина (от ул. Гвардейская до ул. Энгельса), ремонт тротуара | ремонт, выполнялся подрядной организацией ООО «Партнер» | 3 818 296,95 | 3 814 478,47 | 3 818,48 |
| 4 | г. Ельня, ул. Рославльское шоссе | ремонт, выполнялся подрядной организацией ИП Гришкина Н.К. | 7 146 846,96 | 7 139 699,76 | 7 147,20 |
| 5 | г. Ельня, ул. Пролетарская (от ул. Гвардейская до ул. Кировская), ремонт тротуара | ремонт, выполнялся подрядной организацией ИП Беседин Н.А. | 1 991 255,82 | 1 989 264,47 | 1 991,35 |
| 6. | г. Ельня, пер. Советский | ремонт, выполнялся подрядной организацией ИП Гришкина Н.К. | 678 733,09 | 678 054,32 | 678,77 |
| 7. | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров г. Ельня, ул. Советская (от ул. Гвардейская до ул. Кировской), ул. Пролетарская (от ул. Энгельса до ул. Гвардейская), ул. Ленина (от ул. Гвардейская до ул. Энгельса),ул. Рославльское шоссе | строительный контроль выполнялся подрядной организацией ООО «Строй-Регион» | 139 050,00 | 138 910,95 | 139,05 |
| 8. | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом тротуара по ул. Пролетарская (Пролетарская (от ул. Гвардейская до ул. Кировская) | строительный контроль выполнялся подрядной организацией ООО «Строй-Регион» | 25 000,00 | 24 974,99 | 25,01 |
|  | Итого: | - | 20 009 825,03 | 19 989 814,22 | 20 010,81 |

Также на дорожную деятельность в 2025 году Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области предоставлена дополнительная субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 19 674 048,23 рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них средства местного бюджета 19 694,71 рублей.

Фактическое расходование денежных средств на ремонт дорожной сети г. Ельни и проведение строительного контроля приведено ниже:

| N п/п | Наименования объектов | Виды работ | Протяженность объекта, км |  | Объем финансирования, всего, руб. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего: | в том числе по автодорогам, ведущим к организациям первичного звена здравоохранения: |  | средства дорожного фонда Смоленской области | бюджет муниципального образования |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Предусмотрено на 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ельня, пер. Больничный | ремонт, выполнялся подрядной организацией ИП Гришкина Н.К. | 0,250 | 0,250 | 2 184 334,67 | 2 182 150,22 | 2 184,45 |
| 2 | г. Ельня, ул. Вокзальная | ремонт, выполнялся подрядной организацией ИП Гришкина Н.К. | 1,0 |  | 7 905 579,57 | 7 897 673,60 | 7 905,97 |
| 3 | г. Ельня, ул. Дорогобужская | ремонт, выполнялся подрядной организацией ИП Гришкина Н.К. | 0,750 |  | 5 563 739,64 | 5 558 175,63 | 5 564,01 |
| 4 | г. Ельня, ул. Кировская (участок от ул. Ольги Ржевской до ул. Митрофаненкова) | ремонт, выполнялся подрядной организацией ООО «Техстрой» | 0,350 |  | 3 904 000,00 | 3 900 095,81 | 3 904,19 |
| 5 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров по пер. Больничному, по ул. Вокзальная, по ул. Дорогобужская в г. Ельня | строительный контроль выполнялся подрядной организацией ООО «Строй-Регион» | - |  | 116 089,06 | 115 972,97 | 116,09 |
| 6 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дороги ул. Кировская в г. Ельня | строительный контроль выполнялся подрядной организацией ООО «Строй-Регион» | - |  | 20 000,00 | 19 980,00 | 20,00 |
|  | Итого |  | 2,350 |  | 19 693 742,94 | 19 674 048,23 | 19 694,71 |

По данной программе также предусмотрены такие мероприятия как,

- «Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения» (Кадастровые работы и изготовление технических паспортов, проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования) на сумму 950,1 тыс. рублей.

- «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов» (Обеспечение безопасности движения транспортных средств и пешеходов, закупка дорожных знаков, оснащение учебными и методическими пособиями по безопасности дорожного движения кабинетов учебных учреждений) на сумму 1 740,0 тыс. рублей.

- «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» ЗАО «Автотранс» на сумму 3 768 500 рублей, из них 1 750 000 рублей денежные средства резервного фонда Администрации.