**Информация о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области».**

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» на 2014-2043 годы (согласно краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области на 2014-2043 годы на 2020-2022 годы) проведены следующие мероприятия:

**Основное мероприятие:**

**-** выполнен капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Смоленская область, г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 24, ул. Первомайская, д. 47. Работы выполнялись согласно заключенному договору между Некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» и ООО «СтройГранд» (генеральный директор Гаврюсева Елена Васильевна) № 26/ЭА08а-2021 от 26.02.2021 г. о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Смоленская область, г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 24; Смоленская область, г. Ельня, ул. Первомайская, д. 47.

Стоимость выполнения работ по данному договору составляет:

- Смоленская область, г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 24 – стоимость выполнения работ по капитальному ремонту крыши – 1 918 400 руб.

- Смоленская область, г. Ельня, ул. Первомайская, д. 47 - стоимость выполнения работ по капитальному ремонту крыши – 808 500 руб.

Срок выполнения работ по договору – с 22.03.2021 г. по 20.08.2021 г.

Согласно заключённому договору, выполнены следующие виды работ:

- ремонт крыши на сумму 1 663 191 руб. (ул. Смоленский большак, д. 24);

- ремонт крыши на сумму 655 984 руб. (ул. Первомайская, д. 47).

Ремонтные работы по основному мероприятию выполнены на общую сумму 2 319 175 руб.

В 2022 году в рамках реализации вышеуказанной программы на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области выполняются работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных ремонтов, расположенных по адресам: Смоленская область, г. Ельня, ул. Кировская, д. 9, ул. Первомайская, д. 14.

Данные работы выполняются согласно заключенного договора между Некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» и ООО «Дом» (заместитель директора Алхимов Сергей Николаевич) № 53/ЭА44а-2022 от 30.03.2022 г. на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Смоленская область, г. Ельня, ул. Кировская, д. 9; Смоленская область, г. Ельня, ул. Первомайская, д. 14, на общую сумму 7 452 206 руб. Срок выполнения работ по договору – с 11.04.2022 по 03.10.2022.