ИНФОРМАЦИЯ

О ходе выполнения региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2014-2043 годы»

В 2013 году на основании закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» отремонтирован один дом:

-  г. Ельня, пер. Смоленский, д. 2., на общую сумму 2 198 613,00 рублей

В 2015 году в соответствии с внесенными изменениями в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области отремонтированы два дома:

- г. Ельня, ул. Энгельса, д. 19, на  сумму 624 677,84 рублей;

- г. Ельня, ул. Строительная, д. 4, на  сумму 3 133 351,10 рублей.

Всего на общую сумму: 3 758 028,94 рублей.

В 2016 году в соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области отремонтирован один дом:

-  г. Ельня, ул. Первомайская, д. 10/27, на общую сумму 4 328 705,77 рублей.

По краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества, расположенных на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2017 год отремонтированы 5 многоквартирных домов, расположенных по адресу:

- г. Ельня, ул. Советская, д. 18, на сумму 2 150 300,37, рублей

- г. Ельня, ул. Красноармейская, д. 17, на сумму 1 401 762,91 рублей

- г. Ельня, ул. Говорова, д. 18, на сумму 1 720 627,35 рублей

- г. Ельня, ул. Говорова, д. 10, на сумму 802 307,54 рублей.

- г. Ельня, ул. Энгельса, д.35, на сумму 645 732,77 рублей

Всего на общую сумму: 6 720 730,94 рублей.

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» заключила договора» по отбору подрядной организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в г. Ельня:

- по ул. Красноармейская д. 17 в г. Ельне заключен договор с ООО «Стройреставрация». Подрядчиками выполнен ремонт кровли многоквартирного дома;

- по ул. Говорова д. 18 заключен договор с ООО «Викинг - 95» произведен ремонт кровли по стропильной системе;

- по ул. Говорова д. 10 заключен договор с ООО «Сикам» выполнен капитальный ремонт кровли по стропильной системе;

- по ул. Советская д. 18 заключен договор с ООО «Гармония» произведен капитальный ремонт кровли по стропильной системе;

- по ул. Энгельса д. 35 заключен договор с ООО «ПриборМонтажСервис» - произведен капитальный ремонт кровли по стропильной системе.

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области ходатайствовала о том, чтобы для жилого дома по ул. Пролетарская д. 72 в Ельне Смоленской области перенести срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с 2034-2038 годов на 2018 год, в связи с неудовлетворительным состоянием кровли.

В 2018 году перенесен срок капитального ремонта многоквартирного дома, расположенный по адресу: г. Ельня, ул. Пролетарская д.72 и отремонтирован на общую сумму 2 258 666,48 рублей, подрядчиком ООО «ГарантСтрой» выполнен ремонт кровли.

На 2019 год перенесен срок капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ельня, ул. Советская д.26.

В 2019 году подрядной организацией ООО «Ремком» в соответствии с заключенным договором №26/ЭА253аг-2018/19 от 05.02.2019 с НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» выполняются работы по ремонту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем и электроснабжения.

Стоимость строительства 3 446 544,00 рублей. Срок выполнения работ до 14.10.2019 года.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области                                             Н.Д. Мищенков

Исп.: В.В. Якутина

(/: 8(48146)4-11-50, 4-16-67

Email: jkh.67@yandex.ru