АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.12.2019  № 770

г. Ельня

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области В.И. Юркова.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области 				Н.Д. Мищенков

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 27.12.2019 № 770 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ Программа

комплексноЕ развитиЕ

транспортной инфраструктуры

Ельнинского городского поселения

ельнинского района

смоленской области

2020-2030 ГОДЫ

Содержание

Введение	5

1. Паспорт муниципальной программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области	7

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	9

2.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	12

2.2 Социально-экономическая характеристика	13

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	13

2.4 Характеристика сети дорог, оценка качества содержания дорог	14

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками	23

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	23

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	25

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств	26

2.9 Анализ безопасности дорожного движения	27

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	28

2.11 Характеристика существующих условий в перспективе развития и размещения транспортной инфраструктуры	29

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры	30

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	32

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов	34

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития	34

3.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории городского поселения	36

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории городского поселения	36

3.4 Прогноз развития дорожной сети городского поселения	37

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	38

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения	38

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	40

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	41

5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий	45

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	46

5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	46

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого паркового пространства	48

5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	49

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	50

5.6 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	50

6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры	52

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	54

8. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	57

9. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения	60

- Введение

Одним из основополагающих условий развития городского поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

 демографическое развитие;

 перспективное строительство;

 состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

 обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

 обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского поселения;

 развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

 развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

 обеспечение условий для управления транспортным спросом;

 создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

 создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

 условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

 эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

- 1. Паспорт муниципальной программы

- Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области

| Наименование | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Муниципальная программа Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2020-2030 гг. разработана на основании следующих документов: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 1032-р «Об изменениях, которые вносятся в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года»; - Устав муниципального образования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области; - Генеральный план и правила землепользования и застройки Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, утвержденный решением Совета депутатов Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области от 26.07.2018 № 30; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| Заказчик программы: | Администрация муниципального образования «Ельнинский район Смоленской области |
| Разработчик программы: | ООО «Проектно-Исследовательский Центр» |
| Местонахождение разработчика программы: | Россия, г. Ставрополь, ул. Р.Люксембург, 8Б. |
| Местонахождение программы | Россия, Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Советская, 23. |
| Цели программы |  развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;  повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;  повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Задачи программы |  увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;  обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;  увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей;  создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;  обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры |  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  безопасность движения пешеходов (отношение ДТП с участием пешеходов к уровню 2019 года (проценты). |
| Сроки и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2020 – 2030гг. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны с разбивкой по годам. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет в 2020-2030 годах – 10984,2 тыс. рублей, в т.ч.: - средства местного бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области - 2806,0 тыс. рублей, - средства дорожного фонда Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области - 8178,2 тыс. рублей. По годам реализации: - местный бюджет Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области: 2020 год – 952,0 тыс. рублей 2021 год – 1002,0 тыс. рублей 2022 год – 852,0 тыс. рублей 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025-2030 годы – 0,0 тыс. рублей - дорожный фонд Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области: 2020 год – 2389,1 тыс. рублей 2021 год – 2531,3 тыс. рублей 2022 год – 3257,8 тыс. рублей 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025-2030 годы – 0,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Мероприятия программы | Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. |

- 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Общие сведения

В состав муниципального образования Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области входит 11 населенных пунктов: г. Ельня, д. Васильки, д. Данино, д. Прилепы, д. Шуярово, д. Холмы, д. Ярославль, д. Подгорное, д. Ходыкино, д. Ромашково, д. Мойтево. Административным центром является г. Ельня. Ельнинское городское поселение образовано 20 декабря 2004 года в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании закона Смоленской области №108-З от 20 декабря 2004 года «О наделении статусом муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Ельнинское городское поселение расположено в центральной части Ельнинского района и граничит с Леонидовским, Бобровичским, Коробецким сельскими поселениями. В состав территории городского поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения.

Площадь территории Ельнинского городского поселения составляет 97,88 кв.км, плотность населения 599 чел./кв.км.

Природно-климатические условия

Ельнинское городское поселение располагается в юго-восточной части Смоленской области. Климат умеренно-континентальный с сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой, отличается непостоянством погодных условий: оттепели зимой, частые дожди и холода летом, поздние весенние заморозки, в отдельные годы – суровые зимы с температурой до -43° мороза и иногда в 10-15 лет засушливые годы.

В таблице №1 приведены основные климатические характеристики города Ельни Ельнинского района Смоленской области.

Таблица 1

| Показатели | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | 3,9 |
| Глубина промерзания: средняя | см | 40 |
| Наибольшая | см | 90 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 597 |
| Направление господствующих ветров |  | Юго-западное |
| Сейсмичность | баллов | 6 |

Местность муниципального образования, по данным инженерно-геологических изысканий, является благоприятной для строительства.

На территории г. Ельни развиты отложения четвертичной, меловой каменноугольной и девонской системы и представлены сверху вниз. В толщине четвертичных и коренных отложений заключены водоносные горизонты. По приуроченности подземных вод к различным отложениям выделяются следующие водоносные горизонты: межморенный, подморенный, туронский, сеноманский, тульский, бобриковский, лихвинский, девонский. Грунты представлены покровными суглинками и глинистыми супесями светло-коричневого и светло-серого цвета мощностью 4,0 – 4,4 м, до глубины 8,0 м мелкозернистые пылеватые пески.

Природно-климатические условия территории Ельнинского городского поселения достаточно благополучные. Поэтому вероятность возникновения ЧС природного характера невелика. Причиной их могут стать резкие колебания температур, усиление ветра до штормового, налипание мокрого снега, сверхнормативные выпадения осадков, что может привести к возникновению снежных заносов, в зимний период, и поднятие уровня грунтовых вод в теплое время года.

- 2.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Изменение границ и преобразование городского поселения осуществляется законом Смоленской области в соответствии с федеральным законом.

Сельское хозяйство и сфера услуг являются ведущими отраслями Ельнинского городского поселения. Промышленное производство представлено предприятиями легкой перерабатывающей промышленности.

Сельское хозяйство представлено малыми предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. На территории поселения выращивают лён, рожь, овёс, ячмень, картофель, разводят крупный рогатый скот, свиней.

Значительную часть территории городского поселения занимают объекты Министерства Обороны.

На территории Ельнинского городского поселения имеется 13 учебно-образовательных учреждений.

Медицинскую помощь оказывает два государственных учреждения здравоохранения. Скорая помощь обслуживает население города Ельня и 10 сельских населенных пунктов.

Культурное обслуживание Ельнинского городского поселения представляют: дом культуры и библиотека.

Из объектов физкультуры и спорта в городе имеется стадион, и две спортивные площадки.

Активно развивается сфера культурно-бытового обслуживания населения, это напрямую отражается на качестве жилой среды в городском поселении.

Общая численность населения муниципального образования Ельнинское городское поселение составляет 9032 человека на 01.01.2019 года, согласно данным Администрации.

Самоуправление осуществляется через представительный орган — Совет депутатов Ельнинского городского поселения и исполнительные органы – Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

Город Ельня расположен в центральной части Ельнинского района, в 80 км от областного центра — г. Смоленск.

- 2.2 Социально-экономическая характеристика

Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в городском поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

В тоже время, городское поселение обладает рядом условий, которые позволяют развивать территорию и ее социально-экономическую инфраструктуру (см. таблицу 2).

Таблица 2

| Условия | Пояснения |
| --- | --- |
| Уникальные природные условия | Ельнинское городское поселение расположено на территории, характеризующейся высоким природным потенциалом. Урочище Казаренка и долина реки Десна и её притоков создает предпосылки для формирования отдыха. |
| Высокий историко-культурный потенциал | Наличие богатого историко-культурного наследия создает дополнительные предпосылки для их реабилитации и возрождения. |
| Значительные резервы территории | Здесь можно ожидать повышение инвестиционной и деловой активности, возрастание спроса на землю и строительство новых промышленных предприятий. |

- 2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов города, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения города.

Транспортная инфраструктура Ельнинского городского поселения является составляющей инфраструктуры Смоленской области. Основными структурными элементами транспортной структуры города являются: сеть улиц и дорог.

Внешние транспортно-экономические связи Ельнинского городского поселения с другими областями осуществляются в основном автомобильным видом транспорта.

Кроме того, на территории муниципального образования расположена железнодорожная станция, позволяющая осуществлять доставку грузов и пассажиров в город Ельня и из него железнодорожным транспортом.

Виды общественного транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями Ельнинского городского поселения представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Вид транспорта | Интенсивность использования |
| --- | --- |
| Железнодорожный транспорт | Имеется железнодорожная магистраль, через которую регулярно проходят пассажирские и грузовые поезда. |
| Водный транспорт | Водный транспорт не используется. Никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется. |
| Воздушный транспорт | Воздушные перевозки не осуществляются. |
| Автомобильный транспорт | Основное средство перемещения грузов и перевозок граждан (личный транспорт) |

- 2.4 Характеристика сети дорог, оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Ельнинского городского поселения. Они связывают территорию муниципального образования с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность удаленных районов города, во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Город Ельня расположен в центральной части Ельнинского района, в 80 км от областного центра — г. Смоленск.

На территории Ельнинского городского поселения автодорожная сеть представлена следующими автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения:

1. «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - СпасДеменск – Ельня — Починок (66 ОП РЗ 66К-14) протяженностью 4,3 км с асфальтобетонным покрытием;

2. Рославль – Ельня – Дорогобуж - Сафоново (66 ОП РЗ 66К-16) протяженностью 6,2 км с асфальтобетонным покрытием;

3. Ельня – Высокое (66 ОП МЗ 66Н-0803) протяженностью 4,7 км с асфальтобетонным покрытием;

4.  Ельня – Богородицкое (66 ОП МЗ 66Н-0808) протяженностью 4,6 км с асфальтобетонным покрытием.

Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования Ельнинского городского поселения представлен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. 1-я Октябрьская | 0,352 | щебеночное |
|  | ул. 2-я Октябрьская | 0,230 | щебеночное |
|  | ул. 8 Марта | 1,09 | щебеночное |
|  | пер. Больничный | 0,2 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | ул. Большая Калужская | 1,2 | щебеночное |
|  | ул. Боровикова | 0,465 | асфальтобетонное |
|  | ул. Вокзальная | 1,672 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | ул. Гвардейская | 1,85 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | пер. Гвардейский | 0,27 | грунтовое |
|  | пер. Глинки | 0,32 | асфальтобетонное |
|  | ул. Глинки | 0,346 | щебеночное |
|  | ул. Говорова | 0,78 | асфальтобетонное |
|  | ул. Гусева | 1,303 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | ул. Дзержинского | 1,11 | щебеночное |
|  | пер. Дзержинский | 0,17 | щебеночное |
|  | ул. Дорогобужская | 2,354 | асфальтобетонное |
|  | ул. Дорогобужский большак | 1,263 | асфальтобетонное |
|  | пер. Дорогобужский | 0,775 | щебеночное |
|  | ул. Зеленая | 0,585 | асфальтобетонное |
|  | пер. Зуева | 0,15 | щебеночное |
|  | ул. Зыкова | 0,695 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | ул. Интернациональная | 1,065 | асфальтобетонное |
|  | пер. Казубского | 0,27 | щебеночное |
|  | ул. Казубского | 1,21 | щебеночное |
|  | ул. Калинина | 1,011 | асфальтобетонное, грунтовое |
|  | ул. Калужский большак | 0,538 | асфальтобетонное |
|  | ул. Капитанова | 0,999 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | пер. Капитанова | 0,32 | щебеночное |
|  | ул. Кировская | 1,97 | асфальтобетонное |
|  | пер. Кировский | 0,25 | щебеночное |
|  | пер. Кирпично-заводской | 0,95 | асфальтобетонное |
|  | ул. Красноармейская | 1,34 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | мкр. Кутузовский | 8,41 | асфальтобетонное |
|  | пер. Ленина | 0,34 | щебеночное |
|  | ул. Ленина | 1,995 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | ул. Льнозаводская | 0,395 | щебеночное |
|  | пер. Льнозаводский | 0,58 | щебеночное |
|  | ул. Мелиораторов | 2,9 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | ул. Митрофаненкова | 1,05 | асфальтобетонное |
|  | ул. Молодежная | 0,77 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | ул. Набережная | 0,88 | асфальтобетонное |
|  | ул. Новая | 0,3 | грунтовое |
|  | ул. Октябрьская | 0,582 | щебеночное |
|  | пер. Октябрьский | 0,47 | щебеночное |
|  | пер. О. Ржевской | 0,27 | щебеночное |
|  | ул. О. Ржевская | 0,897 | щебеночное |
|  | ул. Паненкова | 0,502 | щебеночное |
|  | ул. Партизанская | 0,29 | щебеночное |
|  | ул. Первомайская | 0,809 | асфальтобетонное |
|  | ул. Победы | 0,5 | асфальтобетонное |
|  | ул. Подстанции | 0,6 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | Подъезд к кладбищу | 0,6 | щебеночное |
|  | ул. Пролетарская | 2,285 | асфальтобетонное |
|  | пер. Пролетарский | 0,261 | щебеночное |
|  | пер. Рабочий | 0,59 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | ул. Рославльская | 0,7 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | ул. Рославльское шоссе | 1,26 | асфальтобетонное |
|  | пер. Ручейный | 0,435 | щебеночное |
|  | ул. Садовая | 0,7 | щебеночное, грунтовое |
|  | ул. Синенкова | 0,965 | щебеночное |
|  | пер. Смоленский | 0,272 | асфальтобетонное |
|  | ул. Смоленская | 1,1 | щебеночное |
|  | ул. Смоленский большак | 1,628 | асфальтобетонное |
|  | ул. Советская | 2,16 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | пер. Советский | 0,734 | щебеночное |
|  | ул. Социалистическая | 0,52 | щебеночное |
|  | ул. Спортивная | 0,22 | асфальтобетонное, щебеночное |
|  | ул. Строительная | 0,342 | щебеночное |
|  | пер. Строительный | 0,17 | щебеночное |
|  | ул. Энгельса | 0,86 | асфальтобетонное |
|  | пер. Янтарный | 0,488 | щебеночное |
|  | Васильки | 0,27 | грунтовое |
|  | Данино | 2,945 | грунтовое |
|  | Мойтево | 0,63 | грунтовое |
|  | Подгорное | 1,4 | грунтовое |
|  | Прилепы | 0,4 | грунтовое |
|  | Ромашково | 0,63 | грунтовое |
|  | Ходыкино | 1,02 | грунтовое |
|  | Холмы | 0,135 | грунтовое |
|  | Шуярово | 0,435 | грунтовое |
|  | Ярославль | 2,25 | щебеночное, грунтовое |
|  | Итого: | 76,048 |  |

Покрытие на автодорогах асфальтобетонное, грунтовое, щебеночное. Преобладающим покрытием является асфальтобетонное.

Связь с областным центром осуществляется по автодороге регионального значения с асфальтобетонным покрытием.

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского поселения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах населенных пунктов городского поселения, находящиеся в муниципальной собственности.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения Ельнинского городского поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов Ельнинского городского поселения.

Каркас улично-дорожной сети Ельнинского городского поселения представляет собой прямоугольную сетку улиц, разделенных железной дорогой в южной части города.

К числу сдерживающих факторов, оказавших в свое время влияние на характер формирования транспортно-планировочного каркаса города, следует отнести: расчлененность территории железнодорожными путями, исторически сложившаяся планировочная организация города и бессистемно осваиваемые новые территории.

Основные направления представлены следующими магистральными улицами общегородского значения:

- ул. Пролетарская — проходит через весь город от железнодорожного переезда до выезда в сторону Богородицкого;

- ул. Первомайская — проходит через центр от ул. Ленина до ул. Калинина, пересекает ул. Пролетарская;

- ул. Рославльская — проходит от ул. Калинина до ул. Митрофаненкова;

- ул. Митрофаненкова — проходит в западной части города от ул. Рославльской до ул. Кировская;

- ул. Калужский большак — проходит в западной части города от ул. Митрофаненкова до выезда в сторону д. Пронино;

- ул. Смоленский большак — является продолжением ул. Пролетарская, проходит в южной части города от железнодорожного переезда до выезда в сторону г. Починок;

- ул. Дорогобужская — проходит в западной части города от ул. Ленина до выезда в сторону д. Демщино;

- ул. Дорогобужский большак — проходит в северной части города от ул. Пролетарская до мкр. Кутузовский и выезда в сторону г. Сафоново.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - местные автомобильные дороги) составляет 76,048 км в том числе: с твердым покрытием – 38,255 км, щебеночные – 26,617 км; грунтовые – 11,176 км. По состоянию на 1 января 2019 года доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 40 %.

Улично-дорожная сеть внутри города благоустроена лишь частично.

Ширина улиц в Ельнинском городском поселении продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15 - 25 м, ширину проезжей части – 6,0-9,0 м. На улицах в большинстве имеется асфальтобетонное и переходное покрытие, на главных улицах – асфальтобетонное покрытие.

Муниципальное образование имеет все предпосылки, которые могут стать основой его процветания в долгосрочной перспективе.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение. Они связывают территорию города с соседними территориями, областным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутригородских автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, по которым осуществляется транспортная связь населенного пункта с внешними дорогами, а также жилых территорий с общественным центром и промзоной;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественного центра.

Необходимо усовершенствовать существующее благоустройство улиц, покрытие улиц в застройке города с устройством тротуаров из тротуарной плитки в районе общественного центра.

На сегодняшний день большая часть основных улиц Ельнинского городского поселения выполнена в асфальтовом исполнении.

К недостаткам улично-дорожной сети Ельнинского городского поселения можно отнести следующее:

- отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СНиП 2.07.01-89*;

- некоторая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия;

- пешеходное движение в некоторых местах происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению ДТП на проезжей части.

Также, необходимо обеспечить Ельнинское городское поселение парковочными местами, вблизи общественных и социально значимых объектов, а также дополнительными пешеходными тротуарами.

Состояние автодорог, пролегающих по территории муниципального образования оценивается как удовлетворительное.

Развитие экономики города во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения населенного пункта, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Ельнинского городского поселения, поэтому совершенствование сети внутрипоселенческих автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков. В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселенческих автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселенческих автомобильных дорог общего пользования;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселенчиеских автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2030 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2030 году также увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения.

Более 40 процентов протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения муниципального образования и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Ельнинского городского поселения.

- 2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками

Сведения об общем количестве грузовых и легковых автомобилей в Ельнинском городском поселении, находящихся в том числе и в личной собственности граждан, отсутствуют, так как в Федеральной информационной системе Госавтоинспекции МВД России отсутствует возможность поиска транспортных средств, зарегистрированных в Ельнинском районе Смоленской области.

Хранение автотранспорта на территории муниципального образования осуществляется в пределах участков предприятий, на территории гаражных кооперативов и на придомовых участках жителей.

- 2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

Структурная схема транспортного комплекса состоит из двух основных составляющих: внутренний пассажирский транспорт и внешний транспорт. Во внутреннем пассажирском транспорте выделяется муниципальный общественный транспорт, частный автомобильный и частный таксомоторный. Внешний транспорт представлен автомобильными средствами передвижения, обслуживающими междупоселенческие перевозки.

На территории городского поселения организацией, предоставляющей услуги по перевозке населения пассажирским транспортом, является ЗАО «Автотранс».

В городе Ельня перевозка пассажиров осуществляется только по одному маршруту: Ельня – мкр. Кутузовский. График движения ежедневно.

Согласно данным предоставленными ЗАО «Автотранс» за период январь – декабрь 2018 года, было перевезено 83 385 пассажиров, выполнено 10 192 рейса, коэффициент использования вместимости равен 0,295.

К недостаткам организации пассажирских перевозок можно отнести: большие интервалы движения на автобусных маршрутах и отсутствие альтернативных маршрутов.

Также, в Ельнинском городском поселении передвижения населения осуществляются на личном автотранспорте и пешеходными сообщениями.

Проектирование системы общественного транспорта должно полностью отвечать требованиям, предъявляемым в части, касающейся обеспечения доступности объектов общественного транспорта для населения, и, в том числе, для его маломобильных групп.

Стратегической целью в данной отрасли является улучшение обеспечения транспортными услугами жителей муниципального образования с учетом перспективного плана развития дорожно-транспортной сети, автомобильного транспорта.

Железнодорожный транспорт на территории Ельнинского городского поселения представлен однопутной неэлектрофицированной железной дорогой Смоленск–Сухиничи, разделяющей населенный пункт на две части. Железнодорожная станция Ельня принадлежит Смоленскому отделению филиала «Московская железная дорога» ОАО «Российские железные дороги».  На станции имеется 4 железнодорожных пути – 2 пассажирских, 2 погрузочно-разгрузочных. Через станцию проходит 1 пригородный железнодорожный маршрут: Фаянсовая –  Смоленск (2 раз в сутки ежедневно). Поезда дальнего следования через станцию Ельня проходят 3 раза в неделю в оба направления.

Железная дорога не испытывает перегрузок и работает без сбоев. Необходим инженерный контроль железнодорожных путей.

Сведения о пассажиропотоках по ЖД линиям отсутствуют.

В таблице 5 представлено расписание поездов дальнего следования, останавливающихся на станции «Ельня».

Таблица 5

Расписание движения поездов через станцию «Ельня»

| Номер | Маршрут | День | Отправление |
| --- | --- | --- | --- |
| 328Б | Минск — Казань | четверг | 5:37 |
| 318Б | Барановичи — Караганды | суббота | 5:37 |
| 426Ч | Калининград — Челябинск | вторник | 5:37 |
| 327Б | Казань — Минск | воскресенье | 21:09 |
| 317Б | Барановичи — Барановичи | пятница | 21:09 |
| 425У | Челябинск — Калининград | суббота | 21:09 |

- 2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

На территории Ельнинского городского поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

В г. Ельня имеется 2 пешеходных зоны: часть улицы Советской – от улицы Энгельса до улицы Первомайской, часть улицы Ленина от улицы 8 Марта до переулка Ручейного. Также имеются благоустроенные тротуары на некоторых центральных улицах.

- 2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

На территории Ельнинского городского поселения нет организаций занимающиеся грузоперевозками на коммерческой и некоммерческой основе. Грузовой транспорт состоящий на учете в городе находится в частной собственности.

В настоящее время доля грузового потока на территории городского поселения незначительная. Это обусловлено тем, что количество промышленных предприятий в г. Ельня в последнее время сократилось и поток грузового транспорта проходит по объездной дороге.

Основными путями пропуска потоков грузового автотранспорта являются: ул. Пролетарская, ул. Смоленский большак, ул. Дорогобужский большак.

К серьезным экологическим проблемам города относится акустическое загрязнение, основным источником которого являются транспортные средства. Измеренные уровни шума превышают допустимые значения более чем в 2 раза на дорогах, имеющих высокую интенсивность движения всех видов транспорта, плохое состояние дорожного покрытия и отсутствие зеленых насаждений.

На территории муниципального образования имеется 3 автозаправочных станции. Имеется также 6 предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, расположенные в разных частях города.

- 2.9 Анализ безопасности дорожного движения

Согласно данным ОГИБДД на территории Ельнинского городского поселения ДТП за 2017-2018 и истекший период 2019 года зарегистрированы только на территории г.Ельня, в т.ч.:

- 2017 г - 25 ДТП, в т.ч. с пострадавшими 4 ДТП, в которых ранено 7 чел.

- 2018 г - 21 ДТП, в т.ч. с пострадавшими - 0 ДТП;

- с 01.01.2019 по 01.10.2019 - 18 ДТП, в т.ч. с пострадавшими 3.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Из-за увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации, связанной с дорожно-транспортными происшествиями на территории Ельнинского городского поселения.

Основными причинами совершения ДТП с тяжелыми последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Смоленской области являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуется выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления. Это позволит установить необходимые виды и объемы работ, обеспечить безопасность дорожного движения, сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализацию приоритетных задач.

На территории Ельнинского городского поселения, для общего укрепления правопорядка на автодорогах и с учетом актуализации проблемы профилактики ДТП с участием пешеходов и водителей, ежегодно проводятся оперативно-профилактические операции.

- 2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образовываться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скашивание травы животным.

Большинство магистральных улиц города характеризуются уровнем шума выше нормативного, при этом большая часть из них не имеет достаточной ширины для обеспечения допустимого уровня на линии застройки.

Одной из основных причин повышенного уровня шумового загрязнения является нерациональное распределение транспортных потоков по улицам города, а также практически полное отсутствие организации противошумовых мероприятий. Для решения данной проблемы в первую очередь необходимо перераспределение транспортных нагрузок.

- 2.11 Характеристика существующих условий в перспективе развития и размещения транспортной инфраструктуры

Ельнинское городское поселение занимает выгодное положение на небольшом отдалении от междугородных транспортных коридоров в непосредственной близости к Московскому региону, что предопределяет высокий транспортный потенциал территории.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направлениями развития транспортной инфраструктуры является развитая инфраструктура железнодорожного и автомобильного транспорта. Железная дорога разделяет территорию города, что является определенным препятствием в формировании гармоничной городской среды, значительно усложняющим и удорожающим прокладку городских транспортных коммуникаций. Количество искусственных сооружений на улично-дорожной сети ограничено, наблюдается отставание в строительстве всех видов дорожных искусственных сооружений. Пересечения железнодорожной магистрали с улично-дорожной сетью представлены двумя регулируемыми железнодорожными переездами, а также одним путепроводом на объездной дороге.

Остро стоит проблема с организацией постоянного и временного хранения легкового автотранспорта в центральной части города. Для парковки используются дворовые территории, а также участки улично-дорожной сети, что осложняет движение транспорта и пешеходов. Количество парковочных мест возле объектов общественно-деловой зоны не соответствуют необходимым нормам. Места в гаражных кооперативах не обеспечивают в достаточной степени необходимые потребности.

С учетом имеющейся демографической ситуации в городском поселении, сложившихся рыночных цен на продукцию местных промышленных производителей, на период до 2030 года высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры Ельнинского городского поселения не планируется.

- 2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Муниципальная программа Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области подготовлена на основании следующих нормативно-правовых документов:

▪ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законные акты Российской Федерации»;

▪ Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

▪ Федеральный закон от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

▪ Федеральный закон от 09 февраля 2007 года №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения»;

▪ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 1032-р «Об изменениях, которые вносятся в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года»;

▪ Постановление Администрации муниципального образования Ельнинский район Смоленской области от 30 декабря 2016 года № 1314 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области».

В соответствии с изложенной в Программе политикой Администрация муниципального образования Ельнинский район Смоленской области должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

- 2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к разрушению дорожного покрытия,  несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта и увеличивает протяженность изношенных автомобильных дорог. В результате разрушение дорожных конструкций идет прогрессирующими темпами и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений на них во многом зависит и от нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного движения.

Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог не только отрицательно влияют на технико-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность межпоселенческих и сельских территорий, тем самым усугубляя положение в социальной сфере, вызывая недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания, несвоевременным оказанием срочной и профилактической медицинской помощи, нерегулярным движением школьных автобусов, рейсовых маршрутов.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий в каждом восьмом зарегистрированном случае.

В сложившейся на сегодняшний момент ситуации в сфере дорожного хозяйства основным направлением дорожной деятельности является сохранение существующей сети автомобильных дорог, улучшение ее транспортно-эксплуатационных показателей, соответствующих действующим нормативам. В этой связи на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Финансовой основой Программы являются средства бюджета и дорожного фонда Ельнинского городского поселения в рамках реализации следующих муниципальных программ (далее – Муниципальные программы):

- «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области».

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий из бюджета поселения являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Ельнинского городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период (после внесения соответствующих изменений в Муниципальные программы).

Перечень муниципальных программ, по которым осуществляется финансирование работ на содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство объектов транспортной инфраструктуры Ельнинского городского поселения приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Название программы | Срок реализации программы |
| --- | --- |
| «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» | 2018-2024 |
| «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» | 2018-2022 |
| «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» | 2018-2024 |

- 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

- 3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

Согласно расчетным данным, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации: численность населения на расчетный период (2030 г.) составит 8122 человека, на первую очередь (2024 г.) – 8567 человек.

Прогноз изменения численности населения Ельнинского городского поселения на период до 2030 года построен на основе фактических данных о численности населения Ельнинского городского поселения. Прогноз изменения численности населения Ельнинского городского поселения представлен в таблице 7.

Таблица 7

| № | Показатели | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Ельнинского городского поселения | 9032 | 8931 | 8822 | 8727 | 8645 | 8567 | 8122 |

На данный момент показатель обеспеченности жилищном фондом в Ельнинском городском поселении составляет 26,6 кв.м\чел. Исходя из прогнозируемой убыли численности населения улучшится показатель обеспеченности жилищным фондом.

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения города, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения.

Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве определилось исходя из планировочных соображений и территориальных возможностей.

В генеральном плане предусматривается строительство трех типов жилья:

- блокированная застройка (4-5 этажей);

- коттеджная застройка (1-3 этажа);

- индивидуальная застройка – 1-2 этажные жилые дома с приусадебными участками по 0,2 га.

Также, предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством, предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Во всех районах нового жилищного строительства генеральным планом предусмотрено размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилым строениям и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами.

- 3.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории городского поселения

Анализ социально-демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса и объема не предвидится. Следовательно, характер передвижения населения на территории Ельнинского городского поселения останется прежний.

В связи с возможным развитием новых предприятий и их хозяйственной деятельности, интенсивность грузового транспорта на расчетный срок может увеличиться.  Большой поток автомобильного транспорта, в том числе, грузового через жилую застройку и центр города по ул. Пролетарская и ул. Смоленский большак увеличит нагрузку на дорожное покрытие.

Для обеспечения безубыточной и бесперебойной работы общественного пассажирского автотранспорта планируется переход на экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте с учетом фактического пассажиропотока.

Провести численный анализ невозможно, так как нет сведений об уровне автомобилизации Ельнинского городского поселения.

- 3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории городского поселения

Как сказано выше в п 3.2, что характер передвижения населения на территории Ельнинского городского поселения останется прежним, то не предполагается значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Ельнинском городском поселении.

На территории городcкого поселения имеется 3 АЗС и 6 автосервисов. Также, производится техобслуживание автомобилей на территории промышленных предприятий.

Требования к обеспеченности легкового транспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельское городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

▪ согласно п.11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

▪ согласно п.11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

▪ согласно п.11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Генеральным планом предусмотрена система постоянного хранения автомототранспорта на приусадебных участках, проживающих в секционной застройке - в гаражах боксового типа.

В настоящее время гаражные кооперативы размещены на площадках общей площадью 5 га. Этого по расчету достаточно для обеспечения хранения менее половины легкового парка города.

Легковые ведомственные автомобили будут храниться на территории предприятий.

Парк грузовых машин принят исходя из нормы 35 машин на 1000 жителей, а прочих, исходя из нормы 5 машин на 1000 жителей.

- 3.4 Прогноз развития дорожной сети городского поселения

Реализация муниципальной Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновления проектов организации дорожного движения.

Требуется реконструкция главных магистральных улиц, обеспечивающих транспортные связи существующих жилых районов с центром города, промышленной зоной и выезды из города: ул. Пролетарская, ул. Дорогобужский большак, ул. Смоленский большак, ул. Вокзальная, ул. Первомайская, ул. Рославльская.

Также необходимо формирование системы пешеходных направлений и зон, велодорожек, обеспечивающей максимальное разделение с автотранспортными потоками.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

- 3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Анализ социально-демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет сделать вывод, что уровень автомобилизации изменится незначительно или останется неизменным. Следовательно, качество и надежность функционирования транспортной системы Ельнинского городского поселения не изменится, эффективность работы всех городских и районных служб останется на прежнем уровне.

- 3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Информация о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ельнинского городского поселения представлена в п 2.9.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

▪ постоянно возрастающая мобильность населения;

▪ массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения:

▪ неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

▪ недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

▪ несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

▪ создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в улично-дорожной сети города;

▪ повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков, лежачих полицейских).

На территории Ельнинского городского поселения для общего укрепления правопорядка на автодорогах и с учетом актуализации проблемы профилактики ДТП с участием пешеходов и водителей, ежегодно проводятся оперативно-профилактические операции.

Вся профилактическая работа в городском поселении проводится в рамках муниципальных Программ:

- «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области».

Если в расчетный срок осуществятся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в Ельнинском городском поселении, то прогноз показателей безопасности дорожного движения улучшится.

- 3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

▪ сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

▪ мотивация перехода транспортных средств на экологические чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

▪ уменьшать вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически опасных видов транспортных средств;

▪ стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

▪ разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

▪ обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- 4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Целями Программы являются:

	развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

	повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

	повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности улично-дорожной сети на территории Ельнинского городского поселения, соответствующих нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог местного значения, имеющих переходный тип проезжей части.

Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства. Дороги местного значения поселения в направлениях движения пешеходов необходимо оборудовать средствами снижения скоростей, средствами регулировки движения.

Целью Программы в области безопасности дорожного движения является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Условиями ее достижения является решение следующих задач:

	снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

	развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях - спасение жизней;

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

	сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

	снижение тяжести последствий;

	создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Ельнинском городском поселении.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса должны стать:

На первую очередь:

	ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

	обеспечение уличным освещением населенных пунктов Ельнинского городского поселения;

	организация пешеходных дорожек;

	организация центров придорожного обслуживания.

На расчётный срок:

	обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта;

	сохранение существующей сети автомобильных дорог;

	увеличение финансового обеспечения на содержание улично–дорожной сети на территории Ельнинского городского поселения;

	улучшение транспортно–эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, в первую очередь повышение качества дорожного полотна.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Ельнинское городское поселение должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Предусмотренный Программой комплекс мероприятий по планировочной организации территории и развитию транспортной инфраструктуры:

-  создаст условия повышения качества работы транспортной инфраструктуры поселения;

- даст возможность снижения затрат по доставке и отправке грузов в другие регионы;

- даст возможность развития производственного комплекса проектируемой территории;

- создаст условия для привлечения инвестиций;

- создаст условия для развития социально-экономических связей, улучшения экологической обстановки и безопасности проживания населения на территории поселения.

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории Ельнинского городского поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично–дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно–восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 8

| Показатель | Ед.изм. | Сущ. положение | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог | км | 76,048 | 79,85 | 76,048 | 58,024 |
| Протяженность пешеходных тротуаров | км | 15,18 | 30,5 | 17,3 | 15,18 |
| Велосипедное движение | км | 0 | 2,3 | 0,5 | 0 |
| Искусственные сооружения улично-дорожной сети (мосты) | ед. | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Посты СТО | ед. | 6 | 9 | 6 | 4 |
| Топливно-раздаточные колонки АЗС | ед. | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Число зарегистрированных ДТП | ед. | 18 | 10 | 18 | 25 |
| Количество пострадавших в ДТП | чел. | 3 | 0 | 3 | 5 |

В рамках реализации данной Программы предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

- 5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

В таблице 9 представлен перечень мероприятий Программы с разбивкой по годам.

Таблица 9

| Наименование мероприятия | Срок реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие улично–дорожной сети на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| Проведение паспортизации и кадастровых работ улично–дорожной сети на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Проведение текущих и капитальных ремонтов улично–дорожной сети на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| Развитие придорожной инфраструктуры обслуживания | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| Строительство пешеходных дорожек, тротуаров в г.Ельня | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| Строительство велосипедных дорожек в г.Ельня |  |  |  |  |  | 2025-2030 |
| Реконструкция пассажирской автостанции на ул.Вокзальная |  |  |  |  |  | 2025-2030 |
| Устройство парковок автомобилей возле зданий общественного назначения |  | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей |  |  |  |  |  | 2025-2030 |

- 5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышению безопасности движения, увеличению грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

- 5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами дорогами регионального и федерального значения.

Генеральным планом Ельнинского городского поселения предлагается организация движения автобусных маршрутов. Автобусные маршруты будут проложены по городским улицам, а также в удаленные населенные пункты.

Запроектированная автобусная сеть обеспечивает нормативные пешеходные подходы до ближайших остановок в капитальной застройке не более 500 м, в усадебной не более 800 м. Общая протяженность улиц с общественным пассажирским транспортом оставит 19,6 км.

Практически все существующие предприятия расположены в центральной части города. Секционная застройка также расположена в центре и на севере города. Таким образом, при радиусе города чуть более 3,5 км, затраты времени на передвижение (пешеходное – при средней скорости 4 км в час) от мест проживания до мест приложения труда (в один конец) не превысят 30 минут. Вне зоны нормативной пешеходной доступности попадает население, проживающее на территории микрорайона Кутузовский на севере города, а также все сельские населенные пункты.

С организацией движения автобусных маршрутов затраты времени от мест проживания до мест работы не превысят 30 минут.

Для обслуживания транзитных пригородных маршрутов автобуса предлагается реконструкция пассажирской автостанции на ул. Вокзальной (напротив железнодорожного вокзала).

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

- Учет в территориальном планировании городского поселения мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения.

- Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах городского поселения.

- Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог федерального и регионального значения.

- 5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого паркового пространства

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зоне города. Необходимо использование части территории промышленных зон для размещения современных парковок, логистических центров, многофункциональных обслуживающих объектов. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков, необходимо устройство велосипедных парковок.

Генеральным планом предложена следующая система постоянного хранения автомототранспорта:

- 25,0%  будут храниться на приусадебных участках.

- 75,0%  будут храниться в гаражах боксового типа.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

- Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

- Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (первая очередь – расчётный срок).

- 5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и развитие пешеходных зон, устройство велодорожек и велосипедных парковок.

Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

- Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

- Устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц (расчётный срок – перспектива);

- Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период).

- 5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

В целях упорядочения организации дорожного движения необходимо внедрение комплексных мер по сбору и обработке информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, что позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

- 5.6 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав муниципальной собственности на объекты недвижимости дорожного хозяйства, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса городского поселения должны стать:

- реконструкция магистральных улиц и дорог;

- реконструкция автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к населенным пунктам;

- приведение в нормативное состояние существующей УДС населенных пунктов и строительство новых улиц и проездов для обслуживания проектных площадок жилищного строительства;

- развитие общественного транспорта, как наиболее экономически выгодного транспорта с точки зрения организации новых маршрутов;

- обустройство остановочных пунктов – комплексное благоустройство, оборудование указателями;

- обеспечение объектов промышленного, административного, культурно-бытового и прочего назначения объектами временного хранения автотранспорта;

- обустройство регулируемых пешеходных переходов;

- реконструкция инженерных сооружений, строительство новых мостовых переходов.

Развитие транспорта на территории Ельнинского городского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы городского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система Ельнинского городского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления городского поселения. Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 № 1734-р.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса городского поселения должны стать:

- проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения;

- инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах городского округа, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства;

- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы;

- размещение дорожных знаков и указателей на улицах города.

- 6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятиями программы предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков. В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть в районах перспективной застройки.

Основные направления деятельности, на срок реализации Программы, должны быть направлены на полноценное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования Ельнинского городского поселения.

Таблица 10

График выполнения мероприятий

| Наименование мероприятия | Год реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 годы |
| Развитие улично–дорожной сети на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области | + | + | + | + | + | + |
| Проведение паспортизации и кадастровых работ улично–дорожной сети на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области | + | + | + | + |  |  |
| Проведение текущих и капитальных ремонтов улично–дорожной сети на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области | + | + | + | + | + | + |
| Развитие придорожной инфраструктуры обслуживания | + | + | + | + | + | + |
| Строительство пешеходных дорожек, тротуаров в г.Ельня | + | + | + | + | + | + |
| Строительство велосипедных дорожек в г.Ельня |  |  |  |  |  | + |
| Реконструкция пассажирской автостанции на ул.Вокзальная |  |  |  |  |  | + |
| Устройство парковок автомобилей возле зданий общественного назначения |  | + | + |  |  |  |
| Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей |  |  |  |  |  | + |

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации, позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры Ельнинского городского поселения на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

- 7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета и дорожного фонда Ельнинского городского поселения в рамках реализации Муниципальных программ. Также предполагается возможность привлечения средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период и с учетом дополнительных источников финансирования (после внесения соответствующих изменений в Муниципальные программы).

Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание и ремонт автомобильных дорог определяется на основе нормативов денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, Правил расчета денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения при определении размера ассигнований из местного бюджета.

В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер бюджетных обязательств на текущий период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения при определении размера ассигнований из местного бюджета, муниципальный заказчик разрабатывает сметные расчеты, в которых определяет виды работ, обязательные к выполнению при содержании региональных автомобильных дорог, и коэффициенты периодичности их выполнения применительно к фактическим объемам финансирования.

При разработке сметных расчетов на содержание автомобильных дорог должны учитываться следующие приоритеты:

▪ проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе по восстановлению и замене удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборке посторонних предметов с проезжей части, уборке снега и борьбе с зимней скользкостью, ямочному ремонту покрытий;

▪ проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе по восстановлению обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведению полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

Утвержденные Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Планирование содержания и ремонта автомобильных дорог осуществляется Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с целевыми программами.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Объемы финансирования мероприятий Программы представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование мероприятия | ответственный исполнитель | источник финансирования | Стоимость реализации программы по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |  |
| Проведение паспортизации и кадастровых работ автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области | Местный бюджет | 600,0 | 650,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Дорожный фонд | 389,1 | 531,3 | 257,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1178,2 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  | Дорожный фонд | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 |
| Устройство пешеходных переходов согласно требований ГОСТ |  | Местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 |
| Итого: в т.ч. Местный бюджет Дорожный фонд |  |  | 3341,1 952,0 2389,1 | 3533,3 1002,0 2531,3 | 4109,8 852,0 3257,8 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 10984,2 2806,0 8178,2 |

Общая потребность в капитальных вложениях по Ельнинскому городскому поселению в рамках реализации муниципальных программ составляет 10984,2 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования в рамках реализации Муниципальных программ будут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

- 8. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (для выявления степени исполнения плана по реализации программы проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы приведены в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Перспективные значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 – 2030 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 40 | 35 | 34 | 30 | 29 | 27 |
| 2 | Доля протяженности тротуаров в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 19,9 | 20,3 | 20,8 | 21,2 | 22,1 | 22,7 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателя | % | 60 | 65 | 66 | 70 | 71 | 73 |
| 4 | Безопасность движения пешеходов (отношение ДТП с участием пешеходов, к уровню 2019 года (проценты) | % | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

- 9. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса городского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории городского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации. Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры муниципального образования Ельнинское городское поселение, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. Предлагаемые мероприятия могут быть реализованы в рамках сложившейся системы организации работы на данном направлении. Разработчик Программы не видит оснований для институциональных преобразований в рассматриваемом периоде.