Информация

О выполнении муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» выполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов:

Выполнено устройство пешеходных переходов согласно требований ГОСТ Р 55289-2004 (Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами) на следующих улицах г. Ельня Смоленской области:

1) ул. Зелёная - напротив дома № 21 - 7 белых полос, длиной 4 м, шириной 0,4 м;2)

2) ул. Советская - напротив дома № 64 - 9 белых полос, длиной 4 м, шириной 0,4 м;3)

3)ул. Кировская - напротив дома № 41 - 8 белых полос, длиной 4 м, шириной 0,4 м;4)

4) ул. Пролетарская - напротив дома № 42 - 9 белых полос, длиной 4 м, шириной 0,4 м; - напротив дома № 18- 9 белых полос, длиной 4 м, шириной 0,4 м; напротив дома № 1 - 10 белых полос, длиной 4 м, шириной 0,4 м.

- выполнена установка дорожных знаков на устраиваемых пешеходных переходах на ул. Зелёная (напротив дома № 21), ул. Советская (напротив дома № 64), ул. Кировская (напротив дома№ 41) г. Ельня Смоленской области. На пешеходном переходе по ул. Первомайская напротив дома№ 20. Освоено фактически 308,642 рублей.

При исполнении муниципальных контрактов, заключенных на ремонт дорожной сети, благоустройство г. Ельни выполнены следующие виды работ:

1). Устройство четырех заездных карманов с установкой двух павильонов и одного пешеходного перехода по ул. Смоленский большак;

2). Установлен металлический пандус для пешеходов на переходном мосту (правая сторона) через реку Десна (ул. Набережная);

3). Выполнены работы по снятию растительного грунта с проезжей части и обочин ул. Кировской (от ул. Пролетарской до ул. Ленина). Произведена вырубка кустарника и обрезка деревьев на этом участке с целью создания безопасных условий для движения пешеходов.

Основное мероприятие 2. Формирование общественного мнения по проблеме создания безопасных условий для движения пешеходов:

Опубликование в газете «Знамя», а также размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области материалов, связанных с пропагандой безопасности дорожного движения пешеходов, и тематических статей – не предполагает финансирования.

Информация

об освоении субсидии для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов в 2020 году.

В 2020 году Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области предназначена субсидия в размере 20 000 000,00 рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Средства местного бюджета 21 000 рублей.

Согласно протокола заседания комиссии от 15 января 2020 года денежные средства были направлены на ремонт дорожной сети г. Ельни Смоленской области по следующим улицам:

- участок автомобильной дороги на ул. Смоленский большак;

- ремонт тротуаров по ул. Гвардейская, г. Ельни Смоленской области;

- участок автомобильной по ул. Гвардейской (от ул. Советской до ул. Пролетарской) в г. Ельня, а также на проведение строительного контроля.

Денежные средства на ремонт дорожной сети израсходованы не в полном объеме (остаток 1 001 290,44 рублей).

Фактическое расходование денежных средств на ремонт дорожной сети г. Ельни и проведение строительного контроля приведено ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых проведены работы по дорожной деятельности в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области с использованием средств субсидий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городов, удостоенных почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в 2020 году

| № п/п | Наименование объекта | Срок выполнения работ | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Автомобильная дорога по ул. Смоленской большак в г. Ельня | 2020 | 15 118 545,96 | 15 103 427,41 | 15 118,55 |
| 2. | Укрепление обочин по ул. Смоленский большак в г. Ельня | 2020 | 818 858,00 | 818 039,10 | 818,90 |
| 3. | Автомобильная дорога по ул. Гвардейской (от ул. Советской до ул. Пролетарской) в г. Ельня | 2020 | 1 730 936,60 | 1 729 205,58 | 1 731,02 |
| 4. | Ремонт тротуаров по ул. Гвардейская, г. Ельни Смоленской области | 2020 | 1 151 194,00 | 1 150 042,75 | 1 151,25 |
| 5. | Строительный контроль за ремонтом по ул. Смоленский большак в г. Ельня | 2020 | 147 111,00 | 146 963,88 | 147,12 |
| 6. | Строительный контроль за ремонтом по ул. Гвардейской (от ул. Советской до ул. Пролетарской) в г. Ельня | 2020 | 23 000,00 | 22 977,00 | 23,00 |
| 7. | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом тротуаров по ул. Гвардейская, г. Ельни Смоленской области | 2020 | 9 985,00 | 9 975,01 | 9,99 |
| 8. | Оказание услуг по строительному контролю за укреплением обочин по ул. Смоленский большак г. Ельни Смоленской области | 2020 | 19 100,0 | 19 080,90 | 19,10 |
| ВСЕГО | - | 19 018 730,56 | 18 999 711.67 | 19 018,93 |

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области                                             Н.Д. Мищенков