АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  07.04.2022г  № 210

г. Ельня

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» утвержденную постановлением от 05.02.2015 № 52 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 19.05.2015 № 215, от 25.11.2015 № 482, от 14.12.2015 № 566, от 31.12.2015 № 677, от 30.12.2016 № 1307, от 29.12.2017 № 938, от 22.11.2019 № 696, от 30.12.2019 № 788, от 10.06.2020 №250, от 04.12.2020 № 619, от 25.03.2021 № 202) следующие изменения:

1.1 В паспорте муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»:

- позицию «Сроки (этапы) реализации Программы» изложить в следующей редакции:

| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 1 этап – 2018-2021 годы 2 этап – 2022-2024 годы |
| --- | --- |

- позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы составляет 69 848,0 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета- 60 234,6 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 4 281,5 тыс. рублей; - средства муниципального дорожного фонда – 5 331,9 тыс. рублей. По годам реализации: - областной бюджет: 2018 год - 0,0 тыс. рублей 2019 год - 0,0 тыс. рублей 2020 год - 27 763,4 тыс. рублей 2021 год - 32 471,2 тыс. рублей 2022 год - 0,0 тыс. рублей 2023 год- 0,0 тыс. рублей 2024 год- 0,0 тыс. рублей - местный бюджет: 2018 год – 621,5 тыс. рублей 2019 год – 610,0 тыс. рублей 2020 год – 610,0 тыс. рублей 2021 год - 610,0 тыс. рублей 2022 год - 610 тыс. рублей 2023 год - 610 тыс. рублей 2024 год - 610 тыс. рублей - муниципальный дорожный фонд: 2018 год – 1 169,6 тыс. рублей 2019 год – 1168,6 тыс. рублей 2020 год – 443,6 тыс. рублей 2021 год – 1038,5 тыс. рублей 2022 год – 493,4 тыс. рублей 2023 год - 504,0 тыс. рублей 2024 год - 514,2 тыс. рублей |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования и средств муниципального дорожного фонда. Предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составляет 67 599,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета-69 848,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 4 281,5 тыс. рублей;

- средства муниципального дорожного фонда –  5 331,9 тыс. рублей.

По годам реализации:

- областной бюджет:

2018 год-0,0 тыс. рублей

2019 год-0,0 тыс. рублей

2020 год- 27 763,4 тыс. рублей

2021 год- 32 471,2 тыс. рублей

2022 год- 0,0 тыс. рублей

2023 год- 0,0 тыс. рублей

2024 год- 0,0 тыс. рублей

- местный бюджет:

2018 год – 621,5 тыс. рублей

2019 год – 610,0 тыс. рублей

2020 год – 610,0 тыс. рублей

2021 год - 610 тыс. рублей

2022 год - 610 тыс. рублей

2023 год - 610 тыс. рублей

2024 год - 610 тыс. рублей

- муниципальный дорожный фонд:

2018 год – 1 169,6 тыс. рублей

2019 год – 1168,6 тыс. рублей

2020 год – 443,6 тыс. рублей

2021 год – 1038,5 тыс. рублей

2022 год – 493,4 тыс. рублей

2023 год - 504,0 тыс. рублей

2024 год - 514,2 тыс. рублей»

1.3. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.п. Главы муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области 				М.А. Пысин

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 07.04.2022 № 210 Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей (на период реализации решения Ельнинского районного Совета депутатов о местном бюджете) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Повышение качества транспортного обслуживания населения Ельнинского района Смоленской области |
| 1. | Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| 2. | Сокращение к 2024 году относительно 2016 года в 2 раза количества лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| 3. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые выполнены кадастровые работы по формированию технических планов и межевых планов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,5 |
| 4. | Увеличение к 2024 году протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| 5. | Увеличение к 2024 году протяженности отремонтирован-ных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,608 | 1,4 | 0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 3,0 |
| Подпрограмма: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внутримуницпальных маршрутах на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Цель подпрограммы: Обеспечение населения услугами пассажирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах |
| 6. | Уровень соблюдения схем и утвержденных графиков движе-ния по маршрутной сети внутри-муниципальных маршрутов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Цель подпрограммы: Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения путем организации общественной поддержки мероприятий подпрограммы, проведения информационно-пропагандистских компаний в средствах массовой информации, внедрения современных методов обучения населения, в том числе детей и подростков, правилам дорожного движения |
| 7. | Сокращение к 2024 году относительно 2016 года в 2 раза количества лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Подпрограмма: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Цель подпрограммы: Совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| 8. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые выполнены кадастровые работы по формированию технических планов и межевых планов (км) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,5 |
| 9. | Количество капитально отремонтированных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| 10. | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,608 | 1,4 | 0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 3,0 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской

области от 07.04.2022 № 210

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области»

|  | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансово- го обеспечения (расшифро- вать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цели муниципальной программы: 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения Ельнинского района Смоленской области 2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 3. Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области. |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам (%) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Сокращение к 2024 году относительно 2016 года в 2 раза количества лиц, погибших в результате ДТП (чел.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1.3. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые выполнены кадастровые работы по формированию технических планов и межевых планов (км) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,5 |
| 1.4. | Увеличение к 2024 году протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| 1.5. | Увеличение к 2024 году протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на (км) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 3,0 |
| 1.6. | Разработка муниципальных правовых актов, связанных с механизмом реализации Программы | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по мероприятию 1 муниципальной программы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внутримуниципальных маршрутах на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Цель: Обеспечение населения услугами пассажирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах |
| Основное мероприятие 1. Муниципальная поддержка пассажирского автомобильного транспорта в Ельнинском районе Смоленской области |
| 2.1. | Уровень соблюдения схем и утвержденных графиков движения по маршрутной сети внутримуниципальных маршрутов (%) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осущест-влению пассажирских перевозок автомобильным транс-портом по внутримуници-пальным маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения | Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | местный бюджет | 4200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1 |  |  | 4200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего по подпрограмме |  | местный бюджет | 4200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. Подпрограмма 2: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Цель: Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения путем организации общественной поддержки мероприятий подпрограммы, проведения информационно-пропагандистских компаний в средствах массовой информации, внедрения современных методов обучения населения, в том числе детей и подростков, правилам дорожного движения |
| 3.1. | Сокращение к 2024 году относительно 2016 года в 2 раза количества лиц, погибших в результате ДТП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1. Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 3.2. | Освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих культуру поведения на дорогах участников дорожного движения разных возрастных категорий, на телеканале ТВ-Ельня | ОГИБДД МО МВД России «Дорогобуж-ский» Районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Регулярное освещение в газете «Знамя» вопросов безопасности дорожного движения | ОГИБДД МО МВД России «Дорогобуж-ский» Районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по мероприятию 1 подпрограммы 2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие. Повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
| 3.4. | Приобретение и распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (баннеры, плакаты, памятки, буклеты, вымпелы и т.п.) для детских садов и общеобразовательных учреждений района | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.5. | Приобретение и распространение в среде дошкольников и учеников начальных классов световозвращающих фликеров | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | местный бюджет | 53,7 | - | 3,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.6. | Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | местный бюджет | 27,8 | 21,5 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию подпрограммы 2 |  | местный бюджет | 81,5 | 21,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. Контроль над устранением повреждений дорожных покрытий уличной сети и автодорог общего пользования |
| 3.7. | Сезонное обследование муниципальных автобусных маршрутов (в т.ч. и школьных) | Межведомственная комиссия для проведения проверок маршрутной дорожной сети муниципальных автобусных маршрутов (в т.ч. и школьных) по Ельнинскому району Смоленской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.8. | Рассмотрение материалов по устранению повреждений дорожных покрытий на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.9. | Мониторинг выполнения работ по выявленным замечаниям | Районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по мероприятию 3 подпрограммы 2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего по подпрограмме |  | местный бюджет | 81,5 | 21,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. Подпрограмма 3: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Цель: Совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| 1. Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 4.1. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые выполнены кадастровые работы по формированию технических планов и межевых планов (км) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,5 |
| 4.2. | Кадастровые работы по формированию технических планов и межевых планов автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | дорожный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по мероприятию 1 подпрограммы 3 |  | дорожный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие. Капитальный ремонт (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 4.3. | Количество капитально отремонтированных (реконструирован-ных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| 4.4. | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 3,0 |
| 4.5. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | областной фонд дорожный фонд | 33775,5 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1304,3 1,3 | 32471,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | областной фонд дорожный фонд | 26459,1 4508,3 | 0,0 1091,6 | 0,0 1070,6 | 26459,1 269,3 | 0,0 565,2 | 0,0 493,4 | 0,0 504,0 | 0,0 514,2 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | дорожный фонд | 682,8 | 78,0 | 98,0 | 98,0 | 408,8 | 0,0 | 0,0- | 0,0- | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.8 | Разработка сметной документации на автодорогу | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | дорожный фонд | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 64,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию подпрограммы 3 |  | дорожный фонд областной бюджет | 4313,7 60234,6 | 1169,6 0,0 | 1168,6 0,0 | 443,6 27763,4 | 1038,5 32471,2 | 493,4 0,0 | 504,0- | 514,2- | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего по подпрограмме |  | дорожный фонд областной бюджет | 5331,9 60234,6 | 1169,6 | 1168,6 | 443,6 27763,4 | 1038,5 32471,2 | 493,4 | 504,0- | 514,2 | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе |  | дорожный фонд местный бюджет областной бюджет ВСЕГО | 5331,9 4281,5 60234,6 69848,0 | 1169,6 621,5 0,0 1791,1 | 1168,6 610,0 0,0 1778,6 | 443,6 610,0 27763,4 28817,0 | 1038,5 610,0 32471,2 34119,7 | 493,4 610,0 0,0 1103,4 | 504,0 610,0 0,0 1114,0 | 514,2 610,0 0,0 1124,2 | х | х | х | х | х | х | х |