# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.02.2025 № 210

г. Ельня

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области от 20.01.2025 №49 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области», Администрация муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» (далее – Программа) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области Д.В. Михалутина.

Глава муниципального образования

«Ельнинский муниципальный округ»

Смоленской области	                                    	                                   Н.Д. Мищенков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Ельнинский муниципальный

округ» Смоленской области

от 25.02.2025 № 210

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области»

Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Разработка муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области (далее - Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической обстановки.

Благоустройству территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области придается большое значение. Селитебные территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:

- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки;

-	зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, способствуют биологическому комфорту.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области.

Анализ сектора благоустройства муниципального образования  «Ельнинский муниципальный округ»  Смоленской области   показал, что в последние годы в муниципального образования  «Ельнинский муниципальный округ»  Смоленской области  проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, но, не смотря на это, имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям, предъявляемым к местам  проживания граждан, установленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и городских территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров,

- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий, и т.д.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.           Необходим комплексный подход к благоустройству дворовых территорий и обустройству мест массового посещения граждан, включающий в себя:

1) благоустройство дворовых территорий, включая минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора;

2) благоустройство дворовых территорий, включая дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий;

3) обустройство мест массового посещения граждан (благоустройство территорий общего пользования):

- благоустройство и освещение скверов и бульваров;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- ремонт или реконструкция общественных бань;

- ремонт памятников;

- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек) на конкретных улицах;

- обустройство родников;

- обустройство фонтанов;

- благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов.

Совершенствование и развитие муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области   в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. Для решения проблем по благоустройству муниципального округа необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

- Обеспечение бесперебойной работы линий наружного освещения.

Общая протяженность линий наружного освещения в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области составляет более 61,3 км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения городского поселения. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.

В   системе наружного освещения функционируют более 941 источников света. За последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения энергоэффективности производится замена ламп на более современные энергосберегающие светильники.

2. Ежегодно в рамках благоустройства территории общего пользования проводятся:

-	текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов;

-	ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц);

На регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.

Ежегодно в рамках их содержания проводятся:

-	ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;

-	снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев.

Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период (этапы) реализации | этап I: 2025-2027 |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1,2-й годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 131305,23 тыс. рублей, из них: 2025 – 2027 годы – 131305,23 тыс. рублей, в том числе по годам: из них: за счет средств федерального бюджета –3881,087 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год – 3881,087 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей, 2027 год – 0,0 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета – 25974,646 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год – 2203,367 тыс. рублей, 2026 год – 17996,599 тыс. рублей, 2027 год – 5774,68 тыс. рублей; - за счет средств местного бюджета – 101449,50 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год – 33816,5 тыс. рублей, 2026 год – 33816,5 тыс. рублей, 2027 год – 33816,5 тыс. рублей. |

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (2024 год) | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание и благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Комплекс мероприятий по благоустройству ул. Первомайская, г. Ельня | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Устройство детских игровых площадок, их ремонт и содержание на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество обустроенных сельских территорий Ельнинского муниципального округа в рамках ведомственного проекта государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Строительство жилых домов, предоставляемых по договору найма | 0 | 4 | 4 | 4 |

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
|  | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области | Срок реализации 2025-2027 |  |
| - Реализация программы формирование современной городской среды |  |  |  |
|  | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области | Срок реализации 2025-2027 |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
|  | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области | Срок реализации 2025-2027 |  |
| 3.1 | Мероприятия по озеленению территории, спил и кронирование деревьев на территории округа | Улучшение внешнего вида, экологического состояния, безопасность для людей | Сохранение эстетического вида |
| 3.2 | Мероприятия по развитию и содержанию системы уличного освещения на территории округа | Увеличение протяженности, модернизация уличного освещения | Благоустройство уличного освещения |
| 3.3 | Содержание и благоустройство мест захоронения на территории округа | Достойное отношение граждан к памяти умерших | Привлечение граждан к чистоте и порядку при посещении кладбищ |
| 3.4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий: «Комплекс мероприятий по благоустройству ул. Первомайская, г. Ельня» |  |  |  |
| 4.1 | Расходы на разработку архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации на благоустройство ул. Первомайская | Улучшение внешнего вида | Улучшение социально-бытовых условий населения |
| 5. Комплекс процессных мероприятий: «Устройство детских игровых площадок, их ремонт и содержание на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
| 5.1 | Устройство детских игровых площадок | Занятость детей школьного и дошкольного возраста | Организация досуга детей |
| 5.2 | Ремонт и содержание детских игровых площадок | Занятость детей школьного и дошкольного возраста | Организация досуга детей |
| 6. Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» |  |  |  |
| 6.1 | Строительство индивидуальных жилых домов, предоставляемых по договору найма в опорном населенном пункте г. Ельня | Улучшение жилищных условий граждан | Создание благоприятных условий для жизни населения |
| 7.Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство сельских территорий Ельнинского муниципального округа в рамках ведомственного проекта государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |
| 7.1 | Благоустройство (создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок) на территории сельских территорий Ельнинского муниципального округа в рамках ведомственного проекта государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» | Решение проблем занятости, укрепление здоровья, создание зон отдыха различных социальных и возрастных групп | Организация досуга населения |

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы/ источник финансового обеспечения |  | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» (всего), в том числе: |  | 131305,23 | 39900,955 | 51813,099 | 39591,181 |  |
| федеральный бюджет |  | 3881,087 | 3881,087 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  | 25974,646 | 2203,367 | 17996,599 | 5774,68 |  |
| местный бюджет |  | 101449,5 | 33816,5 | 33816,5 | 33816,5 |  |
| внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Приложение к паспорту муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 1 | Содержание и благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области |  | Согласно локальным сметным расчетам, коммерческим предложениям |  |  |  |
| 2 | Комплекс мероприятий по благоустройству ул. Первомайская, г. Ельня |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство детских игровых площадок, их ремонт и содержание на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство сельских территорий Ельнинского муниципального округа в рамках ведомственного проекта государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «Формирование комфортной городской среды»

- Общие положения

| Ответственный за выполнение регионального проекта | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |

- ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Наименование показателя реализации, единица измерения | 2024 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, га. | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | - | - | - | - |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | - | - | - | - |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | - | - | - | - |
| Общее количество мест массового посещения граждан, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площадь мест массового посещения граждан, га | 32,320 | 32,320 | 32,320 | 32,320 |

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды»

- Общие положения

| Ответственный за выполнение регионального проекта | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» |

- ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | 2024 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, га. | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | - | - | - | - |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | - | - | - | - |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | - | - | - | - |
| Общее количество мест массового посещения граждан, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площадь мест массового посещения граждан, га | 32,320 | 32,320 | 32,320 | 32,320 |

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» является частью регионального проекта.

- Раздел 5. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. ПАСПОРТ

| комплекса процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | 2024 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия по озеленению территории, спил и кронирование деревьев на территории округа, тыс. руб. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятия по развитию и содержанию системы уличного освещения на территории округа, тыс. руб. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Содержание и благоустройство мест захоронения на территории округа, тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие мероприятия по благоустройству, тыс.руб. | 0 | 1 | 1 | 1 |

5.2. ПАСПОРТ

| комплекса процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по благоустройству ул. Первомайская, г. Ельня» - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» |

- ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | 2024 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на разработку архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации на благоустройство ул. Первомайская, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3. ПАСПОРТ

| комплекса процессных мероприятий «Устройство детских игровых площадок, их ремонт и содержание на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | 2024 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устройство детских игровых площадок, тыс. руб. | 2046,785 | 2192,98 | 2192,98 | 2192,98 |
| Ремонт и содержание детских игровых площадок, тыс. руб. | 0 | 3110,35 | 3110,35 | 3110,35 |

5.4. ПАСПОРТ

| комплекса процессных мероприятий «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | 2024 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство индивидуальных жилых домов, предоставляемых по договору найма в опорном населенном пункте г. Ельня, тыс. руб. | 0 | 4 | 4 | 4 |

5.5. ПАСПОРТ

| комплекса процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий Ельцинского муниципального округа в рамках ведомственного проекта государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | 2024 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство (создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок) на территории сельских территорий Ельнинского муниципального округа в рамках ведомственного проекта государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», тыс. руб. | 0 | 0 | 20 | 0 |

- Раздел 6. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ОСВОБОЖДЕНИЙ И ИНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы не предусматривает.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы

- «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Наименование |  | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | федеральный бюджет | 3881,087 | 3881,087 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 7655,984 | 120,033 | 3844,605 | 3691,346 |
|  |  |  | местный бюджет | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого по Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  | 11538,57 | 4001,62 | 3845,105 | 3691,846 |
| 2 | Реализация программы формирование современной городской среды |  | федеральный бюджет | 3881,087 | 3881,087 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 7655,984 | 120,033 | 3844,605 | 3691,346 |
|  |  |  | местный бюджет | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого по реализации программы формирование современной городской среды |  |  | 11538,57 | 4001,62 | 3845,105 | 3691,846 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» |  | - |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по озеленению территории, спил и кронирование деревьев на территории округа |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 5010,0 | 1670,0 | 1670,0 | 1670,0 |
| 3.2 | Мероприятия по развитию и содержанию системы уличного освещения на территории округа |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 29598,0 | 9866,0 | 9866,0 | 9866,0 |
| 3.3 | Содержание и благоустройство мест захоронения на территории округа |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 15600,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 |
| 3.4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11580,0 | 3860,0 | 3860,0 | 3860,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | 61788,0 | 20596,0 | 20596,0 | 20596,0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий: «Комплекс мероприятий по благоустройству ул. Первомайская, г. Ельня» |  | - |  |  |  |  |
| 4.1 | Расходы на разработку архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации на благоустройство ул. Первомайская |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий: «Устройство детских игровых площадок, их ремонт и содержание на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Устройство детских игровых площадок | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 6250,00 | 2083,334 | 2083,334 | 2083,334 |
|  |  | местный бюджет |  | 328,95 | 109,650 | 109,650 | 109,650 |
| 5.2 | Ремонт и содержание детских игровых площадок | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 9331,05 | 3110,35 | 3110,35 | 3110,35 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | 15910,0 | 5303,334 | 5303,334 | 5303,334 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение комплексного развития сельских территорий «Субсидии на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения» | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 12068,66 | 0,0 | 12068,66 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | 12068,66 | 0,0 | 12068,66 | 0,0 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство сельских территорий Ельнинского муниципального округа в рамках ведомственного проекта государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий»» |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение благоустройства сельских территорий «Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок» | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 131305,23 | 39900,95 | 51813,099 | 39591,18 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 3881,087 | 3881,087 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  | 25974,646 | 2203,367 | 17996,599 | 5774,68 |
| местный бюджет |  |  |  | 101449,5 | 33816,5 | 33816,5 | 33816,5 |