АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.02.2020   №08

д. Богородицкое

О внесении изменений в муниципальную

программу «Увековечение       памяти

погибших    при  защите      Отечества

в   Бобровичском сельском поселении

Ельнинского      района    Смоленской

области»

В соответствии с требованиями пункта 4.2.4. Порядка разработки и реализации муниципальных программ Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области от 20.01.2020 №06, Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести в муниципальную программу «Увековечение памяти погибших    при  защите Отечества  в   Бобровичском сельском поселении Ельнинского  района    Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области от 12.12.2019 №81, следующие изменения:

1) в ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ:

а) строку «Объемы и источники финансирования Программы)» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы всего: 1 510770,00 рублей. По источникам финансирования и годам: за счет средств областного бюджета – 55370,96 рублей, за счет средств местного бюджета - 72 000,00 рублей, из них по годам: средства федерального бюджета: 2020 г. – 602159,04 рублей; 2021 г. – 0,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей; средства областного бюджета: средства местного бюджета: 2020 г. – 55370,96 рублей 2020 г. – 72 000,00 рублей 2021 г. – 187900,00 рублей 2021 г. – 0,00 рублей 2022 г. – 593340,00 рублей 2022 г. – 0,00 рублей В ходе реализации муниципальной программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы. |
| --- | --- |

б) абзац 3 раздела 6. Финансовое обеспечение реализации Программы изложить в новой редакции: «Затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования планируются в размере 1 510770,00 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 602159,04 рублей;

за счет средств областного бюджета - 836610,96 рублей;

за счет средств местного бюджета – 72000,00 рублей.»;

2) Приложение к муниципальной программе «Увековечение памяти погибших    при защите Отечества в   Бобровичском сельском поселении Ельнинского      района    Смоленской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации муниципальной программы

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества

в Бобровичском сельском поселении Ельнинского района Смоленской области»

изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области «Бобровичский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Бобровичского сельского поселения

Ельнинского района Смоленской области 	                                      Р.Н. Малахова

Приложение

к муниципальной программе

«Увековечение памяти погибших

при защите Отечества в Бобровичском

сельском поселении Ельнинского

района Смоленской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации муниципальной программы

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества

в Бобровичском сельском поселении Ельнинского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнитель мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования ( руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы: приведение в надлежащее состояние памятников, обелисков, воинских захоронений, братских могил на территории Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области в соответствии с требованиями современного общества, достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Расходы бюджета Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство (ремонт) воинского захоронения: Братская могила 980 воинов Советской Армии и партизан, погибших в 1941-1945 гг. в боях с немецко- фашистскими захватчиками. Установлен обелиск (д. Ушаково, Ельнинский район) | Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2020 | федеральный бюджет | 602159,04 | 602159,04 | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 55370,96 | 55370,96 | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 33000,00 | 33000,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2. | Благоустройство (ремонт) воинского захоронения: Братская могила воинов Советской Армии и партизан, погибших в1941 – 1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск (д. Островщина, Ельнинский район) | Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2021 | федеральный бюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 57900,00 | - | 57900,00 | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.3. | Благоустройство (ремонт) воинского захоронения: могила Образцова Ф.П. и Лохтюхова Д.В., расстрелянных немецко – фашистскими захватчиками, июнь 1942 г. (д. Холмец, Ельнинский район) | Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2021 | федеральный бюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 30000,00 | - | 30000,00 | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.4. | Благоустройство (ремонт) воинского захоронения: Братская могила советских воинов, погибших летом 1941 года (д. Клемятино, Ельнинский район) | Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2021 | федеральный бюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 100000,00 | - | 100000,00 | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.5. | Ремонт, благоустройство Обелиска в честь погибших земляков (д. Фенино, Ельнинский район) | Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2022 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 593340,00 | - | - | 593340,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1. |  | федеральный бюджет |  |  | 602159,04 | 602159,04 | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  | 836610,96 | 55370,96 | 187900,00 | 593340,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  | 33000,00 | 33000,00 | - | - |
| Основное мероприятие 2. Сохранение и восстановление историко-культурных памятников и благоустройство территории вокруг них. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. | Благоустройство территорий, прилегающих к историко - культурным памятникам, расположенным на территории Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области (проведение субботников) | Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2020-2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 2.2. | Памятник Гаубица – «М-30», установлен на месте и в ознаменование ожесточенных боев советских войск и партизан с гитлеровцами в 1941 г. (д. Ушаково, Ельнинский район) | Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2020 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 39000,00 | 39000,00 | - | - |
| 2.3. | Памятное место, где в августе 1941 г. размещался штаб 107 (5-й гвардейской) стрелковой дивизии (д. Рождество, Ельнинский район) | Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2021 | федеральный бюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 2.4. | Памятное место, где в 1941 – 1942 гг. действовала подпольная партийная организация (д. Фенино, Ельнинский район) | Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2022 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | - | - | 0,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 2. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  | 39000,00 | 39000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по реализации муниципальной Программы: |  | федеральный бюджет |  |  | 602159,04 | 602159,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 836610,96 | 55370,96 | 187900,00 | 593340,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  | 72000,00 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 |