ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЛЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

- от 06 декабря 2015  № 102

О внесении изменений в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2015-2016 годы

Внести изменения в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2015-2016 годы:

1. Изложить в новой редакции приложение к Распоряжению от 27.01.2015 № 4 «Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2015-2016 годы» (в редакции от 02.02.2015 года №13, от 13.05.2015 №38).

Глава      муниципального     образования

Ельнинского       городского     поселения

Ельнинского района Смоленской области				Н. И. Обуховский

Приложение

к распоряжению Главы  муниципального образования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области

от 06 декабря 2015 № 102

КРАТКОСРОЧНЫЙ   ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области, на 2015-2016 годы.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по муниципальному образованию Ельнинскому городскому поселению Ельнинского района Смоленской области |  | Х | Х | Х | Х | Х | 697,30 | 431,70 | 431,70 | 23 | 3 776 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776 042,00 | 8 746,91 | 9 673,00 | Х |
| 1 | г. Ельня ул. Первомайская, д. 10/27 | 1955 | - | кирпич | 2 | 2 | 697,30 | 431,70 | 431,70 | 23 | 3 776 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 706 758,00 | 8 746,91 | 9 673,00 | 12.2016 |

Глава    муниципального       образования

Ельнинского      городского       поселения

Ельнинского района Смоленской области                                                                                   Н. И. Обуховский

| Отп.1 экз. – в дело | Разослать: Совет депутатов, отдел жкх и город.хоз-ва, прокуратура, |
| --- | --- |
| Исп. С. А. Мартынова |  |
| тел. 4-28-83 |  |
| ______________ 2015 г. |  |
| Разработчик: |  |
| А.Г. Поваркова |  |
| тел. 4-27-68 |  |
| ______________ 2015 г. |  |
| Визы: |  |
| В.И. Юрков _________________ | « ___ »____________ 2015 г. |