«О ходе выполнения муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» в 2020 году

В 2020 году Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области предоставлена субсидия в размере 20 000 000,00 рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, средства местного бюджета 20 021,00 рублей.

Согласно протокола заседания комиссии от 15 января 2020 года денежные средства были направлены на ремонт дорожной сети г. Ельни Смоленской области по следующим улицам:

- участок автомобильной дороги г. Ельня, ул. Смоленский большак

- участок автомобильной дороги г. Ельня, ул. Гвардейская (от ул. Советской до ул. Пролетарской), а также на проведение строительного контроля по этим улицам.

Отделом жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области была разработана аукционная документация по двум дорогам и направлены заявки на проведение аукционов. Заключены муниципальные контракты с СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» на ремонт автомобильной дороги ул. Гвардейская (от ул. Советской до ул. Пролетарской) и с АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 47» на ремонт автомобильной дороги по ул. Смоленский большак г. Ельня Смоленской области.

В рамках заключенных муниципальных контрактов с СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» отремонтирован участок автомобильной дороги г. Ельня, ул. Гвардейская (от ул. Советской до ул. Пролетарской) на сумму 1 730 936,60 рублей и на оказание услуг по строительному контролю за ремонтом автомобильной дороги по ул. Гвардейской (от ул. Советской до ул. Пролетарской), г. Ельня Смоленской области на сумму 23 000 рублей с ЗАО «Смоленская строительная компания».

АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 47» отремонтировало участок автомобильной дороги по ул. Смоленский большак (от памятника «Танк» на въезде в г. Ельню до железнодорожного переезда) на сумму 15 118 545,96 рублей. Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области направлено письмо в прокуратуру Смоленской области от 14 октября 2020 о привлечении к административной ответственности вышеуказанной подрядной организации за нарушения сроков выполнения работ.

Также проведены дополнительные аукционы за счет сложившейся экономии денежных средств при проведении первых аукционов.:

- на устройство пешеходных дорожек по ул. Гвардейская, г. Ельни Смоленской области и на оказание услуг по строительному контролю за устройством пешеходных дорожек по ул. Гвардейская, г. Ельни Смоленской области,

- на укрепление обочин по ул. Смоленский большак в г. Ельня и на оказание услуг по строительному контролю за укреплением обочин по ул. Смоленский большак г. Ельни Смоленской области.

Работы по устройству пешеходных дорожек по ул. Гвардейская, г. Ельни Смоленской области выполнены ООО «Ельнинская ПМК» на сумму 1 151 194,00 рублей и оказание услуг по строительному контролю за устройством пешеходных дорожек по ул. Гвардейская, г. Ельни Смоленской области на сумму 9 985,00 рублей выполнены ЗАО «Смоленская строительная компания».

Работы по укреплению обочин по ул. Смоленский большак в г. Ельня выполнены Индивидуальным предпринимателем Кожановым Игорем Александровичем на сумму 818 858,00 рублей и оказание услуг по строительному контролю за укреплением обочин по ул. Смоленский большак г. Ельни Смоленской области на сумму 19 100,00 рублей выполнены ООО «Стройгвардия».

Денежные средства на ремонт дорожной сети израсходованы не в полном объеме (остаток 1 001 290,44 рублей).

Фактическое расходование денежных средств на ремонт дорожной сети г. Ельни и проведение строительного контроля приведено ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых проведены работы по дорожной деятельности в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области с использованием средств субсидий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городов, удостоенных почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в 2020 году

| № п/п | Наименование объекта | Срок выполнения работ | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Автомобильная дорога по ул. Смоленской большак в г. Ельня | 2020 | 15 118 545,96 | 15 103 427,41 | 15 118,55 |
| 2. | Укрепление обочин по ул. Смоленский большак в г. Ельня | 2020 | 818 858,00 | 818 039,10 | 818,90 |
| 3. | Автомобильная дорога по ул. Гвардейской (от ул. Советской до ул. Пролетарской) в г. Ельня | 2020 | 1 730 936,60 | 1 729 205,58 | 1 731,02 |
| 4. | Ремонт тротуаров по ул. Гвардейская, г. Ельни Смоленской области | 2020 | 1 151 194,00 | 1 150 042,75 | 1 151,25 |
| 5. | Строительный контроль за ремонтом по ул. Смоленский большак в г. Ельня | 2020 | 147 111,00 | 146 963,88 | 147,12 |
| 6. | Строительный контроль за ремонтом по ул. Гвардейской (от ул. Советской до ул. Пролетарской) в г. Ельня | 2020 | 23 000,00 | 22 977,00 | 23,00 |
| 7. | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом тротуаров по ул. Гвардейская, г. Ельни Смоленской области | 2020 | 9 985,00 | 9 975,01 | 9,99 |
| 8. | Оказание услуг по строительному контролю за укреплением обочин по ул. Смоленский большак г. Ельни Смоленской области | 2020 | 19 100,0 | 19 080,90 | 19,10 |
| ВСЕГО |  | - | 19 018 730,56 | 18 999 710,89 | 19 019,67 |

Докладчик – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Е.С. Белова.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области                                         Н.Д. Мищенков

Зам. Главы муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области                                             В.И. Юрков