О выполнении муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» выполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие. Муниципальная поддержка пассажирского автомобильного транспорта в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области:

Предоставлена субсидия на возмещение затрат ЗАО «Автотранс» в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения – предусмотрено и освоено 216,0 тыс. руб. (местный бюджет).

Основное мероприятие. Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения:

2.1. Выполнены кадастровые работы по формированию технических планов и межевых планов автомобильных дорог общего пользования местного значения на следующие улицы г.Ельня: ул. Рославльское шоссе, пер. О. Ржевской, ул. О. Ржевской, пер. Больничный, ул. Большая Калужская, ул. Боровикова, пер. Казубского, ул. Казубского, ул. Победы, ул. Энгельса, пер. Гвардейский, пер. Дорогобужский, пер. Зуева, ул. Зыкова, пер. Кировский, пер. Ленина, пер. Ручейный, ул. Паненкова, пер. Советский, ул. 8 Марта, ул. Говорова, ул. Зеленая, ул. Интернациональная, ул. Калинина, ул. Калужский б-к, ул. Капитанова, ул. Кировская, пер. Кирпично-Заводской, ул. Митрофаненкова, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Рославльская, ул. Синенкова, общей протяженностью 25,053 км.

Было предусмотрено 750, тыс. руб., по результатам аукциона произошло снижение цены, освоено 279 291 тыс. руб. 66 коп. (сумма экономии (470 708 тыс. руб. 34 коп.) была направлена на другие виды расходов бюджета, в т.ч.:

Приобретение дорожных знаков - 123,026 тыс. руб.

Основное мероприятие. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств дорожного фонда:

3.1. На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотрено 4212801 (Четыре миллиона двести двенадцать тысяч восемьсот один рубль) рубль 98 коп., израсходовано 3739643 (Три миллиона семьсот тридцать девять тысяч шестьсот сорок три) рубля 43 коп., в т.ч.:

- выполнение работ по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения с песчано-гравийным покрытием с добавлением новых материалов (ул. Зыкова, ул. 8 Марта, ул. Гусева, ул. Дзержинского, ул. Смоленская, ул. Льнозаводская, ул. Глинки, ул. Октябрьская, ул. 1-ая Октябрьская, ул. Ленина, пер. Дорогобужский, пер. Советский, ул. Советская, пер. Янтарный, пер. Казубского, пер. Кировский, ул. Казубского, ул. Синенкова, ул. Б. Калужская, пер. Ручейный, ул. Строительная, пер. Строительный, ул. Паненкова, ул. Социалистическая, ул. Партизанская г. Ельня Смоленской области, д. Шуярово, д. Ходыкино, д. Подгорное, д. Данино Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области) - 354 542,00 тыс. руб.;

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, г. Ельня Смоленской области: ул. Вокзальная, ул. Гвардейская, ул. Говорова, ул. Дорогобужская, ул. Интернациональная, ул. Калинина, ул. Калужский б-к, ул. Капитанова, ул. Кировская, пер. Кирпично-Заводской, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Митрофаненкова, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Первомайская, ул. Рославльская, ул. Рославльское шоссе, ул. Смоленский б-к, ул. Советская, ул. Энгельса - 851,129 тыс. руб.;

- выполнение работ по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения с песчано-гравийным покрытием с добавлением новых материалов - 395,449 тыс. руб.;

- ремонт дорожной сети (Ливневки по ул. Кировская, пер. Кировский, ул. Энгельса, ул. Дорогобужская, ул. 8 Марта, ул. Первомайская, ул. Смоленская, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. Пролетарская, ул. Советская, пер. Казубского, ул. Митрофаненкова, ул. Молодёжная, ул. Говорова - 397,056 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ул. Советская, ул. Паненкова, ул. Б. Калужская, пер. Кировский, пер. Ручейный, пер. Гвардейский, пер. Ленина, д. Шуярово, пер. Льнозаводской, ул. Гвардейская, пер. Казубского, пер. Янтарный - 1183,429 тыс. руб.;

- разработка локально сметного расчета на ремонт ул. Смоленский большак г. Ельня, Смоленская область - 100,000 тыс. руб.;

- ремонт дорожной сети Ельнинского городского поселения асфальтобетонной крошкой – 14, 631 тыс. руб. 94 коп.;

- в рамках муниципального контракта на благоустройство 4 квартал - 443,406 тыс. руб. 49 коп.

И.п.Главы муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области                                           В.И. Юрков

Зам. Главы муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области                                             В.И. Юрков