О выполнении муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» выполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие. Муниципальная поддержка пассажирского автомобильного транспорта в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области:

Предоставлена субсидия на возмещение затрат ЗАО «Автотранс» в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения – предусмотрено и освоено 216,0 тыс. руб. (местный бюджет).

Основное мероприятие. Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения:

2.1. Выполнены кадастровые работы по формированию технических планов и межевых планов автомобильных дорог общего пользования местного значения на следующие улицы г. Ельня: ул. 1-я Октябрьская, ул.2-я Октябрьская, ул. Глинки, переулок Глинки, переулок Капитанова, ул. Строительная, ул. Октябрьская, ул. Строительный переулок, (составление двух межевых планов на части земельных участков, расположенных под автомобильными дорогами общего пользования местного значения: ул. 1-я Октябрьская, ул. 2-я Октябрьская).

Основное мероприятие. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств дорожного фонда:

На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда израсходовано: 2 940 961, 09 рублей., из них:

- на ремонт тротуара между жилыми домами ул. Ленина д.37, д.39 г. Ельня на сумму 193 961,09 рублей;

- на ремонт дорог за счет средств дорожного фонда (Ямочный ремонт асфальтного покрытия ул. Калужский большак, ул. Боровикова, ул. Вокзальная, ул. Гвардейская, пер. Гвардейский, пер. Глинки, ул. Говорова, ул. Дорогобужская, ул. Дорогобужский большак, ул. Калинина, ул. Капитанова, ул. Кировская, пер. Кирпично-заводский, ул. Красноармейская, мкр. Кутузовский, ул. Ленина, ул. Митрофаненкова, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Рославльская, ул. Рославльское шоссе, ул. Советская, ул. Энгельса, ул. Зеленая, ул. Интернациональная, пер. Льнозаводской, пер. Ленина, пер. Больничный г. Ельня – 589 807,26 рублей).

- на ремонт дорожной сети Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области - 777 398,77 рублей;

выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Калужский большак, ул. Боровикова, ул. Вокзальная, ул. Гвардейская, пер. Гвардейский, пер. Глинки, ул. Говорова, ул. Дорогобужская, ул. Дорогобужский большак, ул. Калинина, ул. Капитанова, ул. Кировская, пер. Кирпично – заводской, ул. Красноармейская, мкр. Кутузовский, ул. Ленина, ул. Митрофаненкова, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Рославльская, ул. Рославльское шоссе, ул. Советская, ул. Энгельса, ул. Зеленая, ул. Интернациональная, пер. Льнозаводской, пер. Ленина, пер. Больничный в г. Ельня Смоленской области- 697 281,57 рублей;

- на выполнение работ по ремонту участка ул. Вокзальная (железнодорожный переезд) г. Ельни Смоленской области- 403 135,20 рублей;

- на восстановление водоотвода на участке дороги по ул. Зыкова – 14 377,20 рублей;

- на приобретение дорожных знаков на сумму 265 000 рублей.

Докладчик – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Е.С. Белова.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области                                         Н.Д. Мищенков