О ходе выполнения муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» в 2022 году

В 2022 году Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области предоставлена субсидия в размере 20 000 000,00 рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, средства местного бюджета 21 000,00 рублей.

Согласно протокола заседания комиссии от 02 февраля 2022 года денежные средства были направлены на ремонт дорожной сети г. Ельни Смоленской области по следующим улицам:

г. Ельня, ул. Зыкова

г. Ельня, ул. Энгельса (от Пролетарской до ул. Интернациональная)

г. Ельня, мкр. Кутузовский

г. Ельня, ул. Рославльское шоссе (от железнодорожного переезда до поворота на городское кладбище)

г. Ельня, ул. Кировская (ремонт тротуара от Генерала Калинина до ул. Набережной, протяженностью)

г. Ельня, ул. Первомайская (ремонт тротуара от ул. Интернациональной до ул. Ленина), а также на проведение строительного контроля по этим улицам.

Денежные средства на ремонт дорожной сети израсходованы не в полном объеме (остаток 435 428,16 рублей).

Фактическое расходование денежных средств на ремонт дорожной сети г. Ельни и проведение строительного контроля приведено ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых проведены работы по дорожной деятельности в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области с использованием средств субсидий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городов, удостоенных почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в 2022 году

| N п/п | Наименования объектов | Виды работ | Протяженность объекта, км | Объем финансирования, всего, руб. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средства Дорожного фонда Смоленской области | бюджет муниципального образования |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Предусмотрено на 2022 год |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ельня, ул. Зыкова | ремонт | 0,690 | 8 406 938,40 | 8 398 120,37 | 8 818,03 |
| 2 | г. Ельня, ул. Энгельса (от Пролетарской до ул. Интернациональная) | ремонт | 0,180 | 2 939 595,60 | 2 936 512,26 | 3 083,34 |
| 3 | г. Ельня, мкр. Кутузовский | ремонт | 0,500 | 5 890 867,20 | 5 884 688,28 | 6 178,92 |
| 4 | г. Ельня, ул. Рославльское шоссе (от железнодорожного переезда до поворота на городское кладбище) | ремонт | 0,250 | 571 108,80 | 570 509,76 | 599,04 |
| 5 | г. Ельня, ул. Кировская (ремонт тротуара от Генерала Калинина до ул. Набережной, протяженностью 0,09) | ремонт | 0,09 | 717 362,36 | 716 609,92 | 752,44 |
| 6 | г. Ельня, ул. Первомайская ( ремонт тротуара от ул. Интернациональной до ул. Ленина) | ремонт | 0,161 | 839 199,37 | 838 319,13 | 880,24 |
| 7 | Оказание услуг по строительному контролю за ремонтом дорог и тротуаров | строительный контроль | - | 220 500,11 | 220 268,83 | 231,28 |
|  | Итого: | - | 1,78 | 19 585 571,84 | 19 565 028,57 | 20 543,27 |

Докладчик: Е.С. Белова – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области                                         Н.Д. Мищенков