# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10.12.2013 № 749

г. Ельня

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» на 2012-2015 годы

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 02.03.2012 № 134 (далее – Программа), следующие изменения:

1) позицию «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 32449,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 0 тыс. рублей; 2013 год – 1417,0 тыс. рублей; 2014 год – 30680,0 тыс. рублей; 2015 год –352,0 тыс. рублей в т.ч.: - за счет средств бюджета Смоленской области (Дорожный фонд) – 31287,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области – 1162,0 тыс. рублей; |
| --- | --- |

2) позицию «Важнейшие целевые показатели Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Важнейшие целевые показатели Программы | Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети населенных пунктов: всего – 42,45 км, в т.ч. по годам: 2012- 0 км; 2013- 6,0 км; 2014- 19,0 км; 2015- 17,45. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: всего – 1,5 км, в т.ч. по годам: 2012- 0 км; 2013- 0 км; 2014- 1,5 км. |
| --- | --- |

3) в разделе 2 «Основные цели, задачи, сроки реализации и показатели Программы» таблицу № 1 «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Всего | в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 42,45 | 0 | 6,0 | 19,0 | 17,45 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |

4) Приложение 1 к Программе «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Исполнитель мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего в 2012-2015 годах | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1 | Межевание земельных участков под автомобильные дороги общего пользования местного значения – 42,45 км, | 2012-2015 | Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | 424,5 | 0,0 | 58,5 | 190,0 | 176,0 | Бюджет муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| 1.2 | Изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения – 42,45 км | 2012-2015 | Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | 424,5 | 0,0 | 58,5 | 190,0 | 176,0 | Бюджет муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
|  | ВСЕГО по задаче 1: |  |  | 849,0 | 0,0 | 117,0 | 380,0 | 352,0 | Бюджет муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Задача 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.1 | Проектирование реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,5 км | 2012-2015 | Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | 1300,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципа-льного образования «Ельнинский район» Смоленской области |
|  |  |  |  | 1287,0 | 0,0 | 1287,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет Смоленской области (Дорожный фонд) |
| 2.2 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,5 км | 2012-2015 | Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Бюджет муниципа-льного образования «Ельнинский район» Смоленской области |
|  |  |  |  | 29700,0 | 0,0 | 0,0 | 29700,0 | 0,0 | Бюджет Смоленской области (Дорожный фонд) |
|  | ВСЕГО по задаче 2, в т.ч.: |  |  | 31300,0 | 0,0 | 1300,0 | 30000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 313,0 | 0,0 | 13,0 | 300,0 | 0,0 | Бюджет муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
|  |  |  |  | 30987,0 | 0,0 | 1287,0 | 29700,0 | 0,0 | Бюджет Смоленской области |
|  | ВСЕГО по Программе | 2012-2015 |  | 32449,0 | 0,0 | 1417,0 | 30680,0 | 352,0 |  |
|  |  |  |  | 1162,0 | 0,0 | 130,0 | 680,0 | 352,0 | Бюджет муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
|  |  |  |  | 31287,0 | 0,0 | 1287,0 | 30000,0 | 0,0 | Бюджет Смоленской области |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области В.П. Гринкеева.

Глава Администрации муниципального

образования  «Ельнинский район»

Смоленской области            			                                         Н.Д. Мищенков