# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.02.2015 № 51

г. Ельня

О продлении срока реализации муниципальной программы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2016 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 21.10.2013 № 615 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ельнинского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением  Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 12.12.2013 № 757  до 2020 года.

2. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области В.П. Гринкеева.

Глава Администрации муниципального

образования «Ельнинский район»

Смоленской области 				                     		   Н.Д. Мищенков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район»

Смоленской области

от 05.02.2015 № 51

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Газификация сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014 -2020 годы»

г.Ельня

2015 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Газификация сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014 -2020 годы»

| Администратор муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, энергетики и газификации Администрации муниципального образования «Ельнинский район» |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, энергетики и газификации Администрации муниципального образования «Ельнинский район»; Финансовое управление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; Администрации муниципальных образований городского и сельских поселений Ельнинского района Смоленской области |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня газификации Ельнинского района. |
| Целевые показателя реализации муниципальной программы | 1. Разработка проектно-сметной документации для строительства газопроводов общей протяжённостью –110,1 км, в том числе: - в 2014 году - 5 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от д. Шарапово до д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области - 5 км. - в 2015 году - 24 км: - межпоселковый газопровод высокого давления от д. Шарапово до д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области - 24 км.; - в 2016 году - 56,3 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от д. Старое Мутище до д. Высокое Ельнинского района Смоленской области - 10 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от с. Коробец - д. Истопки - с. Теренино – 15 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от д. Лапино до д. Коситчено Ельнинского района Смоленской области - 10 км; межпоселковый газопровод высокого давления от д. Ярославль до д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 21,3 км. - в 2017 году –5,6 км. - газопровод низкого давления в д. Старое Мутище Ельнинского района Смоленской области - 5,6 км. - в 2018 году –4,2 км. - газопровод низкого давления в д. Лапино Ельнинского района Смоленской области - 4,2 км. - в 2019 году – 7 км. - газопровод низкого давления в д. Новоспасское Ельнинского района Смоленской области - 4 км; - газопровод низкого давления в д. Коситчено Ельнинского района Смоленской области - 3 км. - в 2020 году – 8 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от д. Богородицкое до д. Фенино Ельнинского района Смоленской области – 8 км. 2. Строительство газопровода общей протяжённостью – 102,1 км, в том числе: - в 2014 году - 0 - в 2015 году - 0 - в 2016 году - 29 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от д. Шарапово до д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области - 29 км.; - в 2017 году - 56,3 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от д. Старое Мутище до д. Высокое Ельнинского района Смоленской области - 10 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от с. Коробец - д. Истопки - с. Теренино – 15 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от д. Лапино до д. Коситчено Ельнинского района Смоленской области - 10 км; межпоселковый газопровод высокого давления от д. Ярославль до д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 21,3 км. - в 2018 году –5,6 км. - газопровод низкого давления в д. Старое Мутище Ельнинского района Смоленской области - 5,6 км. - в 2019 году –4,2 км. - газопровод низкого давления в д. Лапино Ельнинского района Смоленской области - 4,2 км. - в 2020 году – 7 км. - газопровод низкого давления в д. Новоспасское Ельнинского района Смоленской области - 4 км; - газопровод низкого давления в д. Коситчено Ельнинского района Смоленской области - 3 км. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | источник финансирования 2014-2020 г. тыс. руб. 2014г тыс. руб. 2015 г. тыс. руб. 2016 г. тыс. руб. 2017 г. тыс. руб. 2018 г. тыс. руб. 2019 г. тыс. руб. 2020 г. тыс. руб. общий объём финансирования 30,0 0 0 0 0 10,0 10,0 10,0 средства областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области 30,0 0 0 0 0 10,0 10,0 10,0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение уровня жизни сельского населения, развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских поселений за счёт строительства в сельской местности Ельнинского района 102,1 км сетей газоснабжения. |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Сельское хозяйство – важная отрасль экономики Ельнинского района. За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Основная часть сельского жилищного фонда Ельнинского района не имеет элементарных коммунальных удобств.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволит значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Стремительно ухудшается демографическая ситуация. Сельское население за последнее десятилетие сократилось. Значительно увеличилась общая смертность населения. Особенно увеличилась смертность среди мужчин в возрасте 40-50 лет. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в сельском хозяйстве. Ухудшается качественный состав кадров, занятых в сельском хозяйстве. Повсеместно наблюдается дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. Сохранение деструктивных демографических процессов на селе, а также преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения, ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста сельской экономики.

Исходя из задач социально-экономической политики, на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации Программы и ее финансирования за счет средств бюджета муниципального района обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития сельских поселений Ельнинского района Смоленской области эффективного функционирования агропромышленного производства Ельнинского района необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления, общественных объединений сельских жителей. Удаленность сельских населенных пунктов от центральных усадьб и районного центра предопределяет их автономное жизнеобеспечение и необходимость применения комплексного подхода к развитию сельских поселений Ельнинского района Смоленской области;

- необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Без финансовой поддержки федерального и областного бюджетов, бюджета Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в современных условиях сельские поселения не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволит значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

Развитие газификации в Ельнинском районе позволит снабдить самым дешевым энергоносителем и объекты социальной сферы на селе.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритетные направления  региональной государственной политики в сфере реализации муниципальной программы сформулированы с учётом целей и задач, поставленных в документах федерального и регионального уровней:

- Постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 930 «Об утверждении областной государственной программы «Газификация Смоленской области» на 2014-2016 годы»

- Постановление Администрации Смоленской области от 15.06.2012 № 363
«Об утверждении  Положения о порядке разработки, утверждения и реализации программы газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями;

Цель Программы - повышение уровня газификации Ельнинского района.

Целевые показатели Программы представлены в Приложении №1.

Для достижения поставленной  цели  необходимо решение следующих  основных задач:

- создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий района;

- создание основ повышения престижности проживания в сельской местности Ельнинского района;

- расширение рынка труда в сельской местности Ельнинского района и обеспечение его привлекательности;

- сокращение дефицита квалифицированных кадров в сельском хозяйстве.

Исходя из ресурсных возможностей бюджетов сельских поселений и бюджета Ельнинского района, приоритетным направлением финансовой поддержки является газификация сельских поселений Ельнинского района Смоленской области.

В целях улучшения уровня жизни сельского населения района, развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях предполагается выполнение мероприятий Программы до конца 2016  года, в том числе:

1. Разработка проектно-сметной документации для строительства газопроводов общей протяжённостью –110,1  км, в том числе:

- в 2014 году - 5 км.

- межпоселковый газопровод высокого давления от д. Шарапово до д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области - 5 км.

- в 2015 году - 24 км:

- межпоселковый газопровод высокого давления от д. Шарапово до д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области - 24 км.;

- в 2016 году -  56,3  км.

- межпоселковый газопровод высокого давления  от  д. Старое Мутище до д. Высокое Ельнинского района Смоленской области  -  10 км.

- межпоселковый газопровод высокого давления  от   с. Коробец - д. Истопки - с. Теренино – 15 км.

-  межпоселковый газопровод высокого давления от   д. Лапино до д. Коситчено  Ельнинского района Смоленской области - 10 км;

межпоселковый газопровод высокого давления от д. Ярославль до д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 21,3 км.

- в 2017 году –5,6 км.

- газопровод низкого давления в д. Старое Мутище Ельнинского  района Смоленской области  - 5,6 км.

- в 2018 году –4,2 км.

- газопровод низкого давления в д. Лапино Ельнинского района Смоленской области  - 4,2 км.

- в 2019 году – 7 км.

- газопровод низкого давления  в д. Новоспасское Ельнинского района Смоленской области  -   4 км;

- газопровод низкого давления в д. Коситчено Ельнинского района Смоленской области - 3 км.

- в 2020 году – 8 км.

- межпоселковый газопровод высокого давления от      д. Богородицкое до д. Фенино Ельнинского района Смоленской области – 8 км.

2. Строительство газопровода общей протяжённостью –   102,1  км, в том числе:

- в 2014 году - 0

- в 2015 году - 0

- в 2016 году - 29  км.

- межпоселковый газопровод высокого давления от д. Шарапово до д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области - 29 км.;

- в 2017 году -  56,3  км.

- межпоселковый газопровод высокого давления  от   д. Старое Мутище до д. Высокое Ельнинского района Смоленской области  -  10 км.

- межпоселковый газопровод высокого давления  от  с. Коробец - д. Истопки - с. Теренино – 15 км.

-  межпоселковый газопровод высокого давления от д. Лапино до д. Коситчено  Ельнинского района Смоленской области - 10 км;

межпоселковый газопровод высокого давления от д. Ярославль до д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 21,3 км.

- в 2018 году –5,6 км.

- газопровод низкого давления в д. Старое Мутище Ельнинского  района Смоленской области  - 5,6 км.

- в 2019 году –4,2 км.

- газопровод низкого давления в д. Лапино Ельнинского района Смоленской области  - 4,2 км.

- в 2020 году – 7 км.

- газопровод низкого давления  в д. Новоспасское Ельнинского района Смоленской области  -   4 км;

- газопровод низкого давления в д. Коситчено Ельнинского района Смоленской области - 3 км.

3. Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия программы:

Предпроектные и проектные работы.

Строительно-монтажные работы.

4. Обоснование  ресурсного  обеспечения муниципальной программы.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета, бюджетов  городского и сельских поселений, местного бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

Предпроектные и проектные   работы —    30,0 тыс. рублей;

на выполнение строительно-монтажных работ - 0 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2014 год -  0

2015 год -  0

2016 год -  0

2017 год – 0

2018 год-  10,0 тыс. рублей;

2019 год-  10,0 тыс. рублей;

2010 год-  10,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат корректировке и ежегодному уточнению при формировании и утверждении бюджетов на очередной финансовый год с учетом индексов – дефляторов цен на соответствующий календарный год и норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающий средства на реализацию Программы.

План реализации муниципальной Программы представлен в приложении №2.

Общий объем финансирования Программы в 2014-2020 годах составит 30,0  тыс. рублей.

5. Основные меры правового регулирования  в сфере реализации муниципальной программы.

Сведения об основных мерах  нормативно-правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы «Газификация сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014 -2020 годы» изложены в приложении №3.

6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Оценка применения мер муниципального регулирования  в сфере реализации муниципальной «Газификация сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014 -2020 годы» не может быть произведена.

Приложение  № 1

Целевые показатели

реализации муниципальной  программы

«Газификация  сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области 
на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей (на период реализации решения Ельнинского районного Совета депутатов о местном бюджете) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Повышение уровня газификации Ельнинского района Смоленской области |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства газопроводов | шт/км | 13,4 | 6,0 | 1/5,0 | 1/24 | 4/56,3 | 1/5,6 | 1/ 4,2 | 2/7 | 1/8 |
| 2. | Строительство газопроводов | шт/км | 13,4 | - | 0 | 0 | 1/29 | 4/56,3 | 1/5,6 | 1/4,2 | 2/7 |

Приложение №2

| План реализации муниципальной программы на 2014-2016 годы "Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы" |
| --- |
|  | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. руб.) | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период (км) |
|  |  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель: Повышение уровня газификации Ельнинского района |
| 1. Предпроектные и проектные работы |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 5 | 24 | 56,3 | 5,6 | 4,2 | 7 | 8 |
| 1.2. | Топографо-геодезические работы по межеванию земельных участков |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 30, | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Инженерно-геологические изыскания |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Составление проектно-сметной документации |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Экспертиза |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. Строительно-монтажные работы |
| 2.1. | Работы |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Материалы |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение №3

| № п/п | Вид нормативно -правового документа | Основные положения нормативно-правового документа | Ожидаемые сроки принятия нормативно-правового документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Смоленской области от 15.06.2012 № 363 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации программы газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями | В 2014 году специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа позволит направить на расширение региональной системы газоснабжения Смоленской области (проектирование, строительство газораспределительных систем, сооружений и объектов), перевооружение и замену оборудования 119 млн. рублей. Благодаря этим средствам на территории 12 муниципальных районов будет построено 138,2 км газопроводов. Спецнадбавка к тарифу устанавливается по согласованию с органами исполнительной власти региона исключительно для финансирования программ газификации. Объекты газоснабжения, построенные на эти средства, учитываются на балансе газораспределительных организаций. Они же несут все расходы, связанные с их эксплуатацией. |  |
| 2. | Постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 930 «Об утверждении областной государственной программы «Газификация Смоленской области» на 2014-2016 годы» | В ходе ее реализации ожидается повышение уровня газификации нашего региона в 2015 году до 69%, в том числе до 37,5% – сельской местности. Благодаря целому комплексу принимаемых администрацией Смоленской области мер, в период с 2005 по 2010 годы уровень газификации региона вырос на 7,2%, в том числе в сельской местности – на 9,8% и составил в прошлом году 66% и 30,4% соответственно. Активное продолжение газификации Смоленщины в рамках областной целевой программы позволит получить высокий социальный и экономический эффект. Возрастёт надёжность теплоснабжения объектов жилья и социально-культурных объектов при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей. Наличие высокотехнологического энергоносителя – природного газа позволит более интенсивно развивать региональную экономику. Также строительство новых объектов газоснабжения даст реальную возможность увеличить инвестиционную привлекательность Смоленской области. |  |