# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10.03.2017 № 236

г. Ельня

Об утверждении  муниципальной  программы «Газификация сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2017-2020 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 29 Устава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (новая редакция) и постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 21.10.2013 № 615 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ельнинского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2017-2020 годы».

2. Постановление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 12.12.2013 № 757 «Об утверждении  муниципальной  программы «Газификация сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2016 годы» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования – начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства В.И. Юркова.

Глава Администрации муниципального

образования «Ельнинский район»

Смоленской области 						           	  Н.Д. Мищенков

| Отп.1 экз. – в дело | Разослать: пр.,отд.экон.,фин.упр., |
| --- | --- |
| Исп. В.И. Юрков | КРК,ЖКиГХ-2экз. |
| тел. 4-11-33 |  |
| 06.03.2017 г. |  |
| Разработчик: |  |
| С.Д. Евграфова |  |
| тел. 4-14-44 |  |
| 06.03.2017 г. |  |
| Визы: |  |
| Е. А. Жукова ______________ | «___»______ 2017 г. |
| В. И. Юрков ______________ | «___»______ 2017 г. |
| О.И. Новикова ______________ | «___»______ 2017 г. |
| С.В. Кизунова ______________ | «___»______ 2017 г. |
| Т.В. Орещенкова ______________ | «___»______ 2017 г. |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Газификация сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2017-2020 годы»

г. Ельня

2017 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Газификация сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2017-2020 годы»

| Администратор муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; Финансовое управление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня газификации Ельнинского района. |
| Целевые показателя реализации муниципальной программы | 1. Разработка проектно-сметной документации для строительства газопроводов общей протяжённостью –98,8 км, в том числе: - в 2017 году – 39,0 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от д. Шарапово до д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области – 29 км. - межпоселковый газопровод высокого давления до д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области (I этап) – 10 км. - в 2018 году –17,7 км. - газопровод низкого давления в д. Ярославль Ельнинского района Смоленской области – 3,5 км. - газопровод низкого давления в д. Лапино Ельнинского района Смоленской области – 4,2 км. - межпоселковый газопровод высокого давления до д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области (II этап) – 10 км. - в 2019 году – 24,1 км. - межпоселковый газопровод высокого давления с. Коробец-д. Истопки- с. Теренино Ельнинского района Смоленской области - 15 км. - газопровод низкого давления в д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 3,5 км. - газопровод низкого давления в д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области - 5,6 км. - в 2020 году – 18,0 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от д. Богородицкое до д. Фенино Ельнинского района Смоленской области – 18 км. 2. Строительство газопровода общей протяжённостью – 66,4 км, в том числе: - в 2017 году - 0,6 км. - газопровод низкого давления в д. Ходыкино Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области – 0,6 км. - в 2018 году –19,0 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от д. Шарапово до д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области ( I этап) – 19 км. - в 2019 году –27,7 км. - межпоселковый газопровод высокого давления от д. Шарапово до д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области ( II этап) – 10 км; - газопровод низкого давления в д. Лапино Ельнинского района Смоленской области - 4,2 км; - газопровод низкого давления в д. Ярославль Ельнинского района Смоленской области – 3,5 км. - межпоселковый газопровод высокого давления до д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области ( I этап) – 10 км. - в 2020 году – 19,1 км. - межпоселковый газопровод высокого давления до д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области ( II этап) – 10 км. - газопровод низкого давления в д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области - 5,6 км. - газопровод низкого давления в д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 3,5 км. |
| Сроки реализации Программы (Этапы реализации муниципальной программы) | 2017-2020 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | источник финансирования 2017-2020 г. тыс. руб. 2017 г. тыс. руб. 2018 г. тыс. руб. 2019 г. тыс. руб. 2020 г. тыс. руб. общий объём финансирования 83385 14125 22490 23820 22950 средства областного бюджета 35100 13000 21000 1100 0 средства бюджетов сельских поселений Ельнинского района Смоленской области 16330 0 780 5500 10050 средства бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области 425 425 0 0 0 за счет спецнадбавки 31530 700 710 17220 12900 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение уровня жизни сельского населения, развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских поселений за счёт строительства в сельской местности Ельнинского района 66,4 км сетей газоснабжения. |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Сельское хозяйство – важная отрасль экономики Ельнинского района. За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Основная часть сельского жилищного фонда Ельнинского района не имеет элементарных коммунальных удобств.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволит значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Стремительно ухудшается демографическая ситуация. Сельское население за последнее десятилетие сократилось. Значительно увеличилась общая смертность населения. Особенно увеличилась смертность среди мужчин в возрасте 40-50 лет. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в сельском хозяйстве. Ухудшается качественный состав кадров, занятых в сельском хозяйстве. Повсеместно наблюдается дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. Сохранение деструктивных демографических процессов на селе, а также преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения, ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста сельской экономики.

Исходя из задач социально-экономической политики,  на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации Программы и ее финансирования за счет средств бюджета муниципального района обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития сельских поселений Ельнинского района Смоленской области эффективного функционирования агропромышленного производства Ельнинского района необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления, общественных объединений сельских жителей. Удаленность сельских населенных пунктов от центральных усадьб и районного центра предопределяет их автономное жизнеобеспечение и необходимость применения комплексного подхода к развитию сельских поселений Ельнинского района Смоленской области;

- необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Без финансовой поддержки федерального и областного бюджетов, бюджета Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в современных условиях сельские поселения не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволит значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

По программе Смоленской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года» в 2015 году закончено строительство  газопровода низкого давления в  с. Коробец  Ельнинского района Смоленской области  протяженностью 13101 м, на сумму 13 114, 7 тыс. рублей .

По программе газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной  надбавки  к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями,   в декабре  2016 г.  закончено  строительство газопровода в                       д. Пронино, д. Коноплинка Ельнинского района Смоленской области: 1385 м высокого давления и 6878,9 м низкого давления, на сумму  4 750 тыс. рублей.

Развитие газификации в Ельнинском районе позволит снабдить самым дешевым энергоносителем и объекты социальной сферы на селе.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритетные направления  региональной государственной политики в сфере реализации муниципальной программы сформулированы с учётом целей и задач, поставленных в документах федерального и регионального уровней:

- Областная государственная программа «Газификация Смоленской области» на 2014 - 2020 годы (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 17.03.2015 N 125);

- Постановление Администрации Смоленской области от 30.12.2016 №819 «Об утверждении Программы газификации Смоленской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2017 год».

Цель Программы - повышение уровня газификации Ельнинского района.

Целевые показатели Программы представлены в Приложении №1.

Для достижения поставленной  цели  необходимо решение следующих  основных задач:

- создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий района;

- создание основ повышения престижности проживания в сельской местности Ельнинского района;

- расширение рынка труда в сельской местности Ельнинского района и обеспечение его привлекательности;

- сокращение дефицита квалифицированных кадров в сельском хозяйстве.

Исходя из ресурсных возможностей бюджетов сельских поселений и бюджета Ельнинского района, приоритетным направлением финансовой поддержки является газификация сельских поселений Ельнинского района Смоленской области.

В целях улучшения уровня жизни сельского населения района, развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях предполагается выполнение мероприятий Программы до конца 2020 года, в том числе:

1. Разработка проектно-сметной документации для строительства газопроводов общей протяжённостью –98,8  км, в том числе:

- в 2017 году – 39,0 км.

- межпоселковый газопровод высокого давления от    д. Шарапово до д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области – 29 км.

- межпоселковый газопровод  высокого давления до д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области (I этап) – 10 км.

- в 2018 году –17,7  км.

- газопровод  низкого давления в д. Ярославль Ельнинского района Смоленской области – 3,5 км.

- газопровод низкого давления в д. Лапино Ельнинского района Смоленской области – 4,2 км.

- межпоселковый газопровод  высокого давления до   д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области (II этап) – 10 км.

- в 2019 году – 24,1 км.

- межпоселковый газопровод высокого давления  с. Коробец-д. Истопки- с. Теренино Ельнинского района Смоленской области  -   15 км.

- газопровод низкого давления в д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 3,5 км.

- газопровод низкого давления в д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области - 5,6 км.

- в 2020 году – 18,0 км.

- межпоселковый газопровод высокого давления от д. Богородицкое до д. Фенино Ельнинского района Смоленской области – 18 км.

2. Строительство газопровода общей протяжённостью –   66,4 км, в том числе:

- в 2017 году -  0,6 км.

- газопровод низкого давления в д. Ходыкино Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области – 0,6 км.

- в 2018 году –19,0 км.

- межпоселковый газопровод высокого давления от   д. Шарапово до д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области ( I этап) – 19 км.

- в 2019 году –27,7 км.

- межпоселковый газопровод высокого давления от    д. Шарапово до д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области ( II этап) – 10 км;

- газопровод низкого давления в д. Лапино Ельнинского района Смоленской области  - 4,2 км;

- газопровод  низкого давления в д. Ярославль Ельнинского района Смоленской области – 3,5 км.

-  межпоселковый газопровод  высокого давления до    д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области  ( I этап) – 10 км.

- в 2020 году – 19,1 км.

-  межпоселковый газопровод  высокого давления до    д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области  ( II этап) – 10 км.

- газопровод низкого давления в д. Ст. Мутище Ельнинского района Смоленской области - 5,6 км.

- газопровод низкого давления в д. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области – 3,5 км.

3. Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия программы:

Предпроектные и проектные работы.

Строительно-монтажные работы.

Основные мероприятия муниципальной программы отражены в приложении №2.

4. Обоснование  ресурсного  обеспечения муниципальной программы.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета, бюджетов  городского и сельских поселений Ельнинского района Смоленской области.

Предпроектные и проектные   работы —    20360 тыс. рублей;

выполнение строительно-монтажных работ - 63025 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы в 2017-2020 годах составит 83385 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2017 год – 14125 тыс. рублей;

2018 год-  22490 тыс. рублей;

2019 год-  23820 тыс. рублей;

2020 год-  22950 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат корректировке и ежегодному уточнению при формировании и утверждении бюджетов на очередной финансовый год с учетом индексов – дефляторов цен на соответствующий календарный год и норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающий средства на реализацию Программы.

5. Основные меры правового регулирования  в сфере реализации муниципальной программы.

Сведения об основных мерах  нормативно-правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы «Газификация сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2017-2020 годы» изложены в приложении №3.

Постановление Администрации Смоленской области от 30.12.2016 №819 «Об утверждении Программы газификации Смоленской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2017 год».

Областная государственная программа «Газификация Смоленской области» на 2014 - 2020 годы.

6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Применение мер муниципального регулирования муниципальной программой не предусмотрено.

Приложение  № 1

Целевые показатели

реализации муниципальной  программы  «Газификация  сельских населённых пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2017-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей (на период реализации решения Ельнинского районного Совета депутатов о местном бюджете) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Повышение уровня газификации Ельнинского района Смоленской области |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства газопроводов | шт/км | - | - | 1/39,0 | 3/17,7 | 3/24,1 | 1/18,0 |
| 2. | Строительство газопроводов | шт/км | 1/13,1 | 1/8,3 | 1/0,6 | -/19,0 | 3/27,7 | 3/19,1 |

Приложение  № 2

План реализации муниципальной программы на 2017-2020 годы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2017-2020 годы»

|  | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. руб.) | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Повышение уровня газификации Ельнинского района |
| Основное мероприятие 1. Предпроектные и проектные работы |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства, шт/км | х | х | х | х | х | х | х | 1/39,0 | 3/17,7 | 3/24,1 | 1/18,0 |
| 1.2. | Топографо-геодезические работы по межеванию земельных участков |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  |  |  | за счет спец. надбавки | 5680 | 700 | 710 | 2370 | 1900 | х | х | х | х |
| 1.3. | Инженерно-геологические изыскания |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 1.4. | Составление проектно-сметной документации |  | областной бюджет | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  |  |  | местные бюджеты сельских поселений | 1680 | 0 | 780 | 900 | 0 | х | х | х | х |
| 1.5. | Экспертиза |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы |  | областной бюджет | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  |  | местные бюджеты сельских поселений | 1680 | 0 | 780 | 900 | 0 | х | х | х | х |
|  |  | за счет спецнадбавки | 5680 | 700 | 710 | 2370 | 1900 | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2. Строительно-монтажные работы |
| 2.1. | Строитель-ство газопро-водов, шт/км | х | х | х | х | х | х | х | 1/0,6 | -/19,0 | 3/27,7 | 3/19,1 |
| 2.2. | Работы |  | областной бюджет | 22100 | 0 | 21000 | 1100 | 0 | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет Ельнинского городского поселения | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  |  |  | местные бюджеты сельских поселений | 14650 | 0 | 0 | 4600 | 10050 |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет спецнадбавки | 25850 | 0 | 0 | 14850 | 11000 | х | х | х | х |
| 2.3. | Материалы |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы |  | областной бюджет | 22100 | 0 | 21000 | 1100 | 0 | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет Ельнинского городского поселения | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  |  | местные бюджеты сельских поселений | 14650 | 0 | 0 | 4600 | 10050 |  |  |  |  |
|  |  | за счет спецнадбавки | 25850 | 0 | 0 | 14850 | 11000 |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  | областной бюджет | 35100 | 13000 | 21000 | 1100 | 0 | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет Ельнинского городского поселения | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  |  | местные бюджеты сельских поселений | 16330 | 0 | 780 | 5500 | 10050 |  |  |  |  |
|  |  | за счет спецнадбавки | 31530 | 700 | 710 | 17220 | 12900 | х | х | х | х |
| ВСЕГО |  |  | 83385 | 14125 | 22490 | 23820 | 22950 |  |  |  |  |

Приложение  №32

| № п/п | Вид нормативно - правового документа | Основные положения нормативно - правового документа | Ожидаемые сроки принятия нормативно - правового документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Смоленской области от 30.12.2016 №819 «Об утверждении Программы газификации Смоленской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2017 год». | В 2017 году специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа позволит направить на расширение региональной системы газоснабжения Смоленской области (проектирование, строительство газораспределительных систем, сооружений и объектов). Благодаря этим средствам на территории муниципального образования Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области будет построено 20,0 км газопровода высокого давления. Спецнадбавка к тарифу устанавливается по согласованию с органами исполнительной власти региона исключительно для финансирования программ газификации. Объекты газоснабжения, построенные на эти средства, учитываются на балансе газораспределительных организаций. Они же несут все расходы, связанные с их эксплуатацией. | действующий |
| 2. | Областная государственная программа «Газификация Смоленской области» на 2014 - 2020 годы | В ходе ее реализации ожидается: - повышение уровня газификации в целом по Смоленской области до 71,59%, в том числе в сельской местности - до 43,74%; - количество газифицированных сетевым природным газом домовладений (квартир) - не менее 342,4 тыс., в том числе в сельской местности - не менее 67,13 тыс. Активное продолжение газификации Смоленщины в рамках областной целевой программы позволит получить высокий социальный и экономический эффект. Возрастёт надёжность теплоснабжения объектов жилья и социально-культурных объектов при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей. Наличие высокотехнологического энергоносителя – природного газа позволит более интенсивно развивать региональную экономику. Также строительство новых объектов газоснабжения даст реальную возможность увеличить инвестиционную привлекательность Смоленской области. | действующий |