****

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 28.12.2018 № 837

г. Ельня

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» в новой редакции

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» в новой редакции.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 29.07.2016 № 780 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1308 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 29.12.2017 № 937 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на 2016-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области В.И. Юркова.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области Н.Д. Мищенков

|  |  |
| --- | --- |
| Отп.1 экз. – в дело | **Разослать:** пр., фин.упр., бухг., |
| Исп. В.И. Огурцов | отдел ЖКиГХ, отд.экономики |
| тел. 4-27-68 |  |
| 27.12.2018 г. |  |
|  |  |
| Разработчик: |  |
| Л.Н. Петрушенкова |  |
| тел. 4-14-44 |  |
| 27.12.2018 г. |  |
|  |  |
| Визы: |  |
|  |  |
| Е.В. Глебова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |
|  |  |
| В.И. Юрков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |
|  |  |
| Т.В. Орещенкова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |
|  |  |
| А.А. Макаренкова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |
|  |  |
| О.И. Новикова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район»

Смоленской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 №\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»**

**Ельня**

**2018**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Ельнинского района Смоленской области**

**«Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы  | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Сокращение к 2024 году доли ДТП, совершенных из-за нарушения ПДД пешеходами, к уровню 2015 года (в процентах)Сокращение к 2024 году доли ДТП с участием детей к уровню 2015 года (в процентах) |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 1 этап – 2018-2021 годы2 этап – 2022-2024 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы составляет 1 100,0 тыс. рублей.По годам реализации:2018 год – 200,0 тыс. рублей2019 год – 250,0 тыс. рублей 2020 год – 300,0 тыс. рублей 2021 год – 350,0 тыс. рублей.Источник финансирования Программы – средства бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение количества ДТП с участием пешеходов и тяжести последствий таких ДТП на дорогах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области. Улучшение видимости пешеходных переходов, за счет нанесения горизонтальной дорожной разметки и установки знаков со светоотражающей поверхностью, что позволит повысить уровень внимательности водителей. Снижение до минимального травматизма пешеходов на дорогах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области. |

1. **Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

В новых условиях задача обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации и в частности в Ельнинском районе Смоленской области непосредственно связана с результатами социально-экономических преобразований, развитием гражданского общества и не может быть решена без совместных усилий государства и общества, без общественной поддержки и участия широких слоев населения и реализации государственных программ и проектов.

На территории Ельнинского района в период 2015 года произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в результате которых 2 человека погибли, 1 получил ранения. За аналогичный период 2014 года дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов не зарегистрировано.

Также повысились показатели по детскому дорожно-транспортному травматизму. В 2015 году зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с участием детей (АППГ – 0 ДТП), в котором 3 детей, будучи пассажирами, получили телесные повреждения.

Повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах в последнее время объясняется рядом следующих факторов:

-темпы роста парка транспортных средств не соответствуют темпам строительства и реконструкции дорог;

-низкая дисциплина и культура поведения участников дорожного движения, прежде всего владельцев индивидуальных автотранспортных средств и пешеходов;

-большинство транспортных средств, пострадавших в ДТП, имеет большой срок эксплуатации и не соответствует современным требованиям безопасности дорожного движения;

-детский дорожно-транспортный травматизм во многом связан с эффективностью обучения детей.

Сложившаяся обстановка вызывает тревогу и требует принятия самых решительных мер.

Сохранение жизни и здоровья людей - актуальная проблема и для Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целью Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение безопасных условий для движения пешеходов по дорогам;

- повышение внимания пешеходов при переходе улиц;

- профилактика и исключение детского травматизма среди пешеходов;

- снижение процента ДТП на пешеходных переходах;

- максимальное обозначение видимости пешеходных переходов для водителей, путем нанесения разметки и установки знаков со светоотражающей поверхностью.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы отражены в приложении № 1.

Срок реализации Программы 1 этап – 2018-2021 годы, 2 этап – 2022-2024 годы.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы**

Мероприятия Программы:

1. Основное мероприятие 1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

1.1. Устройство пешеходных переходов согласно требований ГОСТ Р 52289-2004.

2. Основное мероприятие 2. Формирование общественного мнения по проблеме создания безопасных условий для движения пешеходов.

2.1. Опубликование в газете «Знамя», а также размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области материалов, связанных с пропагандой безопасности дорожного движе­ния пешеходов, и тематических статей.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы**

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области.

Общий объем финансирования Программы составляет 1 100,0 тыс. рублей.

По годам реализации:

2018 год – 200,0 тыс. рублей

2019 год – 250,0 тыс. рублей

2020 год – 300,0 тыс. рублей

2021 год – 350,0 тыс. рублей.

План реализации муниципальной Программы представлен в приложении
№ 2.

1. **Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы отражены в приложении № 3.

**6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной Программы не предусмотрено.

|  |
| --- |
| Приложение № 1к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» |

**Целевые показатели**

**реализации муниципальной программы**

**«Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей (на отчетный год и плановый период ) |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель муниципальной программы: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области** |
| 1. | Сокращение к 2020 году доли ДТП, совершенных из-за нарушения ПДД пешеходами, к уровню 2015 года (в процентах) | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 4 |
| 2. | Сокращение к 2020 году доли ДТП с участием детей к уровню 2015 года (в процентах) | % | 0 | 10,0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**«Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Исполнительмероприятия  | Источник финансово-го обеспечения (расшифро-вать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| **Цель муниципальной программы: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области** |
| **Основное мероприятие 1. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов** |
| 1.1. | Сокращение к 2020 году доли ДТП, совершенных из-за нарушения ПДД пешеходами, к уровню 2015 года (в процентах) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 4 |
| 1.2. | Устройство пешеходных переходов согласно требований ГОСТ Р 52289-2004  | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | Местный бюджет  | 1100,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1  |  |  | 1100,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2. Формирование общественного мнения по проблеме создания безопасных условий для движения пешеходов** |
| 2.1. | Сокращение к 2020 году доли ДТП с участием детей к уровню 2015 года (в процентах) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2.2. | Опубликование в газете «Знамя», а также размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области материалов, связанных с пропагандой безопасности дорожного движе­ния пешеходов, и тематических статей. | Отдел жилищно-коммунального и город­ского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской об­ласти, ОГИБДД МО МВД «Дорогобуж-ский» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| **Всего по муниципальной программе** |  | Местный бюджет | 1100,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х |

|  |
| --- |
| Приложение № 3к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» |

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы | Основные положения нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| 1 | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» | Определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации. | действующий |
| 2 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Регулирует отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог, в том числе на платной основе, и осуществлением дорожной деятельности в Российской Федерации. | действующий |
| 3 | Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» | Определяет правовые основы обеспечения транспортной безопасности - реализация системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства | действующий |